ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Նախագծով նախատեսվում է սահմանել թույլտվություն՝ Կոտայք և Նոր Գյուղ բնակավայրերի միջնակարգ դպրոցի կառուցման նպատակով կնքված կապալային աշխատանքների գնման պայմանագրի շրջանակներում համաձայնագիր կնքելու համար կապալառուին տրամադրել ապահովումների ներկայացման նոր ժամկետ։ Նշվածի անհրաժեշտությունն ելնում է դպրոցի կառուցման համար մեկնարկած շինարարական աշխատանքներն անխոչընդոտ, ամբողջական ծավալով և պատշաճ կերպով իրականացնելու նպատակից։

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

2024 թվականի օգոստոսի 16-ին Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) կողմից «Փարս Թաբլո» ՓԲԸ-ի հետ, որը հանդիսանում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռեզիդենտ կազմակերպություն, կնքվել է կապալային աշխատանքների գնման պայմանագիր, որի գնման առարկան է ՀՀ Կոտայքի մարզի Կոտայք Նոր Գյուղ բնակավայրերի միջնակարգ դպրոցի կառուցումը։ Ս. թ. ապրիլի 1-ին, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 33-րդ կետի 12-րդ ենթակետի պահանջները, ՀՀ 2025թ-ի պետական բյուջեով նախատեսված գումարի շրջանակներում համաձայնագիր կնքելու համար «Փարս Թաբլո» ՓԲԸ-ին ծանուցվել է համաձայնագիր կնքելու և միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով ներկայացրած ապահովումը տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում (ինչպես սահմանված է պայմանագրի 8.13 կետով) բանկային երաշխիքով փոխարինելու մասին: Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրենսդրական կարգավորումների հետ կապված՝ նոր բանկային երաշխիք ստանալու համար առաջացել են խնդիրներ և երաշխիքի ստացման ժամկետները երկարաձգվել են։

Համաձայն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգավորումների՝ սահմանված ժամկետում բանկային երաշխիքը չներկայացնելու դեպքում կապալառուի հետ պայմանագիրը պետք է միակողմանիորեն լուծվի պատվիրատուի կողմից։ Նշվածը լուրջ հետևանքներ կարող է առաջացնել, մասնավորապես՝ կխաթարվի դպրոցի կառուցման աշխատանքների շարունակականությունը։

Ելնելով վերոգրյալից և հաշվի առնելով այն, որ նշված օբյեկտի շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագրի միակողմանիորեն լուծումը հանգեցնելու է անցանկալի հետևանքների՝ սույն Նախագծով նախատեսվում է թույլատրել աշխատանքների պատվիրատու հանդիսացող ՀՏԶՀ-ին՝ կապալառուին տրամադրել համաձայնագիր կնքելու համար նոր ծանուցում՝ երաշխիքի ներկայացման համար սահմանելով 20-օրյա ժամկետ, որի ավարտին եթե պահանջը չկատարվի, պայմանագիրը կլուծվի։ Միաժամանակ, քանի որ համաձայնագիր կնքելու մասին ծանուցման ժամկետը լրացել է ս. թ. ապրիլի 21-ին, Նախագծի 3-րդ կետով սահմանվել է դրույթ, որով որոշման գործողությունը տարածվում է նշված ամսաթվից ծագած իրավահարաբերությունների վրա։

Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է սահմանել թույլտվություն՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Կոտայք և Նոր Գյուղ բնակավայրերի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների համաձայնագիր կնքելու համար կապալառուին նոր ծանուցում տրամադրելու համար։

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները:

Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Որոշման ընդունման արդյունքում կապահովվի ՀՀ Կոտայքի մարզի Կոտայք և Նոր Գյուղ բնակավայրերի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքների անխաթար շարունակականությունը։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.

«Գնման պայմանագրի շրջանակներում համաձայնագիր կնքելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության 2025թ-ի պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի առաջանում:

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի.

- 8-րդ կետից՝ «կառուցել, հիմնանորոգել և վերանորոգել առնվազն 300 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ...»։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

Չի առաջացնում:

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.

Չկան: