ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 2060-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով նախատեսվում է ՀՀ 2025թ.-ի պետական բյուջեով ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը կապիտալ ծրագրերի իրականացման համար հատկացված միջոցներից կատարել վերաբաշխում 1,512,583.4 հազար դրամի չափով (բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով՝ 1,337,491.5 հազար դրամ, «Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում» հոդվածով՝ 47,910.8 հազար դրամ, «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդվածով՝ 124,676.0 հազար դրամ և «Մասնագիտական ծառայություններ» հոդվածով՝ 2,505.1 հազար դրամ): Նախագծի նպատակն է ֆինանսական միջոցներ հատկացնել մի շարք կրթական հաստատությունների շինարարական աշխատանքների ապահովման (ավարտված և ավարտվող շինարարությունների պայմանագրերի մնացորդների վճարման, ընթացող շինարարությունների տարեկան հատկացումների ավելացման, նոր օբյեկտների շինարարությունների մեկնարկման), ինչպես նաև նոր օբյեկտների նախագծման համար։

Նշյալ նպատակով վերաբաշխվում են ՀՀ 2025թ․–ի պետական բյուջեի 1045 ծրագրի 32005 միջոցառման շրջանակներում Արմավիրի տարածաշրջանային քոլեջի նոր շենքի կառուցման համար նախատեսված գումարի մի մասը (նախագծման համար հայտարարված մրցույթը չի կայացել և վերահայտարարվել է, մինչև տարեվերջ հնարավոր կլինի միայն ապահովել նախագծումը և նախագծի փորձաքննությունները, իսկ շինարարության մեկնարկը իրատեսական չէ), 1236 ծրագրի 32003 միջոցառման շրջանակներում Դովեղի միջնակարգ դպրոցի մոդուլային շենքի կառուցման համար նախատեսված գումարի մի մասը (շինարարական աշխատանքների տեմպը դանդաղել  է և 2025թ․-ի համար հատկացված գումարի ամբողաջական իրացումն անիրատեսական է), 1236 ծրագրի 32001 միջոցառման շրջանակներում Փշատավանի և Եղեգիսի մանկապարտեզների կառուցման համար նախատեսված գումարների մի մասը (Փշատավանի մանկաապարտեզի կառուցումն ավարտվել է, 2024թ-ի կատարվել է լրացուցիչ հատկացում, որի արդյունքում 2025թ-ի բյուջեով նախատեսված գումարի մի մասն ավելորդ է ստացվել, բացի այդ կատարվել է համադրում՝ պայմանագրի գնի նվազեցմամբ, իսկ Եղեգիսի մանկապարտեզի շինարարության մեկնարկման մասով, կախված առկա ֆինանսական ռեսուրսների ծավալներից, դեռևս պետք է կայացվի որոշում), 1236 ծրագրի 32003 միջոցառման շրջանակներում Երևանի թիվ 109 ավագ դպրոցի կառուցման համար նախատեսված գումարի մի մասը և Կապանի թիվ 10 միջնակարգ դպրոցի կառուցման համար նախատեսված գումարը (դպրոցի շինարարության մեկնարկման մասով, կախված առկա ֆինանսական ռեսուրսների ծավալներից, դեռևս պետք է կայացվի որոշում)։

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվությամբ իրականացվող մի շարք կրթական հաստատությունների շինարարությունն ավարտված և ավարտական փուլում գտնվող օբյեկտների (3 մանկապարտեզի կառուցման, 1 դպրոցի կառուցման, 3 դպրոցի մարզադահլիճի վերակառուցման), շինարարությունը մեկնարկող նոր օբյեկտների (5 մանկապարտեզի կառուցման), տարեկան հատկացումներն ավելացվող ընթացող օբյեկտների (1 մանկապարտեզի կառուցման, 1 կրթահամալիրի կառուցման), նոր օբյեկտների հաշվարկային փաստաթղթերի (15 դպրոցի կառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի «Նախնական նախագիծ» փուլի մշակման) ֆինանսավորման, ավարտված և ավարտական փուլում գտնվող օբյեկտների չափագրման (9 մանկապարտեզի կառուցման, 5 դպրոցի կառուցման, 2 դպրոցի մարզահլիճի վերակառուցման), ինչպես նաև 1 դպրոցի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակման, 16 մանկապարտեզի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակման  և 1 թատրոնի շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի գնման պայմանագրի մնացորդային արժեքի ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ է հատկացնել շուրջ 1.5 մլրդ դրամ, մասնավորապես․

| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 1,512,583.4 հազար դրամ |
| --- | --- |
| ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԵՎ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԿՐԹԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ | 102,422․4 |
| ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ /ավարտված/ | 11,947.4 |
| ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ | 37,244.1 |
| ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ | 2,830.5 |
| ՀՀ Շիրակի մարզի «Արեգնադեմի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ /ավարտված/ | 2,489.6 |
| «Երևանի հ. 37 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 40,516.1 |
| ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ /ավարտված/ | 3,602.9 |
| ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Վ․ Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ /ավարտված/ | 3,791.8 |
| ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵԿՆԱՐԿՈՂ ՆՈՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ | 774,518.6 |
| ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի Մելիքգյուղ բնակավայրում 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզ | 152,325.8 |
| ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Կաքավաձոր բնակավայրում 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզ | 152,751.9 |
| ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Ոսկեթաս բնակավայրում 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզ | 166,743.5 |
| ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի Ծիլքար բնակավայրում 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզ | 152,571.6 |
| ՀՀ Արարատ մարզի Արտաշատ համայնքի Բերքանուշ բնակավայրում 75 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզ | 150,125.8 |
| ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐՆ ԱՎԵԼԱՑՎՈՂ ԸՆԹԱՑՈՂ ԿՐԹԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ | 508,461.3 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորավան համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ | 198,074.4 |
| ՀՀ Արագածոտնի մարզի Հացաշենի մոդուլային կրթահամալիր | 310,386.9 |
| ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ «ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՓՈՒԼ | 86,076.0 |
| «Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 5,300.0 |
| «Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 4,160.0 |
| «Երևանի Ս. Խանզադյանի անվան հ. 184 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ | 6,800.0 |
| «Երևանի Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ | 6,900.0 |
| «Երևանի Մ. Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 4,800.0 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 7,680.0 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի հ. 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 6,780.0 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 4,800.0 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց » ՊՈԱԿ | 7,584.0 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 4,500.0 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի «Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 5,160.0 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի «Մրգաստանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 4,800.0 |
| ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 5,640.0 |
| ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Վ․ Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 3,780.0 |
| ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 7,392.0 |
| ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԵՎ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԿՐԹԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ | 2,505․1 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի Փշատավան համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ /ավարտված/ | 154․8 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվան համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ /ավարտված/ | 154․8 |
| ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ /ավարտված/ | 154․8 |
| ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ | 154․8 |
| ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ /ավարտված/ | 154․8 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշեն համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ | 154․8 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորավան համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ | 154․8 |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի Լենուղի համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ | 154․8 |
| ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ | 154․8 |
| ՀՀ Շիրակի մարզի Կապսի միջնակարգ դպրոց /ավարտված/ | 170․1 |
| ՀՀ Սյունիքի մարզի Վաղատինի միջնակարգ դպրոց /ավարտված/ | 170․1 |
| ՀՀ Սյունիքի մարզի Դարբասի միջնակարգ դպրոց | 266․9 |
| ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի Գ.Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոց /ավարտված/ | 204․1 |
| ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Գոմքի միջնակարգ դպրոց /ավարտված/ | 170․1 |
| Երևանի Վ.Թեքեյանի անվան N92 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճ | 65․3 |
| ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու N12 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճ | 65․3 |
| «ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 109 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄ | 5,000․0 |
| «ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ» ՏԻՊԻ 144 ՏԵՂ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ | 16,000.0 |
| «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԱԲԵԼՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄՆԱՑՈՐԴԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ | 17,600․0 |

Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ գումար կհատկացվի մի շարք կրթական ավարտված և ավարտական փուլում գտնվող, նոր մեկնարկող և ընթացող օբյեկտների շինարարական աշխատանքների, ինչպես նաև նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պայմանագրերի ֆինանսավորման համար:

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները:

Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Որոշման ընդունման արդյունքում կապահովվեն կրթական դաստիարակության համար շենքային առավել բարենպաստ պայմաններ։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.

«Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 2060-Ն որոշման մեջ  փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի առաջանում:

Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի.

- 3-րդ կետի 3.6-րդ ենթակետից՝ «Ցանկում ընդգրկված մանկապարտեզներում շինարարական աշխատանքների իրականացում ․․․».

- 8-րդ կետից՝ «կառուցել, հիմնանորոգել և վերանորոգել առնվազն 300 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ...»։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

Չի առաջացնում:

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.

Չկան: