ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ և ԼՐԱՑՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 2060-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» և «ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ  ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

| 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 29-07-2025 |
| --- | --- |
|  | 01/9-1/16873-2025 |
| Ուսումնասիրելով Ձեր 16.07.2025թ. N 01/11.2/11103-2025 գրությամբ ներկայացված ՀՀ կառավարության որոշման նախագծերը, հայտնում ենք հետևյալը. - Նախագիծ 1-ով առաջարկվում է ՀՀ 2025թ-ի պետական բյուջեի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվությամբ (այսուհետ՝ Կոմիտե) իրականացվող «1103» ծրագրի «21001. Քաղաքաշինության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացման ապահովում» միջոցառման Ստեփանավան համայնքի Աշոտաբերդ թաղամասի կառուցապատման աշխատանքների համար նախատեսված միջոցներից շուրջ 43.6 մլն դրամ վերաբաշխել նույն միջոցառման շրջանակներում նախատեսված ««Սևան» ազգային պարկի» Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության և «Հարսնաքար» հագստի գոտուց մինչև Սևանի թերակղզի հատվածի՝ 2․8 կմ երկարությամբ և 6․5 մ լայնությամբ 1902․0-1902․5 նիշով ճեմուղու կառուցման նախագծային աշխատանքներին: Նախագծի տեղեկանք-հիմնավորման համաձայն՝ նախագծային արժեքը (43.6 մլն դրամը, ներառյալ 1.0 մլն դրամ քաղաքաշինական պարզ (նաև ինժեներաերկրաբանական) փորձաքննության եզրակացության ձեռքբերում) ներառում է նաև ճեմուղու նախագծման աշխատանքների շրջանակում ճեմուղու ծրագծի նշահարման շրջանակում տնտեսվարողների հողամասերի բաժանման չափագրման ծառայության արժեքը՝ 5.0 մլն դրամ (հողամասերի ճշգրտված հատվածները պայմանագրերում ամրագրելու համար) և քաղաքաշինական փաստաթղթերի նախագծերի վերաբերյալ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման պետական փորձաքննության արժեքը՝ 0.5 մլն դրամ: Այս կապակցությամբ առաջարկում ենք վերոնշյալ 5.5 մլն դրամը նախատեսել բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման ոչ թե «Նախագծահետազոտական ծախսեր», այլ «Մասնագիտական ծառայություններ» հոդվածով: | Չի ընդունվել Կոմիտեն Սևան ազգային պարկի Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության նախագծի մշակման աշխատանքներն իրականացնող «Արխիտոն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանն է պատվիրակում ««Սևան» ազգային պարկի» Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության և «Հարսնաքար» հագստի գոտուց մինչև Սևանի թերակղզի հատվածի՝ 2․8 կմ երկարությամբ և 6․5 մ լայնությամբ 1902․0-1902․5 նիշով ճեմուղու կառուցման նախագծային աշխատանքների մշակման, քաղաքաշինական պարզ (նաև ինժեներաերկրաբանական) փորձաքննության եզրակացության ձեռքբերում), քաղաքաշինական փաստաթղթերի նախագծերի վերաբերյալ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման պետական փորձաքննության ծառայության ձեռքբերման և ճեմուղու նախագծման աշխատանքների շրջանակում ճեմուղու ծրագծի նշահարման շրջանակում տնտեսվարողների հողամասերի բաժանման չափագրման աշխատանքների իրականացման աշխատանքները ամբողջական փաթեթով Պատվիրատուին ներկայացնելը |
| Բացի այդ, նկատի ունենալով, որ Կոմիտեի կողմից ներկայումս շրջանառության մեջ են գտնվում ՀՀ կառավարության որոշման նախագծեր, որոնցով Աշոտաբերդ թաղամասի կառուցապատման համար ՀՀ 2026թ-ի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցներից նախատեսվում են վերաբաշխումներ այլ աշխատանքների, հետևաբար առաջարկում ենք գնահատել մինչև ընթացիկ բյուջետային տարվա ավարտը թաղամասի կառուցման գծով անհրաժեշտ կարիքները և հնարավոր ազատ միջոցները վերաբաշխել ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ: Միաժամանակ առաջարկում ենք Նախագիծը հիմնավորող տեղեկանքում անդրադարձ կատարել նվազեցման արդյունքում հետագայում ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին նշված գումարի չափով ֆինանսական միջոցների վերականգնման անհրաժեշտության կամ դրա բացակության վերաբերյալ: | Ընդունվել է Նախագծի հիմնավորման մեջ անդրադարձ է կատարվել Նախագծի ընդունման կապակցությամբ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության մասով: Աշոտաբերդ թաղամասի կառուցապատման համար 2025 թվականին նախատեսված միջոցներից Նախագծով նվազեցված գումարի չափով 2025 թվականին վերականգնման անհրաժեշտություն չկա: |
| Նշենք նաև, որ անհրաժեշտ է նախագծին կից ներկայացնել չափագրման ծառայության արժեքի՝ 5.0 մլն դրամի հաշվարկային հիմնավորումները (կամ գնորոշման աղբյուրը): | Ընդունվել է, կից ներկայացնում ենք չափագրման ծառայության արժեքի՝ 5.0 մլն դրամի հաշվարկային հիմնավորումները (կամ գնորոշման աղբյուրը): |
| - Նախագիծ 2-ով առաջարկվում է թույլատրել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին «Սևան» ազգային պարկի» Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության մշակման աշխատանքների կատարման նպատակով «Արխիտոն» ՍՊԸ-ի հետ 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/38 պայմանագրի շրջանակներում ձեռք բերել նոր` «Հարսնաքար» հանգստի գոտուց մինչև Սևանի թերակղզի հատվածի՝ 2․8 կմ երկարությամբ և 6․5 մ լայնությամբ 1902․0-1902․5 նիշով ճեմուղու մշակման աշխատանքներ, փոփոխություններ կատարել պայմանագրով նախատեսված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցում՝ ավելացնելով ձեռք բերվող նոր աշխատանքների տեխնիկական բնութագիրը (Աշխատանք Մաս 1-ին) և փոփոխություններ կատարելով պայմանագրով ի սկզբանե նախատեսված գնման առարկայի բնութագրում (Աշխատանք Մաս 2-րդ), ինչպես նաև պայմանագրի 2-րդ մասով սահմանված աշխատանքների իրականացման ժամկետը երկարաձգել մինչև 2026 թվականի հոկտեմբերի 30-ը: Ընդ որում՝ առաջարկվում է նաև չկիրառել պայմանագրի կողմի նկատմամբ պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները: Նախագիծ 2-ում նշված լրացուցիչ աշխատանքների կատարման համար էլ Նախագիծ 1-ով նախատեսվում է 43.6 մլն դրամի հատկացումը: Ելնելով վերոգրյալից՝ հայտնում ենք հետևյալը. ա/ նկատի ունենալով, որ լրացուցիչ աշխատանքները կազմում են պայմանագրի գնի մոտ 99 տոկոսը, իսկ Նախագիծ 2-ի հաստատման պարագայում դրանց ձեռքբերումը կիրականացվի փաստացի մեկ անձից գնման ձևով՝ կոնկրետ կազմակերպությունից, առաջարկում ենք քննարկել հիշյալ աշխատանքների ձեռք բերման համար առանձին գնման մրցակցային ընթացակարգ կազմակերպելու հնարավորության հարցը, | Հաշվի առնելով , որ Սևան ազգային պարկի Լճաշեն-Սևանի թերակղզի հատվածի գոտևորման նախագծի և քաղաքաշինական կանոնադրության նախագծի մշակման աշխատանքներն իրականացվում է «Արխիտոն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանն կողմից Կոմիտեն նպատակահարմար է համարում «Հարսնաքար» հագստի գոտուց մինչև Սևանի թերակղզի հատվածի՝ 2․8 կմ երկարությամբ և 6․5 մ լայնությամբ 1902․0-1902․5 նիշով ճեմուղու կառուցման նախագծային աշխատանքների մշակումը նույնպես իրականացվի նույն կազմակերպության կողմից՝ պահպանելով նախագծային աշխատանքների ընդհանուր ոճը |
| բ/ գնումների մասին օրենսդրության համաձայն՝ պայմանագրի կառավարումն իրականացնում է պատվիրատուն և վերջինս է որոշում նաև պատասխանատվության միջոցների կիրառման հարցը, ուստի առաջարկում ենք Նախագծի 2-ի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերությունից հանել ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 33-րդ կետի 4-րդ ենթակետին կատարված հղումը, | Ընդունվել է Նախագծում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: |
| գ/ Նախագիծ 1-ի N 6 հավելվածում նշված՝ 45221142-1 ԳՄԱ կոդով գնման առարկայի տողից առաջարկվող նվազեցումը հնարավոր չէ կատարել, քանի որ նշված գնման առարկայի մասով կնքված է պայմանագիր և առկա չէ ազատ մնացորդ: | Ընդունվել է մասնակի Առկա է կապալառուի համաձայնեցումը նվազեցում կատարելու մասով: Որոշումն ընդունվելուց հետո առաջարկվող նվազեցումը կկատարվի: |
| 2. ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | 25-07-2025 |
|  | 1/01.3/8329-2025 |
| Ի պատասխան Ձեր 2025 թվականի հուլիսի 16-ի N01/11.2/11103 գրության՝ հայտնում եմ, որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը «Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություն և լրացում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 2060-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» և «Գնման պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Կառավարության որոշման նախագծերի վերաբերյալ առարկություններ և առաջարկություններ չունի: | Ընդունվել է ի գիտություն |