ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1․ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 11․08.2025թ. |
| --- | --- |
|  | N 01/26/17233-2025 |
| անհրաժեշտ է նախագծի՝ նախաբանում հղում կատարել նաև կարգի 57-րդ կետին. - 1-ին կետում պայմանագրի կնքման ամսաթիվը նշել 12/12/2022թ. - 2-րդ կետում պայմանագրի ծածկագիրը նշել «ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ-24/73», իսկ փոխարինվող աշխատանքների տոկոսը՝ 20.3, (40,911,290/201,385,990*100=20.3), ինչպես նաև որպես ավելորդ դրույթ հանել «(պայմանագրի շրջանակներում արդեն իսկ կատարված փոփոխությունները գումարային արտահայտությամբ կազմում են պայմանագրի գնի 7.7 տոկոսը)» բառերը, նկատի ունենալով, որ նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթի համաձայն նշված փոփոխությունը վերաբերում է աշխատանքների ծավալների ավելացմանը, իսկ վերոնշյալ կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ եթե ավելացվող ծավալի չափը չի գերազանցում պայմանագրի գնի 10 տոկոսը, ապա պատվիրատուն ինքնուրույն է կայացնում այդ որոշումը. - 3-րդ կետում նշել պայմանագրի կողմ հանդիսացող կոնսորցիումի անդամ հանդիսացող մյուս կազմակերպության անվանումը, իսկ փոխարինվող աշխատանքների տոկոսը՝ 30.04 (45,048,442/149,940,000*100=30.04), ինչպես նաև որպես ավելորդ դրույթ հանել «(պայմանագրի շրջանակներում արդեն իսկ կատարված փոփոխությունները գումարային արտահայտությամբ կազմում են պայմանագրի գնի 9.0 տոկոսի չափով նվազեցում)» բառերը, նկատի ունենալով, որ պայմանագրի գնի նվազման հանգամանքը չի որակվում որպես վերոնշյալ կարգի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետով սահմանված արհեստական փոփոխություն: | Ընդունվել է։ Ընդունվել է։ Ընդունվել է։ 3-րդ կետում կատարվել են համապատասխան փոփոխությունները։ Ընդունվել է։ 4-րդ կետում կատարվել են համապատասխան փոփոխությունները։ |
| 1․ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչություն | 20.08.2025թ. |
|  | N 02/16.4/27050-2025 |
| Ներկայացված որոշման նախագծով նախատեսվում է թույլատրել ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի, ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի, ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր, ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքապետարաններին՝ կատարել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ավելացում և պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքների փոխարինում այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով՝ փոփոխություններ կատարելով մի շարք գնման պայմանագրում՝ չկիրառելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերի պահանջները։ Սակայն առաջարկվող կարգավորումը չի բխում «Գնումների մասին» օրենքի 13-րդ և 25-րդ հոդվածների դրույթներից, ըստ որի՝ արգելվում է փոփոխել պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների բնութագրերը: | «Գնումների մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի համաձայն՝ նույն օրենքի նպատակի և պահանջների կատարման ապահովման համար ՀՀ կառավարությունը հաստատում է` նույն օրենքով նախատեսված գնում կատարելու ընթացակարգերի կիրարկման կարգը և դրանց առանձնահատկությունները: Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածը՝ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատվել է գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը /այսուհետ՝ Կարգ/: Կարգի 57-րդ կետի համաձայն՝ պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Կարգի 57.1-ին կետի համաձայն՝ յուրաքանչյուր առանձին դեպքում, հիմնավորելով պայմանագրի կատարման և (կամ) կառավարման առանձնահատկությունը, պատվիրատուն կարող է պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման ընթացքում դիմել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը (սահմանված կարգով ներկայացնելով համապատասխան ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ)` հայցելով վերջինիս թույլտվությունը պայմանագրում սույն կարգի 56-րդ կետով նախատեսված պայմաններից տարբերվող պայմաններ սահմանելու կամ սահմանված պայմանները չկիրառելու համար: Այս դեպքում, ՀՀ կառավարությունը, հաշվի առնելով պայմանագրի կատարման և (կամ) կառավարման առանձնահատկությունը, կարող է իր որոշմամբ թույլատրել սահմանել պայմանագրում սույն կարգի 56-րդ կետով նախատեսված պայմաններից տարբերվող պայմաններ կամ չկիրառել սահմանված պայմանները: Այսինքն Կարգի 57, 57.1-ին կետերը հնարավորություն են տալիս պատվիրատուին առանձին դեպքերում դիմելու ՀՀ կառավարությանը՝ հայցելով վերջինիս թույլտվությունը պայմանագրում նույն կարգի 56-րդ կետով նախատեսված պայմաններից տարբերվող պայմաններ սահմանելու կամ սահմանված պայմանները չկիրառելու համար, այդ թվում՝ հայցելով ՀՀ կառավարության թույլտվությունը պայմանագրով նախատեսված ապրանքները, աշխատանքները կամ ծառայությունները փոխարինել այլ բնութագրեր ունեցող ապրանքներով, աշխատանքներով կամ ծառայություններով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ գերազանցում են պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը: Հայտնում ենք, որ Կառավարությունը բազմիցս ընդունել է համանման բազմաթիվ որոշումներ /տե՛ս օրինակ ՀՀ կառավարության 17.06.2022թ 17-ի N 910-Ն, 14.12.2022 թ. N 2202-Ն, 23.11.2023թ. N 2049-Ն, 21.12.2023թ. N 2247-Ն, 07.09. 2023թ. N 1501-Ա, 01.02.2024 թ N133-Ա, 12.04.2024թ. N507-Ա, 02.05.2024թ. N636-Ա, 08.08.2024թ. N1251-Ա, 29.08.2024 թ. N1367-Ա, 05.09.2024թ N1423- Ա, 24.10.2024թ․ N1687-Ա, 06.03.2025թ N245-Ա, 30.04.2025թ. N497-Ա, 05.06.2025թ․ N 727- Ա, 20.05.2025թ․ N801-Ն որոշումներ և այլն/: Միևնույն ժամանակ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 Հավելվածի 57.1-ին կետի կիրառելիության վերաբերյալ հայտնում ենք, որ գնումների պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակված՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարի 17/04/2023 թվականի N 1 պաշտոնական պարզաբանման համաձայն՝ պայմանագրում կատարվելիք այն փոփոխությունը, որի արդյունքում նախատեսվում է փոխել ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով (այսուհետ՝ կարգ) սահմանված պայմանագրի հիմնական պայման կամ փոփոխություն կատարելը սահմանափակված է կարգի 56-րդ կետով, պատվիրատուն դրանք կարող է իրականացնել ՀՀ կառավարության առանձին որոշմամբ թույլտվությունը ստանալու դեպքում: |
| 1․ ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 24․09․2025թ. |
|  | N /27.3/42858-2025 |
| Առաջարկություններ չկան | Ընդունվել է ի գիտություն |