Հավելված

Կառավարության 2025 թվականի

N       -Ն  որոշման

Տ Ա Ր Ե Կ Ա Ն    Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Հանձնարարականի կա-տարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը |  |  | Կատարման պատասխանատուն |  |  | Համակատարողը | Ժամկետը | 2026թ. ֆինանսավորման աղբյուրը և պահանջվող գումարը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. Կառավարման համակարգի կատարելագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Սևան ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կառավարման համակարգի բարելավում | 1) «Սևան» ազգային պարկ»-ի ռեկրեացիոն գոտում թվով 10 հանրային լողափի կազմակերպերպում |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ ներքին գործերի նախարարություն ՀՀ առողջապա-հության նախարարություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |  | 2026թ. շարունա-կական | «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
|  |  | 2) «Սևան» ազգային պարկ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կարողությունների զարգացում (մասնավորապես՝ տարեկան անտառպլանավորման, հատատեղերի հատկացման տեղորոշման), մասնագիտական ունակությունների կատարելագործում |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  | 2026թ. շարունա-կական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
|  |  | 3) Սևանա լճի առափնյա տարածքում գտնվող հանգստի, սննդի օբյեկտների կոյուղու և կենցաղային հոսքաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանների կառուցում և շահագործում՝ համաձայն Կառավարության 2006 թվականի մարտի 23-ի N 397-Ն որոշման: |  | Օբյեկտները շահագործող տնտեսվարողներ |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին |  |  | 2026թ. շարունա-կական | Օբյեկտները շահագործող տնտեսվարողների միջոցների հաշվին |
| 2. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի բնապահպանական և բնօգտագործման գործառույթների կատարելագործման միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի մոնիթորինգի իրականացում | 1) Սևանա լճի և դրա ջրհա վաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտվածության այդ թվում՝ ռադիոակտիվ աղտոտվածության մոնիթորինգի իրականացում, միջոցառումների մշակում 2) Սևանա լճում և լճի ջրհավաք ավազանում հիդրոօդերևութաբանա-կան մոնիթորինգի իրականացում 3) Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում ստորերկրյա ջրերի, հողի մոնիթորինգի իրականացում 4) Սևանա լճում և դրա ջրհավաք ավազանի գետերում հիդրոկենսաբանական մոնիթորինգի իրականացում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  |  | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, (համաձայնությամբ) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ |  | 2026 թ. և շարունա-կական | «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից իրականացվող ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեի 1016 «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և մոնիթորինգ» ծրագրի 11004 «Հիդրոօդերևութաբանություն, շրջակա միջավայրի մոնիթորինգ և տեղեկատվության ապահովում» միջոցառման շրջանակներում և Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմից 2026 թ. ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշանակության աշխատանքների ծրագրին համապատասխան |
| 2.2 | Սևանա լճից ոռոգման սեզոնին ջրի արդյունավետ օգտագործման նպատակով մարզերում, համայնքներում և Սևանա լճի հարակից համայնքներում ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդնում | Կլիմայի փոփոխության հետևանքով սակավաջրու-թյան, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման նպատակով մարզերում, համայնքներում և Սևանա լճի հարակից համայնքներում ջրախնայող տեխնոլոգիաների օգտագործումը (կաթիլային ոռոգման ցանցի ներդրմամբ) հնարավորություն կտա սակավ և սահմանափակ քանակությամբ ջրային ռեսուրսներով իրականացնել արդյունավետ ոռոգում՝ հնարավորինս նվազեցնելով Սևանա լճից ոռոգման նպատակով ջրի բացթողումը | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ Գեղարքունիքի, ՀՀ Կոտայքի, ՀՀ Արարատի ՀՀ Արագածոտնի մարզպետների աշխատակազմեր |  | 2026 թ. և շարունա-կական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.3 | Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոհանգույցի սպասարկման, շահագործման ու պահպանման աշխատանքների իրականացում | Որոտան-Արփա հրդրոտեխնիկական կառույցի և նրան հարակից կառույցների, տեխնիկական վիճակի գնահատում և շահագործման պլան ժամանակացույցի մշակում․ Արփա-Սևան հրդրոտեխնիկական կառույցի №1 և №2 թունելներում շահագործման և պահպանման աշխատանքներն իրականացնել սակավաջուր ամիսներին՝ չխոչընդոտելով ջրի տեղափոխումը Սևանա լիճ ջրառատ ամիսներին | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուց-վածքների նախարարության Ջրային կոմիտե |  |  |  |  |  | 2026թ. և շարունա-կական | Արփա-Սևան թունելի պահպանման և շահագործման նպատակով ծախսերի համար ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեից կպահանջվի 350,000.0 հազ. դրամի հատկացում ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.4 | Ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության ազդեցության գնահատում Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա | Ցանցավանդակային ձկնաբուծական տնտեսության գործունեության հետևանքով կենսածին տարրերի (ֆոսֆոր, ազոտ) քանակի հաշվարկում և Սևանա լճի էկոհամակարգի վրա ազդեցության գնահատում | Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ) ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  |  |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  | 2026 թ. | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.5 | Սևանա լճի շրջակայքում նոր անտառաշերտի հիմնում (5 հա) | Սևանա լճի շրջակայքում -անտառաշերտի հիմնում, Սևանա լճի շրջակայքում վնասված անտառշերտերի վերականգնման նախագծերի մշակում «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի միջոցներով | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  |  | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  | 2026թ. և շարունա-կական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.6 | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածք ների մաքրման աշխատանքների իրականացում (մոտ 282 միավոր) | Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում ջրի տակ մնացած շինությունների ու ենթակառուցվածքների ապամոնտաժում և թափոնների մաքրում 1901.5մ բացարձակ նիշից ներքև գտնվող ապօրինի կառուցված և տիրազուրկ շենք-շինությունների ապամոնտաժում՝ համապատասխան ֆինանսավորման առկայության դեպքում | Ինքնակամ կառուցված շենք-շինություններով զբաղեցված հողամասերի սեփականատերեր Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս, Ճամբարակ համայնքներ, (համաձայնությամբ) ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին |  |  |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | 2026թ. և շարունա-կական | Ինքնակամ կառուցված մաքրման ենթակա շենք-շինությունների սեփականատերերի միջոցների հաշվին, պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասում գտնվող ինքնակամ կառուցված շենք-շինությունների և տիրազուրկ շինությունների դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.7 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում, օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասիրում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում | Կենդանական ռեսուրսների, այդ թվում` ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում և օգտագործման թույլատրելի չափաքանակների սահմանում, ձվադրավայր հանդիսացող հիմնական գետերում ձկան վերարտադրման պայմանների ուսումնասի րում, բնական ձվադրավայրերի առկա վիճակի գնահատում, վերականգնման ուղիների մշակում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  |  | ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ |  | 2026 թ. և շարունա-կական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևանա լճում և դրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառում» միջոցառման շրջանակներում` 15,452.2 հազ. դրամ և օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.8 | Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում առաջացած կեղտաջրերի մաքրում | Սևանա լճի առափնյա համայնքների կոյուղացում և ժամանակակից լոկալ մաքրման (կենսաբանական) կայանների տեղադրում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների նախարարության ջրային կոմիտե Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) |  |  |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | 2026թ. և շարունա-կական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջոցների հաշվին |
| 2.9 | Գավառի, Մարտունու և Վարդենիսի կեղտաջրերի մեխանիկական մաքրման կայաններում կենսաբանական մաքրման և տիղմի մշակման կառուցվածքների շինարարության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, կենսաբանական մաքրում իրականացնող կեղտաջրերի մաքրման կայանների նախագծում | Կենսաբանական մաքրման և տիղմի մշակման կառուցվածքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և շինարարության ֆինանսավորման աղբյուրի (աղբյուրների) հստակեցում, գործող մեկ կեղտաջրերի մաքրման կայանում պիլոտային ծրագրով կենսաբանական մաքրման ու տիղմի մշակման կառուցվածքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում ու շինարարության իրականացում՝ համապատասխան ֆինանսավորման առկայության պարագայում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածների նախարարության Ջրային կոմիտե «Վեոլիա Ջուր» Փակ բաժնետիրական ընկերություն (համաձայնությամբ) |  |  |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | 2026թ. և շարունա-կական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.10 | Այլընտրանքային ջրային ռեսուրսների օգտագործումը նոր ջրամբարների նախագծում, կառուցում | Գեղարքունիքի մարզի Արգիճիի և Աստղաձորի ջրամբարների կառուցման տեխնիկատնտեսական և նախնական նախագծերի աշխատանքների իրականցում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե |  |  |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն Քաղաքաշինության կոմիտե ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | 2026թ. և շարունա-կական | ՀՀ պետական բյուջեով և Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.11 | Ըստ տարեկան հաստատված առավելագույն չափաքանակի Սևանա լճից ջրթողումների և ջրառների պլան-ժամանակացույցի կազմում, ներկայացում շրջակա միջավայրի նախարարություն (մարտ-ապրիլ) | Հիմք ընդունելով յուրաքանչյուր տարի համապատասխան ջրօգտագործողների կողմից ներկայացված հայտերը (գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման համար գործող նորմատիվային պահանջներին համապատասխան), կազմվում է ջրթողումների և անվերադարձ ջրառի պլան-ժամանակացույց և ներկայացվում է շրջակա միջավայրի նախարարություն (մարտ-ապրիլ) | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության Ջրային կոմիտե |  |  |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | 2026թ. և շարունա-կական | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2.12 | Ձկան պաշարների համալրում | էնդեմիկ և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության ապահովում, մանրաձկան բացթողում (800000 հատ) | Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ), ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  |  | Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  | 2026թ. և շարունա-կական | «Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամ»-ի առողջացման նպատակով ՀՀ 2026թ. պետական բյուջեով 1155 ծրագրի 12004 միջոցառմամբ նախատեսված Է 467,771.0 հազ. դրամ |
| 2.13 | «Սևան» ազգային պարկի կառավարում, պարկում գիտական ուսումնասիրություն ների և անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ | 1) Պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահ պանություն, վերարտադրություն, գիտական ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի իրականացում 2) Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկ և ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառմաքրման աշխատանքների իրականացում (75.66 հա) | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  |  | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  | 2026 թ. և շարունա-կական | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե` «Սևան» ազգային պարկի կառավարման, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարում միջոցառում, նախատեսված հատկացումը՝ 165,088.7 հազ. դրամ |
| 2.14 | Ջրային պաշարների հաշվառում, նոր ջրային հաշվեկշռի կազմում | 1) Համալիր ուսումնասիրությունների կատարման միջոցով հաշվառել Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի ջրային պաշարները, ճշգրտել ջրային հաշվեկշռի մուտքի և ելքի բաղադրիչները, դրանց հիման վրա Սևանա լճի ջրային հաշվեկշռի կազմում, 2) Լճի մակերևույթից գոլորշացման հաշվարկման մեթոդիկայի վերանայում և կլիմայական տարրերի փոփոխության հետ կապված գոլորշացման մեծության փոփոխության գնահատում | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  |  |  | ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  | 2026 թ. և շարունա-կական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.15 | Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում մարզերի և համայնքների՝ ըստ ոլորտների սոցիալ-տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերի մշակում | Արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, տուրիզմի, քաղաքաշինության և բնապահպանության ոլորտների զարգացման միջոցառումների մշակում | ՀՀ էկոնոմիկայի և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություններ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի աշխատակազմ |  | 2026 թ. և շարունա-կական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |
| 2.16 | Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման գիտահետազոտական աշխատանքների համապարփակ ծրագրերի մշակում | էկոհամակարգի վերականգնման և կայուն օգտագործման գիտական հիմունքների մշակում՝ «Սևանա լճի էվտրոֆացման մեխանիզմների գնահատում և «ծաղկման» երևույթների դեմ պայքարի մեթոդների մշակում» ծրագիր | ՀՀ ԳԱԱ Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  |  |  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն |  | 2026 թ. և շարունա-կական | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ միջոցների հաշվին |