ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

__ _______________-ի 2019 թվականի N ____Լ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԲԱԶԱՅԻՆ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՌԱԴԻՈՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 146-րդ հոդվածի և «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասնի» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Հավանություն տալ՝

1) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագիրը` համաձայն հավելվածի1:

2) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման գործընթացի իրականացման ծրագրի ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելվածի 2:

Հավելված 1

ՀՀ կառավարության 2019թ.

_______ -ի N _______   Լ   որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ

ԲԱԶԱՅԻՆ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՌԱԴԻՈՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ

2019թ.

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՆԱԽԱԲԱՆ

2. ՌԱԴԻՈՀՍԿՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

4. ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

5. ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

6. ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

7. ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

1. ՆԱԽԱԲԱՆ

1. Ռադիոհաճախականային սպեկտրը (այսուհետ՝ սպեկտր) օգտագործվում է գրեթե ցանկացած մարդու կողմից: Գոյություն ունեն բազմաթիվ կիրառումներ, օրինակ, պաշտպանական ազդանշանային համակարգեր, անլար հեռախոսներ և խոսափողներ, հեռակարավարվող բանալիներ, հեռակառավարվող անջատիչներ և այլ հեռակառավարվող սարքավորումներ, որոնք օգտագործվում են մեր առօրյա կյանքում: Որոշ օգտատերեր կարող են անգամ չիմանալ այն մասին, որ իրենց կողմից որոշակի սարքավորման շահագործումը դա սպեկտրի օգտագործում է, և այդ համակարգերի խանգարումները կարող են ընկալվել, որպես աշխատանքային խափանումներ, այլ ոչ ռադիոխանգարումներ:  Բջջային կապի, հեռուստատեսության, ինչպես նաև ոստիկանության, շտապ օգնության, օդային շարժման ղեկավարման, պաշտպանության և այլ նպատակներով ռադիոկապի օպերատորների գործունեությունը նույնպես կապված է սպեկտրի օգտագործման հետ: Ամեն դեպքում սպեկտրի կարևորությունը ժամանակակից մարդու համար քննարկվել է ամենուրեք և ամենաբարձր մակարդակներում, և դարձել է ընդհանրացված և բոլորի կողմից ընկալելի պոստուլատ: Ի տարբերություն դրան, ռադիոհսկումը պահանջում է ավելի շատ բացատրական տեղեկատվություն: Ռադիոհսկման ընդհանուր խնդիրը դա սպեկտրի օգտագործման ղեկավարման գործընթացն է և խանգարման հետ կապված խնդիրների լուծումն է: Պետք է նաև գիտակցել, որ սպեկտրի օգտագործման հսկողությունը դա միայն ռադիոդիտումները չեն, այլ այդ գործընթացում ուսումնասիրվում են ռադիոճառագայթվող ազդանշանները՝ ռադիոկայանների ճանաչման և սպասարկման ծառայությունների բարձրացման նպատակով:

2. Սպեկտրը իրենից ներկայացնում է սահմանափակ պետական ռեսուրս, և շատ կարևոր է, որպեսզի բոլոր ռադիոծառայությունները օգտագործեն այն առավել արդյունավետ և ռացիոնալ եղանակով, որպեսզի տարբեր ռադիոցանցեր կարողանան աշխատել խանգարումներից զերծ միջավայրում: Հեռահաղորդակցության բնագավառը առագընթաց աճում է: Նոր տեխնոլոգիաների զարգացման հետ մեկտեղ, ինչպես նաև ռադիոկապի ծառայությունների սրընթաց աճին զուգահեռ աճում է սպեկտրի և արբանյակային ուղեծրերի նկատմամբ պահանջարկը: Սպեկտրի օգտագործման արդյունավետ և ռացիոնալ կառավարումը հիմնականում կապահովի տարբեր ռադիոցանցերի միաժամանակյա աշխատանքը՝ բացառելով փոխադարձ խանգարումները: Այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել սպեկտրի օգտագործման հսկողություն, քանի որ իրական կյանքում սպեկտրի օգտագործման թույլատրելի պայմանները կարող են չհամապատասխանել իրական պայմաններին: Դա կարող է պայմանավորված լինել սարքավորումների բարդությունով, այլ սարքավորումների հետ փոխազդեցությունով, սարքավորումների անսարքությունով կամ էլ սարքավորումների նպատակաուղված սխալ շահագործումով: Տվյալ խնդիրը ավելի է բարդանում, քանի որ օրեցօր ավելի են շատանում անլար վերգետնյա և արբանյակային երկրային կայաններ, ինչպես նաև տեխնիկական այլ միջոցներ, որոնք կարող են հանդիսանալ որպես խանգարման աղբյուր (օրինակ համակարգիչներ, բարձր հաճախականային սարքավորումներ, նեոնային լամպեր և այլն): Սպեկտրի օգտագործման հսկման հետ կապված եղանակները կատարելագործվում են, որպեսզի ապահովեն ռադիոկապի համակարգերի տեխնիկական պարամետրերը և նորմերը, ինչպես նաև աջակցեն սպեկտրի և գեոստացիոնար արբանյակային ուղեծրի  արդյունավետ օգտագործմանը: Սպեկտրի օգտագործման հսկման եղանակները տարբերվում են այն եղանակներից, որոնք օգտագործվում են ռադիոկապի ցանցերում հիմնականում նրանով, որ ռադիոհսկման աշխատանքները իրականացվում են ոչ օպտիմալ պայմաններում և անհայտ էլեկտրամագնիսական իրավիճակում:

2. ՌԱԴԻՈՀՍԿՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3. ՀՀ տարածքում ռադիոճառագայթման շուրջօրյա մոնիթորինգը իրականացվում է.

1) Երևան քաղաքում, շուրջօրյա, որոնց համար տեխնիկական բազա է հանդիսանում կանադական Աէրոսիսթեմս Ինթերնեյշնլ «Aerosystems International» ֆիրմայի կողմից 2002թ. տեղակայված ռադիոմոնիթորինգի համակարգը` իր ծրագրային ապահովմամբ, որը կազմված է 3 բազային և 1 շարժական կայաններից:

2) Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում 8 ժամյա աշխատանքային ռեժիմով՝ մինիմալ տեխնիկական հնարավորություններով:

4. Նշված բազային և շարժական համակարգերը ապահովում են ռադիոմոնիթորինգի գործառույթները միայն Երևանի տարածքում և անհրաժեշտության դեպքում շարժական կայանի միջոցով նաև մարզերում, որը չի ապահովում եթերի օպերատիվ մոնիթորինգ: Այն իրականացվում է միայն պլանային և արտապլանային այցերի ժամանակ, որը լինում է մեկ մարզի կտրվածքով տարեկան 2-ից 3 անգամ, ինչը չի ապահովում Հայաստանի Հանրապետության առկա ողջ պահանջը: Մասնավորապես, ծածկույթից բաց են մնացել, օրինակ՝ Մեղրու, Կապանի, Գորիսի և այլ տվյալ տարածաշրջանի մոնիթորինգը:

5. Միաժամանակ հարկ է նշել, որ շարժական համակարգերի տեղափոխումը առաջացնում է բացեր, կայանների այլ տեղ տեղափոխման ժամանակ: Ինչը հնարավորություն չի տալիս ունենալ իրական պատկեր, առավել ևս խոցելի է դարձնում այն տարածքները, որոնք դուրս են մնում մոնիթորինգի դաշտից:

3. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

6. Գաղտնիք չէ, որ մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակաշրջանում, երբ կապի միջոցների զարգացումը տեղի է ունենում ոչ թե տարեց տարի, այլ օրեցօր: Կապի միջոցների արտադրողների պահանջարկը սպեկտրի նկատմամբ սրըթնաց աճում է:  Անհրաժեշտություն է առաջանում նաև ստուգել սպեկտրի արդյունավետ օգտագործումը և ճիշտ պլանավորումը: Կապի օպերատորները հաճախակի ստանում են նոր տեխնոլոգիաների ներդրման համար նախատեսված սպեկտրի շահագործման լիցենզիաներ, սակայն չեն զարգացնում այն՝ պահուստավորելով սպեկտրը և վստահ լինելով, որ մրցակից կազմակերպությունները չեն կարող զարգացնել այդ տեխնոլոգիաները՝ սպեկտրի բացակայության պատճառով: Իսկ մոնիթորինգ իրականացնող կազմակերպությունը չի կարող ի հայտ բերել այդ հնարավոր երևույթները՝ տեխնիկական միջոցների բացակայության պատճառով: Եթերի հսկողությունը լիարժեք ապահովելու և հայտնաբերված թերությունները օպերատիվ վերացնելու նպատակով անհրաժեշտ է ՀՀ ամբողջ տարածքում իրականացնել շուրջօրյա ռադիոմոնիթորինգ: Ելնելով վերոգրյալից՝ անհրաժեշտություն է առաջացել ներդնել ռադիոմոնիթորինգի բազային կայանների և շարժական լրակազմի ամբողջական-միասնական համակարգ՝ շուրջօրյա ռադիոհսկման հնարավորությամբ, որն անհրաժեշտության դեպքում կարող է օգտագործվել ՀՀ տարբեր գերատեսչությունների կողմից ինչպես ամենօրյա աշխատանքների, այնպես էլ արտակարգ իրավիճակների ժամանակ՝ օպերատիվ խնդիրների լուծման համար:

7. Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության և Արցախի Հանրապետության արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարության միջև 2018 թվականի հուլիսի 12-ին ստորագրված համագործակցության համաձայնագրի շրջանականերում` պետության անվտանգության նկատառումներից ելնելով, որոշակի ռադիոհաճախականությունների կամ ռադիոհաճախականային շերտերի մոնիթորինգի և տեղորոշման վերաբերյալ օպերատիվ և ճշգրիտ տեղեկատվություն ունենալու նպատակով անհրաժեշտ է ունենալ ռադիոմոնիթորինգի և տեղորոշման ամբողջական միասնական ժամանակակից համակարգ:

8. Կարևորելով երկու երկրների սահմանամերձ տարածքներում առկա միջսահմանային ռադիոազդանշանների ներթափանցումը նվազեցնելու և GSM տիրույթում բջջային բազային կայաններից առաջացող վնասակար խանգարումները բացառելու գործընթացը, կարևորվում է առաջարկվող ռադիոմոնիթորինգի համակարգի հրատապ ներդնումը:

4. ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

9. Սպեկտրի օգտագործումը իրականացվում է շուրջօրյա, ամբողջ տարվա ընթացքում կամ առանձին շրջաններում, կամ գլոբալ՝ պետության ամբողջ տարածքով մեկ: Հետևաբար ռադիոմոնիթորինգը նույնպես պետք է իրականացվի շուրջօրյա, եթե ցանկանում ենք ապահովել սպեկտրի արդյունավետ օգտագործում:

10.     Ռադիոհսկման հիմնական նպատակներն են.

1) Տեղական, տարածաշրջանային կամ գլոբալ մաշտաբներով էլեկտրամագնիսական ռադիոհաճախականային խանգարումներին առնչվող խնդիրների լուծում, որպեսզի ապահովվի ռադիոծառայությունների և ռադիոկայանների միաժամանակյա աշխատանք՝ փոքրացնելով կամ նվազեցնելով ռեսուրսի օգտագործումը:

2)        Օգնել և ապահովել բնակչության կողմից ձայնային և հեռուստատեսային արձակման ազդանշանների թույլատրելի որակով ընդունում;

3)  Ադմինիստրացիայի կողմից ռադիոհաճախականությունների և հաճախականային շերտերի փաստացի օգտագործմանը վերաբերվող (կապուղիների զբաղվածությունը և ծանրաբեռնվածությունը) անհրաժեշտ տվյալների ապահովում՝ սպեկտրի օգտագործման և կառավարման համար: Հաղորդվող ազդանշանների տեխնիկական և շահագործման բնութագրերի ստուգում (համապատասխանում է տրված լիցենզիաներին, թե ոչ), չարտոնված հաղորդակների և պոտենցիալ խանգարման աղբյուրների հայտնաբերում և որոշում, ինչպես նաև չարտոնված հաճախականությունների բացահայտում ու  հաշվառում, ինչպես նաև առկա հաճախականությունների ստուգում;

4)      Հեռահաղորդակցության Միջազգային Միության կողմից կազմակերպված ծրագրերի համար անհրաժեշտ տվյալների ապահովում, օրինակ, ռադիոկապի կոնֆերանսների հաշվետվությունների համար, առկա խանգարումների վերացման վերաբերյալ ադմինիստրացիաներին դիմելու ժամանակ, արտաշերտային ճառագայթումների վերացման ժամանակ;

5)    Արտակարգ իրավիճակներում միջոցառումների իրականացման ժամանակ ռադիոտեխնիկական միջոցների արդյունավետ կիրառման հնարավորության ստեղծում;

11.  Հիմնական խնդիրները կայանում են նրանում, որ օպերատիվությունն ապահովելու համար պետք է իրականացվի շուրջօրյա ռադիոհսկում: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ավիա, երկաթուղային և ավտո մայրուղիների ու ՀՀ պետական սահմանի ամբողջ երկայնքով իրականացվող ռադիոմոնիթորինգին: Բացի այդ, հաշվի առնելով ՀՀ ազգային անվտանգության խնդիրները, որոնք ամրագրված են կապի ոլորտի ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարության ծրագրում (համաձայն ՀՀ Նախագահի 2007 թվականի փետրվարի 7-ի թիվ ՆՀ-37Ն հրամանագրի և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 22-ի թիվ 574-Ն որոշման), ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել կառուցել որոշակի ռադիոհաճախականությունների կամ ռադիոհաճախականային շերտերի մոնիթորինգի և տեղորոշման ամբողջական միասնական համակարգ, որը կապահովի ՀՀ ամբողջ տարածքի ռադիոհսկման ծածկույթը, և որը կարող է կիրառվել ինչպես ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության, այնպես էլ ՀՀ պաշտպանության, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների և ՀՀ Ոստիկանության կողմից, ինչպես ընթացիք, այնպես էլ օպերատիվ խնդիրների լուծման համար:

5.  ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

12.  Ամբողջական ցանցը պետք է կազմված լինի սպասարկվող, ոչ սպասարկվող և շարժական կայաններից, որոնք պետք է կառավարվեն Հիմնական կայանից: Հիմնական կայանը պլանավորվում է տեղակայել «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գլխամասում (այսուհետ՝ Գլխամաս): Դրանից բացի պլանավորվում է կառուցել հետևյալ կայանները.

1)  Հիմնական MS-Main Station (Գլխավոր կայան), վայրը Գլխամաս, որը իր մեջ ներառում է օպերատորների համար նստատեղեր և կենտրոնացված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (IT) սարքավորումներ:

2)   Գլխավոր կայանում պետք է ներառվեն.

2.1) Սպասարկվող, ոչ սպասարկվող և շարժական կայաններից ստացված չափման արդյունքների գնահատման և հսկման համար նախատեսված երկու օպերատորական նստատեղ և մեկ նստատեղ, որը միայն կառավարվում է ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից:

2.2) Տվյալների պահպանման համար մեկ կրիչ, որը միացված է ցանցին ընթացիկ հաճախականության ձայնագրման համար;

2.3)  Տվյալների շտեմարանին ցանցային միացում:

3) Սպասարկվող կայաններ- 5 կայան, ք. Երևան՝ 2 կայան (ՀԱԹ և Նուբարաշենում), ք. Գյումրի, ք. Վանաձոր և ք. Գորիս:

3.1) Սպասարկվող ստացիոնար ռադիոմոնիթորինգի և ռադիոտեղորոշման կայաններից յուրաքանչյուրը ներառում է միանման սարքավորումներ, մեկ օպերատորի համար նախատեսված նստատեղ և կենտրոնացված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (IT) սարքավորումներ (RCS- Radio control Station համար սարքավորումները): Նախատեսված է նաև միացում ցանցային կապուղիներին:

4)  Ոչ սպասարկվող կայաններ - 20 կայան, ք. Երևան՝ Կենտրոնական հատված, ք. Ագարակ, գ. Սառնակունք, ք. Քաջարան՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Վերնաշեն, ք. Խաչիկ՝ ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ, գ. Կրասար՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Ձորամուտ, գ. Աքորի՝ՀՀ Լոռու մարզ, գ.Վերին Սասնաշեն, գ. Մաստարա, գ. Բազմաբերդ ՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզ, ք. Նոյեմբերյան, գ. Ակնաղբյուր, ք. Վերին Կարմրաղբյուր՝ ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Արտաշատ՝ ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Ճամբարակ, ք. Վարդենիս, ք. Մարտունի՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Հրազդան՝ ՀՀ Կոտայքի մարզ:

4.1 Ոչ սպասարկվող ստացիոնար ռադիոմոնիթորինգի և ռադիոտեղորոշման կայաններից յուրաքանչյուրը ներառում է միանման սարքավորումներ, մեկ օպերատորի համար նախատեսված նստատեղ և կենտրոնացված տեղեկատվական   տեխնոլոգիաների (IT) սարքավորումներ (UAS- Fix Unmanned Monitoring and Direction Finding Stations համար սարքավորումները): Նախատեսված է նաև միացում ցանցային կապուղիներին:

5)  Շարժական կայաններ - 5 կայան, ՀՀ տարածքում ոչ սպասարկվող կայանների հետ համատեղ լրացուցիչ մոնիթորինգի և տեղորոշման աշխատանքների իրականացում և ոչ սպասարկվող կայանների տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների պարբերաբար իրականացում:

5.1 Շարժական ռադիոմոնիթորինգի և ռադիոտեղորոշման կայաններից յուրաքանչյուրը ներառում է միանման սարքավորումներ, մեկ օպերատորի համար նախատեսված նստատեղ և կենտրոնացված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (IT) սարքավորումներ (MMS- Mobile Monitoring and Direction Finding Stations համար սարքավորումները): Նախատեսված է նաև միացում ցանցային կապուղիներին:

13. Ելնելով վերոգրյալից ծրագրով առաջարկվում է ՀՀ տարածքում ռադիոմոնիթորինգի և տեղորոշման համակարգի կազմակերպման սխեմա՝ համաձայն Ձև 1-ի: Առաջարկվող սխեման պատկերավոր է սարքում ռադիոմոնիթորինգի անխափան աշխատանքը՝ ապահովելով ՀՀ ողջ տարածքի ռադիոմոնիթորինգի ծածկույթը: Միաժամանակ ենթադրվում է նշված համակարգի շահագործման արդեն իսկ 7-8-րդ տարում ունենալ նշված համակարգի համար ծախսված գումարների ետ վերադարձ ՀՀ պետական բյուջե՝ նոր տեխնոլոգիաների համար հատկացվելիք ռադիոհաճախականությունների վաճառքից և անօրինական շահագործվող ռադիոցանցերի օրինականացումից ստացված գումարների տեսքով:

6.  ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

14. Եթե հաշվի առնենք պետությունների փորձը և Հեռահաղորդակցության միջազգային միության Ուղեցույցները, սպեկտրի շահագործումից ստացված գումարի 15-20% պետք է տրամադրվի այն կազմակերպությանը կամ կազմակերպություններին որպես նվազագույն պահպանման ծախս, որոնք իրականացնում են սպեկտրի պլանավորումը և ռադիոմոնիթորինգը (և դա այն դեպքում, երբ արդեն իսկ ներդրված է նմանատիպ համակարգ և մնում է միայն այդ համակարգի պահպանումը): Այսօրվա դրությամբ սպեկտրի պլանավորման և մոնիթորինգ իրականացնող կազմակերպությունը հանդիսանում է «Հեռահաղորդակցության Հանրապետական Կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը: Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրներ կարող են լինել ՀՀ պետական բյուջեն: Ծրագրի միջոցառումների իրականացման համար պետական աջակցության մասով ֆինանսավորումը կարող է նախատեսվել համապատասխան բյուջետային տարիների համար կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտների գծով պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով և պետական բյուջեներով սահմանվող ծախսերի սահմանաչափերի շրջանակներում՝ ելնելով այդ ոլորտների ծախսային առաջնահերթություններից:

15.  Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է շուրջ 8,1 մլրդ ՀՀ դրամ, որի հաշվարկները ներկայացված են Ձև 2-ում:

7.  ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

16. ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ավարտից և արտադրական շահագործման հանձնումից հետո ակնկալվում է ՀՀ ողջ տարածքի ռադիոմոնիթորինգ և տեղորոշում, որը կբացառի ՀՀ տարածքում չարտոնված ռադիոճառագայթման աղբյուրների գործունեությունը, ի հայտ կբերի բոլոր շեղումները և հատկացված ռադիոհաճախականությունների ոչ նպատակային օգտագործողներին: Ռազմաքաղաքական ներկա փուլում տվյալ համակարգի գործարկումը բացարձակ անհրաժեշտություն է

Ձև 1

ՀՀ տարածքում ռադիոմոնիթորինգի և տեղորոշման համակարգի կազմակերպման սխեմա

Բազմաբերդ

Ոչ Ս.Կ.

Կրասար

Ոչ Ս.Կ.

Գյումրի

Ս.Կ.

Մաստարա

Ոչ Ս.Կ.

Վ. Սասնաշեն

Ոչ Ս.Կ.

Աքորի

Ոչ Ս.Կ.

Նոյեմբերյան

Ոչ Ս.Կ.

Վանաձոր

Ս.Կ.

Ակնաղբյուր

Ոչ Ս.Կ.

Վ. Կարմրաղբյուր

Ոչ Ս.Կ.

Ձորամուտ

Ոչ Պ.Կ.

Քաջարան

Ոչ Ս.Կ.

Խարիկ

Ոչ Ս.Կ.

Վերնաշեն

Ոչ Ս.Կ.

Ագարակ

Ոչ Ս.Կ.

Սառնակունք

Ոչ Ս.Կ.

Գորիս

Ս.Կ.

Մարտունի

Ոչ Ս.Կ.

Վարդենիս

Ոչ Ս.Կ.

Ճամբարակ

Ոչ Ս.Կ.

Հրազդան

Ոչ Ս.Կ.

ՀԱԹ

Ս.Կ.

Արտաշատ

Ոչ Ս.Կ.

Երևան

Կենտրոն

Ոչ Ս.Կ.

Երևան

«ՀՀԿ»

ՊՈԱԿ

Գլխավոր կայան

Նուբարաշեն

Ս.Կ.

Շ.կ

Շ.կ

Շ.Կ

Շ.Կ

Շ.Կ

*Ս.Կ.-Սպասարկվող կայան **Ոչ Ս.Կ. .-Ոչ սպասարկվող կայան *** Շ.կ.-Շարժական կայան

Ձև 2

ԲՅՈՒՋԵ

ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրի իրականացման 2020-2024 թվականների համար կանխատեսվող

| Հ/Հ | Ծախսի անվանումը | Միավորի արժեքը ԵՎՐՈ* | Միավորի արժեքը ՀՀ դրամ | Քանակը | Ընդամենը գումարը ՀՀ դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Գլխավոր կայան (MS-Main Station) | 516,340.0 |  | 1 | 296,895,500.0 |
| 2 | Տեխնիկական հանձնարարական |  |  | 1 | 30,000,000.0 |
| 3 | Սպասարկվող ստացիոնար ռադիոմոնիթորինգի և տեղորոշման կայաններ (RCS- Radio contro Station | 389,730.0 |  | 5 | 1,120,473,750.0 |
| 4 | Ոչ սպասարկվող ստացիոնար ռադիոմոնիթորինգի և տեղորոշման կայաններ (UAS- Fix) | 260,950.0 |  | 20 | 3,000,925,000.0 |
| 5 | Շարժական կայաններ (շարժական կայանների համար նախատեսվող անհրաժեշտ սարքավորումներ) | 849,269.0 |  | 5 | 2,441,648,375.0 |
| 6 | Համակարգի սպասարկման ծառայություններ (նախագծի կառավարում, համակարգային ճարտարագիտություն և նախագծի վերլուծություն, մեխանիկական և էլեկտրական դիզայն, համակարգի նախագծում և գործարկում, գործարանային փորձարկումներ և տեղափոխում, աշխատանքի և վերանորոգման ուսուցում ու շահագործման հանձնում) | 548,080.0 |  | 1 | 315,146,000.0 |
| 7 | Հետվաճառքի սպասարկման ծառայություն (երկու տարվա երաշխավորված սպասարկման գումար ծրագրերի թարմացման հնարավորությամբ) | 1,084,360.0 |  | 1 | 623,507,000.0 |
| 8 | Բնակարան Գորիս քաղաքում ավտոտնակով |  |  | 1 | 18,000,000.0 |
| 9 | Ավտոտնակներ Գյումրի և Վանաձորում քաղաքներում՝ (ըստ շուկայական գների |  | 3, 000, 000.0 | 2 | 6,000,000.0 |
| 10 | Կայմեր |  | 1,304,349 | 23 | 30,000,000.0 |
| 11 | Կայմեր տելեսկոպիկ |  | 1,600,000 | 5 | 8,000,000.0 |
| 12 | Անխափան աշխատանքների համար սնուցման համակարգեր |  | 2,307,692.3 | 26 | 60,000,000.0 |
| 13 | Ջերմային կարգավորմամբ արկղեր |  | 1,153,846.2 | 26 | 30,000,000.0 |
| 14 | Հողանցում |  | 304,347.8 | 23 | 7,000,000.0 |
| 15 | Սնուցման մալուխներ և էլեկտրահաշվիչներ |  | 304,347.8 | 23 | 7,000,000.0 |
| 16 | Ցանցային սարքավորումներ համաձայն սխեմայի (մոդեմներ, սվիչներ, ռաուտրներ) |  |  |  | 3,000,000.0 |
| 17 | Ավտոմեքենաներ, 5 հատ (4 քարշակ, սարքերի տեղավորման և օպերատորի նստատեղի համար նախատեսված անհրաժեշտ տարածքով): |  | 25,000,000.0 | 5 | 125,000,000.0 |
| 18 | Գոյություն ունեցող կայմերից անտենաների և ֆիդերային համակարգերի ապամոնտաժումը և կայմերի վերանորոգումը |  |  |  | 15,000,000.0 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  | 8,137,595,625 |
|  | *Եվրո հաշվարկամն համար հինք է ընդունվել 1 Եվրո = 575 ՀՀ դրամ |  |  |  |  |

Հավելված 2

ՀՀ կառավարության 2019թ.

_______ -ի N __ Լ  որոշման

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Յ Ց

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԲԱԶԱՅԻՆ ԵՎ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՌԱԴԻՈՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ

| N | Միջոցառման անվանումը | Իրականացնող մարմին/ Իրականացման պատասխանատուն | Իրականացման ժամանակա-հատվածը | Ֆինանսավորման աղբյուրը | Միջոցառման արժեքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգերի արտադրությամբ զբաղվող առաջադեմ ընկերությունների կողմից առաջարկվող լավագույն համակարգերի ուսումնասիրություն (մոնիթորինգ): | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) | 2019թ. 4-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում. | - |
| 2. | ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման տեխնիկական պայմանների և պահանջների առաջադրանքների կազմելու համար մրցույթի անցկացում և պայմանագրի կքում: | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) | 2020թ. 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե | 30,000,000,0 |
| 3. | ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մրցույթի հայտարարում: | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2020թ. 2-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում. |  |
| 4. | ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման համար մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչած կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում: | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2020թ. 2-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 5. | ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրով նախատեսված աշխատանքի իրականացում և շահագործման հանձնում: | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 2020--2024 թթ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե | 8,107,595,625 |

Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրին և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» որոշման նախագծի

- Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրին և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» որոշման նախագծի մշակման նպատակն է ապահովել «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի պահանջները:

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի նիստի թիվ 54 արձանագրային որոշման՝ հավանության էր արժանացել ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ռազմավարությունը, որի արդյունքում ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից մշակվել և շրջանառության մեջ է դրվել ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրին և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին»  որոշման նախագիծը:

ՀՀ տարածքում ներդնելով բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգը հնարավորություն կտա ՀՀ ողջ տարածքում իրականացնել շուրջօրյա ռադիոհսկում, որի արդյունքում կհայտնաբերվեն և սահմանված կարգով կբացառվեն ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեuված պահանջներին չհամապատաuխանող հեռարձակումները` զերծ պահելով եթերը վնասակար խանգարումներից:

1.1.  Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները

ՀՀ տարածքում ներկայումս շուրջօրյա ռադիոմոնիթորինգ իրականացվում է միայն Երևան քաղաքում, որի համար տեխնիկական բազա է հանդիսանում կանադական «Aerosystems International» ֆիրմայի կողմից 2002 թվականին տեղակայված ռադիոմոնիթորինգի համակարգը` իր ծրագրային ապահովմամբ, որը կազմված է 3 բազայինև 1 շարժական կայաններից, իսկ Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում 8 ժամյա աշխատանքային ռեժիմով՝ մինիմալ տեխնիկական հնարավորություններով:

Մարզերում ռադիոեթերի մոնիթորինգ իրականացվում է միայն շարժական կայանի միջոցով՝ պլանային և արտապլանային այցերի ժամանակ, որը լինում է մեկ մարզի կտրվածքով տարեկան 2-ից 3 անգամ:

Ներկայումս առկա սարքավորումներով հնարավոր չէ ՀՀ ողջ տարածքում իրականացնել շուրջօրյա ռադիոմոնիթորինգ, և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիարժեք ապահովել և զերծ պահել եթերային հեռուստառադիոծրագրերի հեռարձակման, շարժական բջջային կապի ծառայությունների մատուցման ընթացքում վնասակար և չարտոնված խանգարումներից` չթույլատրված ռադիոհաճախականությունների հեռարձակումներից:

Միաժամանակ ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրումը մեծ նշանակություն ունի միջազգային ավիա և ավտո բեռնափոխադրման մայրուղիների նավիգացիոն համակարգի անվտանգ և անխափան շահագործման համար:

1.2.  Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումներ

Նոր տեխնոլգիաների զարգացմանը զուգահեռ հաշվի առնելով առկա խնդիրները՝ ՀՀ տարածքում ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման արդյունքում նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ ողջ տարածքի շուրջօրյա ռադիոմոնիթորինգ, որը կբացառի ՀՀ տարածքում չարտոնված ռադիոճառագայթման աղբյուրների գործունեությունը, ի հայտ կբերի բոլոր շեղումները և հատկացված ռադիոհաճախականությունների ոչ նպատակային օգտագործողներին, այդ թվում մոնիթորինգի արդյունքում հնարավոր կլինի պարզելու արդյոք մատուցվում են կապի օպերատորների կողմից հայտարարված, կամ լիցենզիայով սահմանված ծառայությունները ըստ տեխնոլոգիաների (3G,4G, LTE և այլն) և սփռման տարածքների: Համակարգի ներդրումից հետո հաճախականային սպեկտրի հսկումը կլինի շատ ավելի արդյունավետ, որը կհանգեցնի հաճախականությունների շահագործման համար պետական բյուջե փոխանցվող գումարների աճին:

Առկա սարքավորումներով ռադիոեթերի մոնիթորինգի արդյունքում հայտնաբերվել և ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով է ներկայացվել խախտումների վերաբերյալ արձանագրություններ, որի կողմից կիրառվել են տույժ-տուգանքներ, հարկ է նշել, որ համակարգի ներդրումից հետո անմիջապես կհայտնաբերվեն և կբացառվեն ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեuված պահանջներին չհամապատաuխանող հեռարձակումները` զերծ պահելով եթերը վնասակար խանգարումներից:

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման համար կանխատեսվում է  մոտ 8.1 մլրդ ՀՀ դրամ ներդրում:

Ընդհանուր բյուջեի հաշվարկները կցվում են (ձև 3):

- Կարգավորման առարկան

ՀՀ ունենալով ժամանակակից տեխնիկական լուծումներով կառուցված բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգ` հնարավորություն կտա ՀՀ ողջ տարածքում իրականցնել շուրջօրյա եթերի ռադիոմոնիթորինգ և ժամանակին արձագանքել ռադիոեթերում ի հայտ եկած ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեuված պահանջներին չհամապատաuխանող վնասակար ռադիոհեռարձակումներին:

- Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող  արդյունքը

ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրի ընդունման արդյունքում կունենանք ժամանակակից տեխնիկական լուծումներով կառուցված ցանց, որը հնարավորություն կտա ՀՀ ողջ տարածքում իրականցնել շուրջօրյա մոնիթորինգ` ժամանակին հայտնաբերելու և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բացառելու ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեuված պահանջներին չհամապատաuխանող ռադիոհեռարձակումները, որն էլ կապահովի պետության անվտանգության համակարգերի, ինչպես նաև օրինապահ տուրք վճարող տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից շահագործվող ռադիոէլեկտրոնային միջոցների անխափան աշխատանքը:

Միաժամանակ, հարկ է նշել, որ յուրաքանչյուր տարի ՀՀ պետական բյուջե է մուտք լինում 6-ից 7 մլրդ. դրամ՝ ռադիոհաճախականությունների տրամադրման, օգտագործման ինչպես նաև ապօրինի ռադիոհաճախականություններ օգտագործող սուբյեկտների հայտնաբերման արդյունքում վեջիններիս կողմից վճարված տույժ- տուգանքների հաշվին:

Համակարգի ներդրումից հետո հաճախականային սպեկտրի հսկումը կլինի շատ ավելի արդյունավետ՝ զերծ պահել եթերային հեռուստառադիոծրագրերի հեռարձակման, շարժական բջջային կապի ծառայությունների մատուցման ընթացքում վնասակար և չարտոնված խանգարումներից, որը կհագեցնի հաճախականությունների շահագործման համար պետական բյուջե փոխանցվող գումարների աճին:

ՑԱՆԿ

Իրավական ակտերի, որոնց հիման վրա կամ որոնցից օգտվելով մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության  «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում  բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրին և ժամանակացույցին  հավանություն տալու մասին» որոշման նախագծի

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում  բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրին  և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» որոշման նախագիծը մշակվել է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբեր 28-ի նիստի թիվ 54 արձանագրային որոշման  հիման վրա:

ՑԱՆԿ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի

Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրին և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» որոշման նախագծի հեղինակների

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրին և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» որոշման նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կապի և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների վարչության և իրավաբանական վարչության կողմից:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության « Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրին և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» որոշման նախագիծը ընդունելու կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների ավելացման կամ նվազեցման մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրին և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» որոշման նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում ավելացում կամ նվազեցում, ինչպես նաև լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չի առաջացնում:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրին և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության կամ բացակայության մասին

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրին և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջացնում:

Ձև 3

ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրի գնահաշվարկ

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ծրագրի ֆինանսավորումը նախատեսվում է իրականացնել  2020-2024 թթ., նախատեսվում է բոլոր կայանների ձեռք բերումը (սարքավորումներ, ծրագրային ապահովումներ և կառուցում) և օժանդակ այլ աշխատանքները իրականացնել հետևյալ հաջորդականությամբ.

| Հ/Հ | Ծախսի անվանումը | Միավորի արժեքը ԵՎՐՈ* | Միավորի արժեքը ՀՀ դրամ | Քանակը | Ընդամենը գումարը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Գլխավոր կայանի (MS-Main Station) | 516,340.0 | 296,895,500 | 1 | 296,895,500.0 |
| 2 | Տեխնիկական հանձնարարական |  |  | 1 | 30,000,000.0 |
| 3 | Ոչ սպասարկվող ստացիոնար Մոնիթորինգի և տեղորոշման Կայաններ (UAS- Fix) | 260,950.0 | 150,046,250 | 1 | 150,046,250.0 |
| 4 | Շարժական կայաններ (շարժական կայանների համար նախատեսվող անհրաժեշտ սարքավորումներ) | 849,269.0 | 488,329,675 | 1 | 488,329,675.0 |
| 5 | Կայմեր |  | 1,304,349.0 | 1 | 1,304,349.0 |
| 6 | Կայմեր տելեսկոպիկ |  | 1,600,000.0 | 1 | 1,600,000.0 |
| 7 | Անխափան աշխատանքների համար սնուցման համակարգեր |  | 2,307,692.3 | 2 | 4,615,384.6 |
| 8 | Ջերմային կարգավորմամբ արկղեր |  | 1,153,846.2 | 1 | 1,153,846.2 |
| 9 | Հողանցում |  | 304,347.8 | 1 | 304,347.8 |
| 10 | Սնուցման մալուխներ և էլեկտրահաշվիչներ |  | 304,347.8 | 3 | 913,043.4 |
| 11 | Ավտոմեքենաներ, 1 հատ (4 քարշակ, սարքերի տեղավորման և օպերատորի նստատեղի համար նախատեսված անհրաժեշտ տարածքով): |  | 25,000,000.0 | 1 | 25,000,000.0 |
| Ընդհանուր տարվա կտրվածքով կանխատեսվում է ծախսել 1,000,162,396 ՀՀ դրամ: |  |  |  |  |  |

*Եվրո հաշվարկամն համար հինք է ընդունվել 1 Եվրո = 575 դրամ

| Հ/Հ | Ծախսի անվանումը | Միավորի արժեքը ԵՎՐՈ* | Միավորի արժեքը ՀՀ դրամ | Քանակը | Ընդամենը գումարը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Սպասարկվող ստացիոնար ռոնիթորինգի և տեղորոշման կայաններ (RCS-Radio control station)(Երևան ՀԱԹ, Երևան Նուբարաշեն, Գյումրի) | 389,730.0 | 224,094,750 | 3 | 672,284,250.0 |
| 2 | Ոչ սպասարկվող ստացիոնար Մոնիթորինգի և տեղորոշման Կայաններ (UAS- Fix)(Կրասար, Մաստարա) | 260,950.0 | 150,046,250 | 2 | 300,092,500.0 |
| 3 | Կայմեր |  | 1,304,349.0 | 2 | 2,608,698.0 |
| 4 | Անխափան աշխատանքների համար սնուցման համակարգեր |  | 2,307,692.3 | 4 | 9,230,769.2 |
| 5 | Ջերմային կարգավորմամբ արկղեր |  | 1,153,846.2 | 2 | 2,307,692.4 |
| 6 | Հողանցում |  | 304,347.8 | 3 | 913,043.4 |
| 7 | Սնուցման մալուխներ և էլեկտրահաշվիչներ |  | 304,347.8 | 3 | 913,043.4 |
| 8 | Գոյություն ունեցող կայմերից անտենաների և ֆիդերային համակարգերի ապամոնտաժումը և կայմերի վերանորոգումը |  |  | 1 | 11,650,003.6 |
| Ընդհանուր տարվա կտրվածքով կանխատեսվում է ծախսել 1,000,000,000 ՀՀ դրամ: |  |  |  |  |  |

| Հ/Հ | Ծախսի անվանումը | Միավորի արժեքը ԵՎՐՈ* | Միավորի արժեքը ՀՀ դրամ | Քանակը | Ընդամենը գումարը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Սպասարկվող ստացիոնար ռոնիթորինգի և տեղորոշման կայաններ (RCS-Radio control station)(Վանաձոր, Գորիս) | 389,730.0 | 224,094,750 | 2 | 448,189,500.0 |
| 2 | Ոչ սպասարկվող ստացիոնար Մոնիթորինգի և տեղորոշման Կայաններ (UAS- Fix) (Հրազդան, Ճամբարակ, Վարդենիս) | 260,950.0 | 150,046,250 | 3 | 450,138,750.0 |
| 3 | Կայմեր |  | 1,304,349.0 | 3 | 3,913,047.0 |
| 4 | Անխափան աշխատանքների համար սնուցման համակարգեր |  | 2,307,692.3 | 5 | 11,538,461.5 |
| 5 | Ջերմային կարգավորմամբ արկղեր |  | 1,153,846.2 | 3 | 3,461,538.6 |
| 6 | Հողանցում |  | 304,347.8 | 5 | 1,521,739.0 |
| 7 | Սնուցման մալուխներ և էլեկտրահաշվիչներ |  | 304,347.8 | 8 | 2,434,782.4 |
| 8 | Ցանցային սարքավորումներ համաձայն սխեմայի (մոդեմներ, սվիչներ և ռաուտերներ): |  | 1,500,000.0 | 1 | 1,500,000.0 |
| 9 | Բնակարան Գորիս քաղաքում ավտոտնակով |  |  | 1 | 18,000,000.0 |
| 10 | Ավտոտնակներ Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում |  | 3,000,000 | 2 | 6,000,000.0 |
| 11 | Գոյություն ունեցող կայմերից անտենաների և ֆիդերային համակարգերի ապամոնտաժումը և կայմերի վերանորոգումը |  |  |  | 3,349,966.4 |
| 12 | Ավտոմեքենաներ, 2 հատ (4 քարշակ, սարքերի տեղավորման և օպերատորի նստատեղի համար նախատեսված անհրաժեշտ տարածքով): |  | 25,000,000 | 2 | 50,000,000.0 |
| Ընդհանուր տարվա կտրվածքով կանխատեսվում ՝է ծախսել 1,000,047,784.9 ՀՀ դրամ: |  |  |  |  |  |

| Հ/Հ | Ծախսի անվանումը | Միավորի արժեքը ԵՎՐՈ* | Միավորի արժեքը ՀՀ դրամ | Քանակը | Ընդամենը գումարը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ոչ սպասարկվող ստացիոնար Մոնիթորինգի և տեղորոշման Կայաններ (UAS- Fix) (Խաչիկ, Վերնաշեն, Ագարակ, Քաջարան, Սառնակունք, Բազմաբերդ, Արտաշատ): | 260,950.0 | 150,046,250 | 8 | 1,200,370,000.0 |
| 2 | Շարժական կայաններ (շարժական կայանների համար նախատեսվող անհրաժեշտ սարքավորումներ) | 849,269.0 | 488,329,675 | 2 | 976,659,350.0 |
| 3 | Համակարգի սպասարկման ծառայություններ (նախագծի կառավարում, համակարգային ճարտարագիտություն և նախագծի վերլուծություն, մեխանիկական և էլեկտրական դիզայն, համակարգի նախագծում և գործարկում, գործարանային փորձարկումներ և տեղափոխում, աշխատանքի և վերանորոգման ուսուցում ու շահագործման հանձնում) | 548,080.0 | 315,146,000 | 1 | 315,146,000.0 |
| 4 | Կայմեր |  | 1,304,349.0 | 10 | 13,043,490.0 |
| 5 | Կայմեր տելեսկոպիկ |  | 1,600,000 | 2 | 3,200,000 |
| 6 | Անխափան աշխատանքների համար սնուցման համակարգեր |  | 2,307,692.3 | 10 | 23,076,923.0 |
| 7 | Ջերմային կարգավորմամբ արկղեր |  | 1,153,846.2 | 10 | 11,538,462.0 |
| 8 | Հողանցում |  | 304,347.8 | 7 | 2,130,434.6 |
| 9 | Սնուցման մալուխներ և էլեկտրահաշվիչներ |  | 304,347.8 | 9 | 2,739,130.2 |
| 10 | Ավտոմեքենաներ, 1 հատ (4 քարշակ, սարքերի տեղավորման և օպերատորի նստատեղի համար նախատեսված անհրաժեշտ տարածքով): |  | 25,000,000 | 1 | 25,000,000.0 |
| 11 | Ցանցային սարքավորումներ համաձայն սխեմայի (մոդեմներ, սվիչներ և ռաուտերներ): |  | 1,500,000.0 | 1 | 1,500,000.0 |
| Ընդհանուր տարվա կտրվածքով կանխատեսվում է ծախսել 2,574,403,789.8 ՀՀ դրամ: |  |  |  |  |  |

| Հ/Հ | Ծախսի անվանումը | Միավորի արժեքը ԵՎՐՈ* | Միավորի արժեքը ՀՀ դրամ | Քանակը | Ընդամենը գումարը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ոչ սպասարկվող ստացիոնար Մոնիթորինգի և տեղորոշման Կայաններ (UAS- Fix) (Ձորամուտ, Աքորի, Մարտունի, Նոյեմբերյան, Կարմրաղբյուր, Ակնաղբյուր) | 260,950.0 | 150,046,250 | 6 | 900,277,500.0 |
| 2 | Շարժական կայաններ (շարժական կայանների համար նախատեսվող անհրաժեշտ սարքավորումներ) | 849,269.0 | 488,329,675 | 2 | 976,659,350.0 |
| 3 | Հետվաճառքի սպասարկման ծառայություն (երկու տարվա երաշխավորված սպասարկման գումար ծրագրերի թարմացման հնարավորությամբ) | 1,084,360.0 | 623,507,000 | 1 | 623,507,000.0 |
| 4 | Կայմեր |  | 1,304,349.0 | 7 | 9,130,443.0 |
| 5 | Կայմեր տելեսկոպիկ |  | 1,600,000 | 2 | 3,200,000 |
| 6 | Անխափան աշխատանքների համար սնուցման համակարգեր |  | 2,307,692.3 | 5 | 11,538,461.5 |
| 7 | Հողանցում |  | 304,347.8 | 7 | 2,130,434.6 |
| 8 | Ջերմային կարգավորմամբ արկղեր |  | 1,153,846.2 | 10 | 11,538,462.0 |
| 9 | Ավտոմեքենաներ, 1 հատ (4 քարշակ, սարքերի տեղավորման և օպերատորի նստատեղի համար նախատեսված անհրաժեշտ տարածքով): |  | 25,000,000 | 1 | 25,000,000.0 |
| Ընդհանուր տարվա կտրվածքով կանխատեսվում է ծախսել 2,562,981,651.1 ՀՀ դրամ: |  |  |  |  |  |

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համակարգը միասնական է, կառուցման և ներդրման ընթացքում հնարավոր են որոշակի փոփոխություններ առաջնահերդություններում, որը պետք է հաշվի առնել նաև պայմանագիր կնքելու ընթացքում: Հաշվի առնելով նաև, որ համակարգի բաղադրիչների արժեքները տարբեր են, իսկ ընդհանուր արժեքը բաժանված է 2020-2024 տարիների համար՝ ըստ վերը ներկայացված փուլերի, հնարավոր է տարբերություն պլանավորվածի և իրական արժեքի միջև, որը նույնպես կարելի է ամրագրել պայմանագրում:

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

# Հայաստանի Հանրապետության կառավարության«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում

# բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի ներդրման ծրագրին և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» որոշման նախագծի վերաբերյալ առաջարկությունների և առարկությունների մասին

| հհ | Առաջարկության, առարկության հեղինակը | Առաջարկության, առարկության բովանդակությունը | Եզրակացություն |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 30.10.2018թ. թիվ 01/8-4?19754-18 | 1.Ծրագրի ընդհանուր արժեքը, ըստ ներկայացված ֆինանսական գնահատականների, կազմում է 8,446.7 մլն դրամ: Համաձայն Ծրագրի և Նախագծի N 2 հավելվածի` աշխատանքները նախատեսվում են իրականացնել 2019-2021 թվականներին, յուրաքանչյուր տարի 2,815.6 մլն դրամի չափով` ֆինանսավորման աղբյուր դիտարկելով պետական բյուջեն, մասնավոր հատվածի ներդրումները և նպատակային նվիրատվությունները, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրները։ Սակայն. - ՀՀ Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացված ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի նախագծով և ՀՀ 2019-2021 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով այդ նպատակով միջոցներ նախատեսված չեն, ՀՀ կառավարության 06.09.2018թ. N 1030-Լ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018-2022 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին որոշման N 1 հավելվածի 236-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն նշված աշխատանքները նախատեսված է իրականացնել 2021-2023 թվականներին: 2.Ներկայացված չեն համակարգի ներդրման նպատակով ձեռքբերումների և իրականացվելիք աշխատանքների համար անհրաժեշտ միջոցների ֆինանսական գնահատականների համապատասխան հաշվարկ-հիմնավորումները։ Հիմնավորման կարիք ունի նաև բնակարանի և ավտոտնակների ձեռքբերումները։ 3. Միաժամանակ Նախագծի նախաբանն անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել «Նորմատիվ իրավական ակտերի» մասին օրենքի 17-րդ հոդվածի 8-րդ մասի պահանջին, մասնավորապես, անհրաժեշտ է հղում կատարել նախաբանում նշված իրավական ակտի կրճատ անվանմանը: 4. Ինչ վերաբերում է Նախագծի կարգավորման ազդեցության գնահատմանը, ապա հայտնում ենք, որ Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի համաձայն` նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծը կարգավորման ազդեցության գնահատման ենթակա է կառավարության սահմանած կարգով և դեպքերում, որը դեռևս սահմանված չէ: | Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն; Բնակարանների ձեռքբերումը անհրաժեշտ է տվյալ տարածաշրջանում ռադիոհսկման և ռադիոեթերի մոնիթորինգի աշխատանքները իրականացնելու համար (Բնակավայրը ընտրվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության մոտ գտնվելու նպատակով:) Ավտոտնակը անհրաժեշտ է շարժական կայանի կայաննման համար: Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն; |
| 2. | ՀՀ առողջապահության նախարարություն 09.112018թ. թիվ ԱԹ/16436-18 | Նախագծում «սպեկտր» բառը փոխարինել «տիրույթ» բառով: | Չի ընդունվել: Համաձայն Հեռահաղորդակցության Միջազգային Միության (ՀՄՄ) ռադիոկապի կանոնակարգի սահմանված տերմին է: Տիրույթը ամբողջ սպեկտրից վերցրած մի հատված է: |
| 3. | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն 03.11.2018թ. թիվ 01/09.1/8975-18 | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը, քննության առնելով «ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, հայտնում է, որ ներկայացված ծրագրի հիմնավորումից պարզ չէ ՀՀ ողջ տարածքում եթերային հեռուստառադիոծրագրերի հեռարձակման, շարժական բջջային կապի ծառայությունների մատուցման ընթացքում շուրջօրյա մշտադիտարկում իրականացնելու անհրաժեշտությունը, ներկայումս գոյություն ունեցող խնդիրները և դրանց հետևանքները։ Հաշվի առնելով վերը նշվածը կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է հստակ ներկայացնել մոտ 8,5 մլրդ ՀՀ դրամ ներդրում պահանջող ծրագրի իրականացումից ակնկալվող արդյունքները, այն չանելու դեպքում գոյություն ունեցող ռիսկերը և հնարավոր հետևանքները։ | Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն; |
| 4. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 05.11.2018թ. թիվ 1/05.2/12424-18 | Դիտողություններ և առաջարկություններ չունի: 1. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրին հավանություն տալու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ` Որոշում) ընդունման արդյունքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական և կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող տարածքների վրա բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 2. Որոշման նախագծի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների վրա բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 3. Որոշման նախագիծը բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում, ոլորտը կանոնակարգող իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին և պահանջներին չի հակասում: Որոշման կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում կանխատեuվող հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության համեմատական վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում է: |  |
| 5. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 09.11.2018թ. թիվՄԹ/ՀՄ-2-2/17652-18 | «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ` նախագիծ) սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատումը կատարվել է ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի թիվ 18-Ն որոշման համաձայն: Նախագծի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատումը կատարվել է սոցիալական պաշտպանության ոլորտի և դրա առանձին ենթաոլորտների իրավիճակի բնութագրիչների և դրանց ինդիկատորների հիման վրա: Նախագիծը` ա) ռազմավարական կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունի չեզոք ազդեցություն. բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունի չեզոք ազդեցություն: |  |
| 6. | ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն 03.11.2018թ. թիվ 17/1086 | 1.Հավելվածի «Ներածություն» գլխի 2-րդ պարբերությունից հանել «Ռադիոհաճախականային» բառը՝ համապատասխան փոփոխություններ կատարելով նաև նախագծի ամբողջ տեքստում: 2.«Ծրագրի իրականացման անհրաժեշտությունը» գլխի վերջին պարբերությունում «ներդրումը» բառը փոխարինել «ներդնումը»: 3. «Ծրագրի նպատակն ու խնդիրները» գլխի վերնագրում «նպատակն» բառը փոխարինել «հիմնական նպատակներն» բառերով: Նույն գլխի նախավերջին պարբերությունում «ավտոճանապարհային, ավիա և երկաթուղային» բառերը փոխարինել «ավիա,երկաթուղային և ավտո» բառերով: Նույն գլխի վերջին պարբերությունում անհրաժեշտ է հստակեցնել,թե ինչ «կապի ոլորտի ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարության ծրագրի» մասին է խոսքը՝ նշելով իրավական ակտի անվանումը,համարն ու ամսաթիվը: 4.«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» Օրենքի 15-րդ հոդվածի 35-րդ կետով սահմանվող ՀՀ ԱԱԾ կողմից եթերի վերահսկման գործառնական առանձնահատկություններից ելնելով՝ առաջարկում ենք ծրագրում նախատեսել ՀՀ ԱԱԾ –ում իրական ժամանակում (in real time) գործող աշխատատեղի ստեղծում: Մանավորապես՝ որոշման նախագծի հավելվածի «Ծրագրի նկարագիրը» գլխի 3-րդ պարբերության 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. - Սպասարկվող, ոչ սպասարկվող և շարժական կայաններից ստացված չափման արդյունքների գնահատման, հսկման համար նախատեսված երկու օպերատորական նստատեղ և մեկ աշխատատեղ,որը կառավարվում է ՀՀ ազգային անվտանգության կողմից: 5. «Ֆինանսավորման աղբյուրները» գլխի 1-ին պարբերությունում «ՀՀ բյուջե» բառերը փոխարինել «ՀՀ պետական բյուջե» բառերով: 6. «Ակնկալվող արդյունքները» գլխի 1-ին պարբերությունում «ռադիոմոնիտորինգի կառուցման» բառերը փոխարինել «բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման» բառերով: 7. 2-րդ հավելվածի աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ կետերում «Մոնիթորինգի» բառը փոխարինել «ռադիոմոնիթորինգի» բառով: 8. Նախագիծն անհրաժեշտ է համարակալել «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան: | Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն փոփոխություն: Չի ընդունվել: Լրամշակման արդյունքում որոշման նախագծի «Ծրագրի նպատակներն ու խնդիրները» գլխի նախավերջին պարբերությունը հանվել է: Համաձայն ՀՀ Նախագահի 07.02.2007թ. «ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը հաստատելու մասին» թիվ ՆՀ-37Ն հրամանագրի և ՀՀ կառավարության 22.04.2010թ. «ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարության դրույթներով նախատեսված՝ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության գործունեության ծրագիրը հաստատելու մաաասին» թիվ 574-Ն որոշման: Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: |
| 7. | ՀՀ Ոստիկանություն 31.10.2018թ. թիվ 01.6/24/512197-18 | Դիտողություններ և առաջարկություններ չունի: |  |
| 8. | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 31.10.2018թ. թիվ 1/06.1/13154-18 | Նախագծի հավելվածի 4-րդ գլխում՝ ռադիոհսկման հիմնական նպատակները լրացնել նոր կետով հետևյալ բովանդակությամբ՝ «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության միջոցառումների իրականացման ժամանակ ռադիոտեխնիկական միջոցների արդյունավետ կիրառման հնարավորության ստեղծում:»: Նախագծի հավելվածի 4-րդ գլխում՝ հիմնական խնդիրները պարբերությունում «ՀՀ ՊՆ» բառերից հետո լրացնել «ՀՀ ԱԻՆ» բառերը, իսկ «ՀՀ Պաշտպանության նախարարության» բառերից հետո լրացնել «ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության» բառերը: | Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: |
| 9. | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն 01.112018թ. թիվ ՊՆ/510-1713 | Դիտողություններ և առաջարկություններ չունի: |  |
| 10. | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 01.11.2018թ. թիվ ՄՍ/2.2-23/1137-18 | «Էլեկտրոնային հաղորդկացության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հաճախականությունների բաշխումների աղյուսակի կազմման (հաստատման) և ռադիոհեռարձակման աղբյուրների ու ռադիոհաղորդակցության սարքավորումների օգտագործման մոնիթորինգի իրականացման գործառույթները վերապահված են ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը։ Նույն օրենքի համաձայն՝ ռադիոհաղորդակցության սարքավորումների օգտագործման հետ կապված տեխնիկական բնույթի գործառույթներն իրականացնում է նախարարության ենթակայությամբ գործող պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը («Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ)։ Նշված կազմակերպությունն իրականացնում է «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքով նախարարությանը վերապահված՝ ռադիոհեռարձակման աղբյուրների հայտնաբերման, տեղորոշման¸ ինչպես նաև ռադիոհաղորդակցության սարքավորումների օգտագործման ուսումնասիրման և ստուգման տեխնիկական բնույթի վերահսկողական գործառույթներ, որն ըստ էության ինստիտուցիոնալ առումով խնդրահարույց է, չի համապատասխանում ստուգումների կազմակերպմանն ու անցկացմանն առնչվող օրենսդրական կարգավորումներին, որի հետևանքով առաջանում են խնդիրներ (օրինակ՝ ուսումնասիրման և ստուգման ենթակա սարքավորումների տեղակայման տարածք մուտք գործելու մասով) ապահովելու նշված գործառույթների արդյունավետ իրականացմանն ուղղված ամբողջական վարչարարությունը։ Միևնույն ժամանակ, «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հանձնաժողովին վերապահված է առևտրային օգտագործման նպատակների համար ռադիոհաճախականությունների տիրույթի տրամադրման, ռադիոհաճախականությունների թույլտվությունների պայմանների կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացման, ինչպես նաև առանց թույլտվության ռադիոհաճախականությունների օգտագործման դադարեցման կարգադրություն արձակելու գործառույթներ: Մինչդեռ, ռադիոհաճախականությունների թույլտվությունների տրամադրման, նշված թույլտվությունների պայմանների կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացման, առանց թույլտվության ռադիոհաճախականությունների օգտագործման դադարեցման կարգադրություն արձակելու և ռադիոհաղորդակցության սարքավորումների օգտագործման մոնիթորինգի իրականացման գործառույթները հանդիսանում են ամբողջական վարչարարական գործիքակազմի բաղադրիչներ և դրանց տարանջատումը առաջացնում է իրավասությունների համադրման, նշված հարաբերությունների հստակ կարգավորման և վարչարության իրականացման խնդիրներ։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը, հանձնաժողովն առաջարկում է քննարկել նկարագրված առանցքային խնդրի կարգավորմանն ուղղված օրենսդրական լուծումները և ՀՀ կառավարության «ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրին հավանություն տալու մասին» որոշման նախագծին անդրադառնալ նշված քննարկման համատեքստում: | Չի ընդունվել: Նախագծով նախատեսվում է ներդնել ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգ, որը հնարավորություն կընձեռնի ՀՀ ողջ տարածքում ժամանակին հայտնաբերելու և սահմանված կարգով բացառելու ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանող ռադիոհեռարձակումները, որն էլ կապահովի պետության անվտանգությունը և օրինապահ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից շահագործվող համակարգերի անխափան աշխատանքը: Ուստի ներկայացված առաջարկը չի բխում նախագծի կարգավորման առաջարկից: |
| 11. | ՀՀ անվտանգության խորհուրդ 31.10.2018թ. թիվ 34.4/36894-18 | Դիտողություններ և առաջարկություններ չունի: |  |
| 12. | ՀՀ առողջապահության նախարարություն 23.112018թ. թիվ ԱԹ/17144-18 | Որոշման նախագծի ընդունումը առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա: |  |
| 13 | ՀՀ արդարադատության նախարարություն 30.11.2018թ. թիվ 02/629384-18 | 1.«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) վերնագրում «Ն» տառն անհրաժեշտ է փոխարինել «Լ» տառով՝ նկատի ունենալով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հունիսի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակարգը հաստատելու մասին» N 667-L որոշմամբ հաստատված հավելվածի 2-րդ կետի դրույթները, համաձայն որոնց՝ հայեցակարգերը, ռազմավարությունները, միջոցառումների ծրագրերը, որոնք վերաբերում են մեկից ավելի պետական մարմինների, որպես կանոն, Կառավարությունն ընդունում է որպես ներքին իրավական ակտեր: 2.Նախագծի նախաբանից անհրաժեշտ է հանել ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի նիստի թիվ 54 արձանագրային որոշմանը կատարված հղումը՝ հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթները: 3.Նախագիծն անհրաժեշտ է դիտարկել «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքի 4-րդ հոդվածի լույսի ներքո՝ բացառելով իրավասու մարմիններին վերապահված գործառույթների իրականացման ընթացքում հնարավոր խնդիրների առաջացումը: | Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: Ընդունվել է ի գիտություն: |
| 14. | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ 19.04.2019թ. թիվ 02/23.18/132-19 | Իրավաբանական վարչություն 1. Համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի՝ ներքին իրավական ակտը նորմատիվ իրավական ակտի հիման վրա և դրան համապատասխան ընդունված իրավական ակտ է, հետևաբար նախաբանում անհրաժեշտ է հղում կատարել նորմատիվ բնույթի իրավական ակտի: 2. 2-րդ կետն առաջարկում ենք համապատասխանեղնել «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի պահանջներին: 3. Հայտնում ենք, որ նախագծում օգտագործվող ,,վերահսկողական,, գործառույթը խնդրահարույց է, քանի որ այն բնորոշ է պետաիշխանական լիազորությունների իրականացման, իսկ համաձայն Սահմանադրության 2-րդ և 6-րդ հոդվածներ նման լիազորությւն կարող են ունենալ միայն Սահմանադրությամբ նախատեսված պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները ու պաշտոնատար անձինք: Բացի այդ վերահսկողության ընթացքում կարող է տեղի ունենալ մարդու իրավունքների սահմանափակում, որը նույնպես պետք է լինի սահմանված օրենքով՝ համաձայն ՀՀ Սահմանադրության 79-րդ հոդվածի: Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ Ուսումնասիրելով ներկայացված նախագիծը հայտնում ենք, որ նպատակահարմար չենք համարում նոր տեսակի վերահսկողոթյան սահմանման հնարավորությունը՝ հաշվի առնելով, - ՀՀ կառավարությունը որդեգրել է ընթացակարգերի, կարգավորումների պարզեցման և տնտեսավաորղների գործունեությանն անհարկի չմիջամտելու քաղաքականություն, - բավարար կերպով հիմնավորված չի տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնելու անհրաժեշտությունը, քանի որ ներկայումս ոլորտը կարգավորված է ինչպես լիցենզիաների կամ թույլտվությունների տրամադրման, այնպես էլ՝ վարչական վարույթներ իրականացնելու միջոցով, - նախագծում կիրառվում են հսկողություն, վերահսկողություն և մոնիթորինգ տերմինները, ինչից պարզ է դառնում, որ խոսքը գնում է տարբեր գործառույթների մասին, սակայն նախագծից պարզ չի դրանց իրականացման դեպքերի և ընթացակարգերի տարբերությունը. անհասկանանլի է՝ ինչ դրդապատճառներ կան 24/7 ռեժիմով հսկողություն իրականացնող մարմնի համար իրականացնել նաև վերահսկողություն, և ինչ է այդ դեպքում մոնիթորինգը: | Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: Չի ընդունվել, քանի որ ծրագրով նախատեսված է իրականացնել շուրջօրյա մոնիթորինգ, որը չի խոչընդոտում տնտեսվարողների գործունեությունը: Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: |
| 15. | ՀՀ ֆինասների նախարարություն 18.07.2019թ. թիվ 01/8-4/11880-2019 | 1.ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) ընդհանուր արժեքը, ըստ ներկայացված ֆինանսական գնահատականների, կազմում է 8,446.7 մլն դրամ (հաշվարկը կատարվել է՝ 1եվրո=600դրամով): Համաձայն Նախագծով հաստատվող «ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման գործընթացի իրականացման ծրագրի ժամանակացույց» (այսուհետ՝ Ժամանակացույց) N 2 հավելվածի` աշխատանքները նախատեսվում են իրականացնել 2020-2022 թվականներին, մինչդեռ համաձայն Ծրագրի Ձև 2-ի՝ աշխատանքները նախատեսվում են իրականացնել 2021-2023 թվականներին։ Ընդ որում, ՀՀ կառավարության 16.05.2019թ. N 650-Լ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին որոշման N 1 հավելվածի 2-րդ կետի 288.2-րդ ենթակետի համաձայն նշված աշխատանքները նախատեսվում են իրականացնել 2021-2023 թվականներին։ 2. Համաձայն Ծրագրի 6-րդ «Ֆինանսավորման աղբյուրները» բաժնի՝ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրներ կարող են լինել ՀՀ պետական բյուջեն, մասնավոր հատվածի ներդրումները և նպատակային նվիրատվությունները, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրները։ Մինչդեռ Ծրագրի ժամանակացույցում ընդգրկված ֆինանսավորում պահանջող միջոցառումների մասով որպես ֆինասավորման աղբյուր դիտարկվում է միայն ՀՀ պետական բյուջեն, ինչն այս պարագայում պարզաբանման անհրաժեշտություն ունի։ 3.Ներկայացված չեն համակարգի ներդրման նպատակով ձեռքբերումների և իրականացվելիք աշխատանքների համար անհրաժեշտ միջոցների ֆինանսական գնահատականների համապատասխան հաշվարկ-հիմնավորումները, անհրաժեշտ գումարի հաշվարկի հիմքում դրվող միավոր արժեքի հիմնավորումը և գնագոյացման աղբյուրները։ 4.Առաջարկում ենք Ժամանակացույցում ընդգրկված ֆինանսավորում պահանջող յուրաքանչյուր միջոցառման մասով տարիների բաշխվածությամբ ներկայացնել վերջիններիս ֆինանսական գնահատականները։ | Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն : Որոշման նախագծի լրամշակման արդյունքում Ծրագրի 6-րդ բաԺնից «մասնավոր հատվածի ներդրումները և նպատակային նվիրատվությունները, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրները բառակապակցություները հանվել է: Չի ընդունվել: Ինչպես երևում է Ծրագրի ժամանակացույցի 2-րդ կետից՝ 2020 թվականի առաջին եռամսյակում նախատեսվում է անցկացնել տեխնիկական պայմանների և պահանջների առաջադրանքների կազմելու համար մրցույթ: Նույն եռամսյակում արդեն իսկ կունենանք վերը նշված տեխնիկական հանձնարարականը: Տեխնիկական հանձնարարականում պետք է նեռառված լինեն բոլոր անհրաժեշտ հաշվարկ-հիմնավորումները, որի կազմելուց հետո միայն հաշվարկ-հիմնավորման հատվածները առանձին կներառվեն տվյալ ծրագրում: Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն, համաձայն միջնաժամկետային ծախսային ծրագրով համապատասխան չափաքանակային ծրագրերի : Ծախսային ծրագրերը բաշխվել են ըստ տարիների : |
| 16. | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 17.07.2019թ. թիվ 01/09.1/6469-19 | Դիտողություններ և առաջարկություններ չունի: |  |
| 17. | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 16. 07.2019թ. թիվ 01/01.1/5381-2019 | Դիտողություններ և առաջարկություններ չունի: |  |
| 18. | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն 16.07.2019թ. թիվ ՊՆ/510/1216-2019 | Դիտողություններ և առաջարկություններ չունի: |  |
| 19. | ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն 12.07.2019թ. թիվ 17/780 | Դիտողություններ և առաջարկություններ չունի: ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը պատրաստակամ է իր ներկայացուցչի միջոցով մասնակցել ժամանակացույցով նախատեսված միջոցառումների իրականացմանը: |  |
| 20.. | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 15.07.2019թ.թիվԳԲ/2.2-23/1568-19 | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը բազմիցս հայտնել է, որ կարևոր և անհրաժեշտ է համարում հնարավոր կարճ ժամանակահատվածում ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի արդի համակարգի ներդրումը։ Այդուհանդերձ գտնում ենք, որ ռադիոմոնիթորինգի՝ ռադիոհեռարձակման աղբյուրների հայտնաբերման, տեղորոշման¸ ռադիոհաղորդակցության սարքավորումների օգտագործման ուսումնասիրման և ստուգման տեխնիկական բնույթի վերահսկողական գործառույթների իրականացումը ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ենթակայությամբ գործող պետական ոչ առևտրային կազմակերպության («Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ) կողմից խնդրահարույց է և չի կարող վերապահվել վերջինիս։ Մասնավորապես, նշված վերահսկողական բնույթ կրող գործառույթի իրականացումը պահանջում է վարչարարական գործիքակազմի կիրառում (ուսումնասիրման և ստուգման ենթակա սարքավորումների տեղակայման տարածք մուտք գործում, խախտման արձանագրում, անձի անհատականացում և այլն), ինչն օրենսդրությամբ ամրագրված կարգավորումների համատեքստում դուրս է ՊՈԱԿ-ին վերապահված գործառույթների տիրույթից, չի համապատասխանում ստուգումների կազամակերպմանն ու անցկացմանն առնչվող օրենսդրական կարգավորումներին և հետևաբար առաջացնում է ինստիտուցիոնալ և իրավական առումով տարաբնույթ խնդիրներ, այդ թվում՝ ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածով նախատեսված վերահսկողական լիազորությունների վերապահման մասով։ Նշված գործոններով են պայմանավորված այդ գործառույթների արդյունավետ իրականացման, այդ թվում՝ ռադիոհաճախականությունների տիրույթի արդյունավետ և օպտիմալ վերահսկմանն ուղղված ամբողջական վարչարարության առկա խնդիրները։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը, հանձնաժողովն առաջարկում է քննարկել նկարագրված առանցքային խնդրի կարգավորմանն ուղղված օրենսդրական լուծումները՝ ՀՀ կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների, վարչարարության օպտիմալացման արդյունքում բյուջետային ծախսերի կրճատման և պետական մարմինների կողմից արդյունավետ վարչարարության ապահովման՝ ՀՀ կառավարության որդեգրած քաղաքականության համատեքստում և ՀՀ կառավարության «ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրին հավանություն տալու մասին» որոշման նախագծին անդրադառնալ նշված հարցերի քննարկման շրջանակում։ | Չի ընդունվել: Նախագծով նախատեսվում է ներդնել ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգ, որը հնարավորություն կընձեռնի ՀՀ ողջ տարածքում ժամանակին հայտնաբերելու և սահմանված կարգով բացառելու ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանող ռադիոհեռարձակումները, որն էլ կապահովի պետության անվտանգությունը և օրինապահ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից շահագործվող համակարգերի անխափան աշխատանքը: Ուստի ներկայացված առաջարկը չի բխում նախագծի կարգավորման առաջարկից: |
| 21. | ՀՀ արդարադատության նախարարություն 16.07.2019թ. թիվ 01/27.1/15649-19 | 1. Նախագծի նախաբանից անհրաժեշտ է հանել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 146-րդ հոդվածին արված հղումը, հակառակ պարագայում կստացվի այնպես, որ յուրաքանչյուր իրավական ակտ ընդունելու դեպքում կարող է հղում արվել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համապատասխան հոդվածներին, մինչդեռ իրավական ակտի ընդունման իրավական հիմքը պետք է համապատասխանի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջներին, մասնավորապես՝ Սահմանադրությամբ նախատեսված մարմինները կարող են Սահմանադրության և օրենքների հիման վրա և դրանց իրականացումն ապահովելու նպատակով օրենքով լիազորվել ընդունելու ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտեր: Այդ առումով նախագծում անհրաժեշտ է հղում կատարել այն նորմատիվ իրավական ակտին, որի հիման վրա և դրան համապատասխան պետք է ընդունվի հիշյալ իրավական ակտը՝ համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի պահանջների, մասնավորապես՝ ներքին իրավական ակտը` նորմատիվ իրավական ակտի հիման վրա և դրան համապատասխան ընդունված իրավական ակտն է, որը սահմանում է վարքագծի կանոն այն անձանց խմբի համար, որոնք դա ընդունող մարմնի հետ աշխատանքային կամ վարչական հարաբերությունների մեջ են կամ օգտվում են դա ընդունող մարմնի ծառայություններից կամ աշխատանքներից: 2. Նախագծով հաստատվող հավելված 1-ի և 2-ի անվանման մեջ անհրաժեշտ է նշել «Լ» տառը՝ համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջների: 4.Նախագծով հաստատվող հավելվածի 1-ի 11-րդ կետում անհրաժեշտ է նշել ՀՀ Նախագահի 2007 թվականի փետրվարի 7-ի թիվ ՆՀ-37-Ն հրամանագրի և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 22-ի թիվ 574-Ն որոշման կրճատ անվանումները՝ հաշվի առնելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի 8-րդ մասի և 18-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջները: 5.Նախագծով հաստատվող հավելված 2-ի աղյուսակի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ կետերի 3-րդ սյունակներում «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ» բառերից հետո անհրաժեշտ է լրացնել «(համաձայնությամբ)» բառը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունիսի 8-ի 667-Լ որոշման պահանջների: 5. Նախագիծն անհրաժեշտ է դիտարկել «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքի 4-րդ հոդվածի լույսի ներքո՝ բացառելով իրավասու մարմիններին վերապահված գործառույթների իրականացման ընթացքում հնարավոր խնդիրների առաջացումը: | Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն; Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն; Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: Ընդունվել է ի գիտություն: |
| 22. | 2019 թվականի սեպտեմբերի 13-ին կայացած մշտապես ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեյում քննարկման արդյունքների հիման վրա ՀՀ ֆինասների նախարարության կողմից ներկայացված առաջարկությունները: | - 1. ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) ընդհանուր արժեքը, ըստ ներկայացված ֆինանսական գնահատականների, կազմում է 8,137.6 մլն դրամ: Ըստ Նախագծով հաստատվող «ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման գործընթացի իրականացման ծրագրի ժամանակացույց» (այսուհետ՝ Ժամանակացույց) N 2 հավելվածի` համակարգի ներդրման աշխատանքները նախատեսվում են իրականացնել 2020-2024 թվականներին։ Համաձայն Ծրագրի 6-րդ «Ֆինանսավորման աղբյուրները» բաժնի՝ Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրներ կարող է լինել ՀՀ պետական բյուջեն։ Ծրագրի միջոցառումների իրականացման համար պետական աջակցության մասով ֆինանսավորումը կարող է նախատեսվել. - համապատասխան բյուջետային տարիների համար կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտների գծով պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով և պետական բյուջեներով սահմանվող ծախսերի սահմանաչափերի շրջանակներում՝ ելնելով այդ ոլորտների ծախսային առաջնահերթություններից, -հաճախականությունների աճուրդից գոյացած ՀՀ պետական բյուջե մուտքագրված միանվագ վճարներից: Այս կապակցությամբ հայտնում են հետևյալը ա) ՀՀ կառավարության 16.05.2019թ. N 650-Լ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019-2023 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին որոշման N 1 հավելվածի 288.2-րդ ենթակետի համաձայն նշված աշխատանքների ֆինանսավորման աղբյուր դիտարկվում է նաև ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցները։ Ուստի պարզաբանման անհրաժեշտություն ունի, թե ինչու է Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուր դիտարկվում միայն ՀՀ պետական բյուջեն, բ)առաջարկում ենք Ծրագրից հանել հաճախականությունների աճուրդից գոյացած ՀՀ պետական բյուջե մուտքագրված միանվագ վճարներից հատկացումներ կատարելու վերաբերյալ դրույթը, նկատի ունենալով, որ նման մոտեցումը հակասում է «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքին (այսուհետ՝ Օրենք) և բյուջետային համակարգի հիմքում դրվող սկզբունքներին, մասնավորապես. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն` բյուջետային համակարգի սկզբունքներից մեկը հանդիսանում է բյուջետային ելքերի ամբողջական (համախառն) ծածկվածության սկզբունքը, ինչը նշանակում է, որ բյուջեի բոլոր ելքերը պետք է ծածկվեն բյուջեի մուտքերով: Մուտքերը չեն կարող կապվածություն ունենալ որոշակի ելքերի հետ, բացառությամբ նպատակային բյուջետային մուտքերի ստացման դեպքերի, կամ օրենսդրությամբ նպատակային բյուջետային ֆոնդերի ստեղծման դեպքում` դրանց մուտքերի: - Ներկայացված չեն համակարգի ներդրման նպատակով ձեռքբերումների և իրականացվելիք աշխատանքների համար անհրաժեշտ միջոցների ֆինանսական գնահատականի հաշվարկի համապատասխան հիմնավորումները, մասնավորապես հաշվարկի հիմքում դրվող միավոր արժեքի հիմնավորումը և գնագոյացման աղբյուրները։ Առաջարկում ենք Ժամանակացույցում ընդգրկված ֆինանսավորում պահանջող յուրաքանչյուր միջոցառման մասով տարիների բաշխվածությամբ ներկայացնել վերջիններիս ֆինանսական գնահատականները։ Միաժամանակ առաջարկում ենք Ծրագրի ընդհանուր բյուջեի հաշվարկները իրենց համապատասխան հիմնավորումներով ներկայացնել Ծրագրի հիմնավորման մեջ: | ՀՀ կառավարության 16.05.2019թ. թիվ 650-Լ որոշման ընդունման նախապատրաստական փուլի ընթացքում աշխատանքներ էին տարվում ծրագրի լրացուցիչ ներդնող դոնոր կազմակերպություններ ներգրավելու ուղղությամբ, սակայն ներկա պահի դրությամբ ներդրումային առաջարկներ չեն ստացվել: Ընդունվել է: Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: Ընդունվել է: Ներկայացված է տեղեկանքում : |