ՀիմնավորոՒՄ

««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 2060-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1.   Իրավական ակտի նպատակը․

Սույն նախագծի ընդունման նպատակն է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21020 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգում» միջոցառման (այսուհետ՝ Միջոցառում) կատարումը։

2. Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները

2․1․ Միջոցառման  շրջանակներում «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա` ստորև նշված ճանապարհահատվածների միջին նորոգման աշխատանքների գնման նպատակով հայտարվել են գնման ընթացակարգեր, մասնավորապես․

- Տ-1-4 /Հ-20/ (Ագարակ) - Աշտարակ-Բյուրական տրանսպորտային հանգույց - /Տ-1-77/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+00 - կմ2+750, Տ-1-77/Հ-19/ (Աշտարակ) - /Մ-1/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+704 - կմ3+694 և Տ-1-78/Հ-20/ - /Տ-1-4/ (Ագարակի շրջանց) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ2+718 և  Աշտարակ-Բյուրական տրանսպորտային հանգույց  (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/51Շ գնման պայմանագիրը կնքվել է)․

- Մ-2, Երևան-Երասխ-Նորավան- Տաթև-Կապան-Մեղրի-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ181+750- կմ182+727 հատված (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/54Շ գնման պայմանագիրը կնքվել է)․

- Հ-63, /Մ-2/ (Կապան)- Ծավ- /Մ-2/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000- կմ 1+784 և կմ 9+095-կմ 12+275 հատվածներ (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/57Շ գնման պայմանագիրը կնքվել է)․

- Հ-63, /Մ-2/ (Կապան)- Ծավ- /Մ-2/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 52+888- կմ 73+600 հատված (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/58Շ գնման պայմանագիրը կնքվել է )․

- Տ-3-65, /Մ-5/ -Գեղակերտ-Ծաղկալանջ-Արագած-Աղավնատուն (Տ-3-44)  մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 2+700- կմ 6+100 և կմ 7+520- կմ 8+350,    Տ-3-36 Աղավնատուն (Տ-3-44) - Ամբերդ - Այգեշատ - Դաշտ (Տ-3-64) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ1+700- կմ4+700 և Տ-3-4/Տ-3-44/ -Ամբերդ (Տ-3-36) մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000- կմ 2+000 մարզային նշանակության ավտոճանապարհների հատվածներ (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/59Շ գնման պայմանագիրը կնքվել է )․

- Մ-5, Երևան- Արմավիր- ՀՀ սահման միջպետական նշանակության  ավտոճանապարհի կմ 7+041- կմ 10+430 (աջ և ձախ գոտիներ) հատված (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/66Շ հայտարարվել է գնման ընթացակարգ, որը ընթացքում է)․

- Մ-1, Երևան -Գյումրի - ՀՀ սահման (Բավրա) միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ11+890 - կմ14+400  (աջ և ձախ գոտիներ) հատված (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/65Շ հայտարարվել է գնման ընթացակարգ, որը ընթացքում է)։

Վերոնշյալ ճանապարհահատվածների ընդհանուր երկարությունը կազմում է 58,253 կմ և ճանապարհահատվածների միջին նորոգման աշխատանքների իրականացման համար (2025 թվականի պայմանագրեր) անհրաժեշտ է ապահովել համապատասխան ֆինանսավորում՝ ընդհանուրը  2,727,819.1 հազար դրամի չափով։

2․2․ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և «Էկո ԲԻԼԴԻՆԳ» ՍՊԸ միջև կնքվել է Հ-30 /Մ-4/ -Ճամբարակ -/Հ-7/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 41+ 158  + կմ55 + 200 հատվածի միջին նորգման աշխատանքների կատարման թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2024/31Շ գնման պայմանագիրը։ Պայմանագրի շրջանակներում չկատարված՝ 2025 թ․ իրականացվելիք աշխատանքների արժեքը կազմում է 67,576․0 հազար դրամ։ Նշված պայմանագրի կատարման նպատակով անհրաժեշտ է ապահովել համապատասխան ֆինանսավորում։

2․3․ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը բարձրացնելու, ճանապարհային գծաշման գործառական երկարակեցությունն ավելացնելու նպատակով նախատեսվում է Միջոցառման շրջանակներում կնքված թվով 6 գնման պայմանագրերում կատարել փոփոխություն՝ նախատեսելով հորիզոնական գծանշումները 1,5 մմ-ից ավելի հաստությամբ ջերմաթաղանթով իրականացնելու պահանջ։

Նշված փոփոխությունների արժեքը չի գերազանցի տվյալ պայմանագրերի գնի  10 %։    Փոփոխությունների ընդհանուրը գումարը կազմում է  104,205․6 հազար  դրամ ։

Արդյունքում վերը նշված ճանապարհների միջին նորոգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար  անհրաժեշտ 2,899,600․7 հազար դրամն առաջարկվում է վերաբաշխել 2025 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության «1157. Քաղաքային զարգացում»  ծրագրի «21002. Երևանի մետրոպոլիտենի ենթակառուցվածքների կառուցում» միջոցառումից:

Հարկ է նշել նաև, 1157. Քաղաքային զարգացում»  ծրագրի «21002. Երևանի մետրոպոլիտենի ենթակառուցվածքների կառուցում» միջոցառումից է նվազեցումը կատարվում, քանի որ հաշվի է առնվել այն հանգամանքը, որ նախագծի համալիր փորձաքննությունը ստացվել է 2025 թվականի հունիսի 9-ին և այն, որ ծրագրի իրականացման հաջորդ փուլի աշխատանքները պայմանավորված են նախագծի վերջնական հաստատման հետ, ուստի նախատեսված ֆինանսական միջոցների ամբողջական օգտագործումն ընթացիկ տարում իրատեսական չէ։ Սույն թվականի հուլիսի 3–ից շրջանառության մեջ է դրվել ծրագրով նախատեսված օտարվող գույքը  հանրային գերակա շահ ճանաչելու ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը։ Մինչ այդ մեկնարկել էր նախագծի համաձայնեցման և շին․թույլտվության ստացման աշխատանքները։

Միաժամանակ ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով առաջարկվում է   1049/11001 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ» միջոցառման տողերում կատարել փոփոխություններ, քանի  որ անհրաժեշտություն է առաջացել՝ պահպանել Հյուսիս-Հարավ ավտոճանապարհի 90․2-113․4 կմ-ը, ինչպես նաև ապահովել Հ-3 Երևան-Գառնի-Գեղարդ սողանցքային հատվածի անցանելիությունը։

3. Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Սույն որոշման ընդունման արդյունքում կնորոգվեն միջպետական, հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի որոշ հատվածներ՝ ապահովելով ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարակեցությունը։

4․ Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի լրացուցիչ նվազեցում չի առաջացնում:

5. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրաված ինստիտուտները և անձինք.

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության

6. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

7․ Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Սույն նախագծի ընդունումը կնպաստի ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի 3-րդ բաժնի 3.2 կետով նախատեսված ճանապարհաշինության զարգացման ոլորտում ՀՀ կառավարության հետևյալ ռազմավարական խնդիրների իրագործմանը՝ այն է միջպետական, հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհային ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, ինչի շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ։