ՀԱՎԵԼՎԱԾ  N 2

ՀՀ կառավարության 2025 թվականի

--------------------- N    - Ն որոշման

Մ Ի Ջ Ո Ց Ա Ռ ՈՒ Մ Ն Ե Ր Ի    Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԽՈՂ

| Հ/Հ | Միջոցառման անվանումը | Միջոցառման նպատակը | Միջոցառման իրականացման ակնկալվող արդյունքը | Պատասխանատու | Համակատարողներ | Ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը, ֆինանսական միջոցների չափը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Օրենսդրական և ենթաօրենսդրական իրավական ակտերի արդիականացում, լրամշակում/մշակում | 2.1 «Քաղաքաշինության մասին» օրենքում լրացումների և փոփոխությունների նախատեսում, ենթաօրենսդրական ակտերի՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 740-Ն, ՀՀ կառավարության 2013 թվականի ապրիլի 25-ի N 472-Ն, ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1656-Ն, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշումների, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2024 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 31-Ն և ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 128-Ն հրամանների վերանայում, արդիականացում | Մոնիթորինգային ստորաբաժանման ձևավորման և աշխատակարգի մշակման իրավական հիմքերի ստեղծում | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե, ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, ՀՀ կադաստրի կոմիտե | 2026 թվականներ (շարունակական) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2. | Գնագոյացման ոլորտի մշտադիտարկում | Քաղաքաշինության բնագավառի պետական կառավարման լիազորված մարմնում մասնագիտական ներուժի հավաքագրման միջոցով, վերլուծական կարողություններով և լիազորություններով օժտված աշխատանքային խմբի՝ մոնիթորինգային ստորաբաժանման ձևավորում (3-4 հոգանոց անձնակազմով) | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության վերլուծություն, ամսական/եռամսյա կտրվածքով արդյունքների համադրում շուկայի փաստացի պահանջարկի և քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների տվյալների հետ | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | 2027-2028թթ. շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե , ըստ նախատեսվող հաստիքացուցակների՝ 1 աշխատակցի միջին աշխատավարձի չափով կպահանջի ` օրինակ՝ 500.0հազ.դրամx4աշխատակիցx12ամիս=24,000.0 հազ.դրամ՝ 1 տարվա կտրվածքով: |
| 3. | Տեղեկատվության հավաքագրման էլեկտրոնային Շտեմարանների ստեղծում | Շտեմարանների թվայնացում, դրանց հասանելիություն քաղաքաշինական գործունեության սուբյեկտների համար | Թվով 2 թվայնացված Շտեմարաններ | ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե | ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի հունվարի 21-ի N 81-Ա որոշմամբ ստեղծված տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհուրդ | 2027 թ. | Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհրդին տրամադրվող միջոցներ |