ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 1910-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

- Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

«1157. Քաղաքային զարգացում» ծրագրի «21038. Երևանի բուսաբանական այգու տարածքում անտառապուրակի կառուցապատման աշխատանքներ» միջոցառման շրջանակներում 2023 թվականից իրականացվում են կառուցման և բարեկարգման աշխատանքներ։

Տարածքի ամբողջական բարեկարգման և հանրային օգտագործման համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովման նպատակով առաջացել է լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտություն, մասնավորապես՝ մաքրման կայանի կառուցում, արտաքին լուսավորության համակարգի վերակառուցում և այլ աշխատանքներ, որոնք արտացոլված են նաև պայմանագրի մինչև 10 տոկոսի ավելացման ծավալաթերթ նախահաշվում:

Նշված աշխատանքներն ուղղված են տարածքի սանիտարահիգիենիկ նորմերի ապահովմանը, շրջակա միջավայրի պահպանությանը, ինչպես նաև քաղաքացիների անվտանգ և հարմարավետ օգտագործման պայմանների ստեղծմանը։

Վերոգրյալով պայմանավորված՝ անհրաժեշտություն է առաջացել գործող պայմանագրի արժեքը ավելացնել մինչև 10 տոկոսով՝ 449,996.0 հազար դրամի չափով:

Այսպիսով,  «Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություն և լրացում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1910-Ն որոշման մեջ փոփոխություն ու լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով (այսուհետ՝ Նախագիծ) առաջարկվում է «1157. Քաղաքային զարգացում» ծրագրի «21002. Երևանի մետրոպոլիտենի ենթակառուցվածքների կառուցում» միջոցառումից  449,996.0 հազար դրամ գումարի ուղղում «1157. Քաղաքային զարգացում» ծրագրի ծրագրի «21038. Երևանի բուսաբանական այգու տարածքում անտառապուրակի կառուցապատման աշխատանքներ» միջոցառմանը: Նվազեցման արդյունքում ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին նշված գումարի չափով հիշյալ միջոցառման ֆինանսական միջոցների վերականգնման անհրաժեշտություն չի առաջանա։

- Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/59 ծածկագրով կապալային պայմանագրի շրջանակում իրականացվում է Երևանի բուսաբանական այգու տարածքում անտառապուրակի կառուցապատման աշխատանքները, որի պայմանագրային արժեքն է 4,510,092,610 (մոտ 4,5 մլրդ) ՀՀ դրամ և մինչ օրս կատարված աշխատանքների փաստացի ֆիանսավորումը կազմում է 3,621,656,957 (մոտ 3,6 մլրդ) ՀՀ դրամ (մոտ 80%):

Առ այսօր իրականացվել են անտառպուրակի կառուցման հիմնական աշխատանքները, այդ թվում՝ ճեմուղիների սալիկավոր ճանապարհի մոտ 22,375 քմ բազալտե չորսվակասալերի տեղադրումը, արտաքին պարսպապատումը և այլ աշխատանքներ:

Լրացուցիչ աշխատանքները անմիջականորեն փոխկապակցված են արդեն իրականացված աշխատանքների հետ և անհրաժեշտ են տարածքի ամբողջական և երկարաժամկետ օգտագործման ապահովման համար։

- Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան:

- Ակնկալվող արդյունքը

Նախագծի ընդունման արդյունքում կապահովվի Երևանի բուսաբանական այգու տարածքում կառուցվող անտառապուրակի ամբողջական բարեկարգումն ու հանրային օգտագործման համար լիարժեք պատրաստ վիճակը։

- Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.

Նախագծի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի լրացուցիչ նվազեցում չի առաջացնում:

- Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին

Նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

7. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ.Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026 թթ. Ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

Նախագծի ընդունումը բխում է ՀՀ Կառավարության 18.08.2021թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի մասին» թիվ 1363-Ա որոշմամբ հաստատված Հավելված-ի 2.5, 4.9 կետերով սահմանված ոլորտային միջոցառումների իրականացումից: