ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 1910-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 11.03.2026թ. |
| --- | --- |
|  | № 01/9-1/5784-2026 |
| Հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդի սահմանափակ հնարավորություններն ու կանխատեսվող հավելյալ ծախսային կարիքները՝ առաջարկում ենք քննարկել ֆինանսավորման հարցը 1212 ծրագրի «32001. ՀՀ մարզերում առաջնահերթ լուծում պահանջող անհետաձգելի ծրագրերի իրականացում» միջոցառման գծով նախատեսված գումարների շրջանակներում կարգավորելու տարբերակը: Բացի այդ Նախագծով ներկայացված լրացուցիչ աշխատանքների վերաբերյալ առկա են ներքոհիշյալ դիտարկումները. - Լրացուցիչ աշխատանքների ծավալաթերթում ներառված է նաև Ծարավ Աղբյուր փողոցի արտաքին լուսավորության վերակառուցման աշխատանքներ, որի վերաբերյալ հարկ է նշել, որ այն Երևանի բուսաբանական այգու տարածքից դուրս է գտնվում, հետևաբար նշված աշխատանքները չեն կարող դիտվել որպես լրացուցիչ կատարման ենթակա աշխատանքներ: - Հաշվի առնելով, որ ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. N 596-Ն որոշման N 1 հավելվածով հաստատված կարգի 108-րդ կետի պահանջների համաձայն նախագծային փաստաթղթերում փոփոխությունները կատարվում են նշված կարգով նախատեսված ընթացակարգերին համապատասխան, տեղեկացնում ենք, որ լրացուցիչ աշխատանքների վերաբերյալ նախագծային փաստաթղթերի փոփոխությունը և փորձագիտական եզրակացությունը բացակայում են: 3. Խմբագրական առումով նշենք, որ Նախագծով ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացումը նախատեսվում է մեկ միջոցառման գծով, ուստի N 7 հավելվածի անհրաժեշտությունը բացակայում է, ինչպես նաև հիմնավորման համաձայն «Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ի միջև 18.05.2023թ. կնքված N ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/59 պայմանագրի արժեքը կազմում է 4.5 մլն դրամ և մինչ օրս կատարված աշխատանքների փաստացի ֆինանսավորումը՝ 3.6 մլն դրամ (մոտ 80%), սակայն նշված պայմանագրի արժեքը կազմում է 4.5 մլրդ դրամ: | Չի ընդունվել: 1212 ծրագրի 32001 միջոցառման գծով նախատեսված գումարների շրջանակներում ՀՀ ՏԿԵՆ-ի կողմից շրջանառվում է որոշման նախագիծ և այն գտնվում է Վարչապետի աշխատակազմում: Միաժամանակ քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող միջոցառումների գծով տնտեսումների կամ չօգտագործվող միջոցների վերջնական ծավալները հնարավոր չէ հստակեցնել տվյալ փուլում և այս փուլում այդպիսի միջոցներ առկա չեն: Դիտարկվել է այլ ֆինանսավորման աղբյուր: Ընդունվել է ի գիտություն: Բուսաբանական այգու պարսպին հարակից՝ Ծարավ Աղբյուր փողոցի մայթի վերանորոգման աշխատանքները ներառված են եղել Նախագծում: Սակայն մայթին մոնտաժված էլեկտրական սյուները պատշաճ տեսք չունեն, և քանի որ հին ասֆալտապատ մայթը ենթակա է քանդման, նպատակահարմար է էլեկտրական լարերն անցկացնել ստորգետնյա խրամուղով և էլեկտրական սյուները փոխարինել ժամանակակից, էսթետիկ տեսք ունեցող հենասյուներով: Ընդունվել է ի գիտություն: ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/59 ծածկագրով կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագրի շրջանակներում իրականացվող՝ Երևանի Բուսաբանական այգու տարածքում անտառապուրակի կառուցապատման աշխատանքների 10 %-ի ավելացմամբ պայմանավորված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում իրականացվելու են փոփոխություններ: Փոփոխված փաթեթը կներկայացվի փորձաքննության, և դրական եզրակացությունը ստանալուց հետո նոր միայն կիրականացվեն շինարարական աշխատանքները։ Ընդունվել է: Կատարվել են համապատասխան փոփոխությունները: |