#### ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության (ԲՏԱՆ) հաշվետվության վերլուծական մաս

##### ԲՏԱՆ քաղաքականության հիմնական գերակայությունները

Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2021թ. օգոստոսի 18-ի N 1363-Ա որոշմամբ հաստատված՝ ՀՀ Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի «2․3 բարձր տեխնոլոգիաներ» մասի դրույթները և հաշվի առնելով բարձր տեխնոլոգիաների կարևորությունը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության և անվտանգության համար՝ Կառավարությունը նպատակադրվել է Հայաստանը դարձնել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերական երկիր։

Կառավարությունը ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացումը սահմանում է որպես զինված ուժերի մարտունակության ապահովման և բարձրացման, տնտեսական աճի, գիտական և տեխնոլոգիական առաջընթացի առանցքային գործոններից մեկը:

Բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմարդյունաբերության զարգացման համար անհրաժեշտ միջոցառումների շրջանակներում 2025թ. կատարվել են հետևյալ աշխատանքները.

- Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում տեխնոլոգիական կրթության որակական և քանակական բարելավում.

- Բարձր տեխնոլոգիական ընկերություններում (ստարտափներում) անհրաժեշտ ներդրումներ ներգրավելու և դրանց հետագա զարգացումն ու համաշխարհային շուկա ելքն ապահովելու նպատակով ֆինանսական գործիքներ ներգրավելու հնարավորությունների շարունակական մեծացում.

- Տեխնոլոգիական ներուժի ներգաղթի խթանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում.

- Իրականացվել է բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի էկոհամակարգի զարգացումը՝ ներառյալ թիրախավորված գիտահետազոտական աշխատանքների, ստեղծագործական խմբերի, նորաստեղծ ընկերությունների ֆինանսավորումը, ինչպես նաև միջազգային հայտնի աքսելերացիոն ծրագրերին մասնակցելու համար տրամադրվող աջակցության ապահովումը.

- Հայաստանում հայկական սփյուռքի ներգրավվածությունն ապահովելու նպատակով իրականացվել է տարբեր ֆորմատներում հայկական ընկերությունների, կազմակերպությունների և անհատների հետ շարունակական համագործակցության հարթակների ձևավորում, որի շնորհիվ հնարավորություն կստեղծվի օգտագործել սփյուռքի մասնագիտական կարողությունները և ձևավորված հսկայական կապերը.

- Իրականացվել է Ինժեներական քաղաքի ենթակառուցվածքների զարգացումը, մասնավորապես՝ բիզնես աքսելերատորի շենքի կառուցման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքները, սուպերհամակարգչի անխափան աշխատանքի ապահովումը.

- Կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման, գործարար միջավայրի բարելավման, քաղաքացիների կյանքի որակի բարձրացման և պետական մարմինների հետ առնչվելու դյուրացման, ինչպես նաև միջազգային տնտեսական գործընթացներին արդյունավետ մասնակցելու նպատակով զանգվածաբար կիրառվել են թվային տեխնոլոգիաներ։ Զուգահեռաբար բարձրացվել է նաև կիբեռանվտանգության և ինտերնետ հասանելիության մակարդակը Հայաստանում.

- Ապահովվել է միջազգային շուկաներում հայկական բարձր տեխնոլոգիական ընկերությունների, նրանց ստեղծած արտադրանքի և ծառայությունների պատշաճ ներկայացումը և միջազգային G2G (կառավարություն-կառավարություն) և B2B (բիզնես-բիզնես) համագործակցության պլատֆորմների զարգացումը.

- Ձեռնարկվել են միջոցներ բարձր լուծաչափի տիեզերալուսանկարներ ձեռքբերելու և մշակելու ուղղությամբ.

- Ռազմարդյունաբերության զարգացման ուղղությամբ իրականացվել են գիտահետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորման և արտադրական կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ։ Միաժամանակ, նոր տեխնոլոգիական ուղղություններով գիտահետազոտական աշխատանքների ընդլայնումը գտնվում է զարգացման փուլում և նախատեսվում է իրականացնել հաջորդ փուլերում՝ համապատասխան ֆինանսավորման և տեխնոլոգիական լուծումների ներգրավմամբ.

- 2025թ. շարունակվել են ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիտորինգի համակարգի գործարկման աշխատանքները, որի արդյունքում հաճախականային սպեկտրի հսկումը դարձել է ավելի արդյունավետ` զերծ պահելով եթերը վնասակար խանգարումներից.

- Թվային փոխակերպման գործընթացի շրջանակներում ներդրվել է Բիոմետրիկ անձնագրերի և նույնականացման քարտերի պետություն-մասնավոր համագործակցության մոդելը, ընդունվել է ««Ամպայինն առաջինը» քաղաքականության մշակման և ներդրման մասին» ՀՀ կառավարության որոշումը, հաստատվել են ամպային տիրույթում տեղակայվող պաշտոնական կայքերի նկատմամբ անվտանգության նվազագույն պահանջները: Հավատարմագրվել է «Իմ ԱյԴի» ՓԲ ընկերությունը՝ որպես էլեկտրոնային թվային ստորագրության հավաստագրման կենտրոն։​

Ոլորտի հիմնական թիրախները

Ստորև նշված կետերը հանդիսացել են «Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության էկոհամակարգի և շուկայի զարգացման ծրագրի» առաջնահերթությունները և դրանց համար սահմանված թիրախները․

- Տրամադրվել է պետական աջակցություն՝ պետական ու մասնավոր հատվածների համագործակցության միջոցով գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման ուղղությամբ իրական հնարավորություններ ստեղծելու հրամայականով.

- Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտներին մասնագիտական աշխատանք կատարող միգրանտների (օտարերկրացիների), նոր աշխատողների ներգրավման և վերապատրաստման համար, ինչպես նաև մասնագիտական աշխատանք կատարող միգրանտներին (օտարերկրացիներին) տրամադրվել է պետական աջակցություն.

- ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորմամբ իրականացվել է ամենամյա «Սևան Ստարտափ Սամմիթ» միջոցառումը.

- ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության և «Ամերիա» ՓԲԸ-ի միջև կնքվել է ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, որով վերսկսվել են բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման ռազմավարական ծրագրի մշակման աշխատանքները.

- Հայաստանի նորորարական էկոհամակարգի զարգացման նպատակով տրամադրվել է աջակցություն։

- 2025թ. բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի թիրախային ցուցանիշներ են հանդիսացել․

  - Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում զբաղվածության փաստացի աճը 2024թ. համեմատ կազմել է 5% (ՊԵԿ-ի տվյալներ), թիրախային ցուցանիշը 15% էր։

  - Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի կազմակերպությունների թվի փաստացի աճը կազմել է 25% (ՊԵԿ-ի տվյալներ), թիրախային ցուցանիշը 69% էր:

- «Հեռահաղորդակցության ապահովում» ծրագրի բաղադրիչները և դրանց համար 2025թ. սահմանված թիրախային ցուցանիշները եղել են.

  - Եթերի մաքրության ապահովում մինչև 95%-ով, ապահովվել է 97%-ով,

  - ՀՀ բնակավայրերում հեռուստահեռարձակման ապահովում 100%-ով. ՀՀ բնակավայրերում հեռուստահեռարձակումն ապահովվել է 100%-ով,

  - ՀՀ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում լայնաշերտ ու բարձրորակ ինտերնետ կապի և պետական թվային ծառայությունների հասանելիության աճի ապահովում մինչև 2026թ․ 80%-ով, ապահովվել է 74%-ով։

- ՄԱԿ-ի «Էլեկտրոնային կառավարման զարգացման ցուցանիշ (ինդեքս)»-ով Հայաստանի դիրքի բարելավման թիրախային ցուցանիշ է սահմանվել 60-ը, ապահովվել է 48-ը:

##### ԲՏԱՆ բյուջեի կատարման ամփոփ նկարագիր

###### Ծախսերի ամփոփագիր

Ծախսերի կատարողականը` 71.7%:

- 2025թ. ԲՏԱՆ ծրագրերը և միջոցառումները

|  | Հաստատ-ված | Ճշտված | Փոփոխության բացատրություն | Փաստ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր (հատ) | 5 | 5 | - | 5 |
| Միջոցառում (հատ) | 20 | 30 | Հիմնականում պայմանավորված է՝ - Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման ռազմավարական ծրագրի մշակմամբ ու ընդունմամբ, - ԲՏԱՆ և այլ պետական մարմնի կարողությունների զարգացման և տեխնիկական հագեցվածության ապահովմամբ, - Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի նորարարա-կան էկոհամակարգի զարգացման անհրաժեշտությամբ, որի իրականացման համար Նորարարության հայկական հիմնադրամի գործունեության համար սահմանվել է պետական համաֆինանսավորման մեխանիզմ, - «ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական հաշվետվությունների որակի բարձրացում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հանրային հատվածի հաշվապահական մոդուլի մշակմամբ: | 29 |
| Հատկացում (մլն դրամ) | 47,510.3 | 27,903.1 | Նվազեցվել են՝ - նախատեսվածից քիչ քանակով թվայնացման պահանջի հայտերի ստացմամբ պայմանավորված՝ միասնական թվային միջավայրի ձևավորման համար հատկացված միջոցները, - պետպատվերի անվանացանկը Ռազմարդյունաբերական հանձնաժողովի կողմից 2025թ. մարտին հաստատվելու հանգամանքով, ինչպես նաև ժամկետների և լոգիստիկ խնդիրներով պայմանավորված՝ ռազմական նշանակության հատուկ գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների համար հատկացված միջոցները, - փորձանմուշների արտադրության համար հատկացված միջոցները՝ պայմանավորված ռազմական կարիքների համար փորձանմուշների, լրամասերի և բաղադրիչների ֆինանսավոր-ման նոր կարգի հաստատմամբ, - ՏՏ ոլորտի առևտրային կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին պետական աջակցության տրամադրման համար նախատեսված միջոցները՝ պայմանավորված պետական աջակցություն ստացող մասնագիտությունների ցանկի փոփոխությամբ: Միաժամանակ, հատկացվել են միջոցներ վերոնշյալ ավելացված միջոցառումների գծով: | 20,017.2 |

ԲՏԱՆ փաստացի ծախսերի կառուցվածքն ըստ միջոցառումների տեսակների (մլն դրամ և տեսակարար կշիռներն ընդհանուր ծախսերում)

- 2025թ. ԲՏԱՆ ծրագրերը և միջոցառումները՝ ըստ ճշտված պլանի կատարողականի (հատ)

|  | Ընդամենը | ≥90% (բարձր) | 75–89% (բավարար) | 50–74% (միջին) | <50% (անբավարար) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրեր | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Միջոցառումներ | 30 | 19 | 4 | 3 | 4 |

###### Ֆինանսական ակտիվներ

Նախարարության ֆինանսական ակտիվների գծով ելքերը կազմել են 866.5 մլն դրամ՝ ապահովելով 100% կատարողական, որոնք ուղղվել են «Հայփոստ» փակ բաժնետիրական ընկերության վարկավորմանը:

###### Պետական տուրքեր և այլ եկամուտներ

- 2025թ. ԲՏԱՆ և նրան ենթակա պետական մարմինների կողմից գանձված պետական տուրքերը և այլ եկամուտները (մլն դրամ)

|  | Ճշտված պլան | Փաստ | Կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Պետական տուրքեր | 208.0 | 177.5 | 85.3 |
| Այլ եկամուտներ | - | 590.4 | x |

«x» - ցուցանիշը կիրառելի չէ

##### Ծախսերի կատարման վերլուծություն

ԲՏԱՆ ծախսը՝ 20 մլրդ դրամ, կատարողականը՝ 71.7%:

- ԲՏԱՆ բյուջետային ծրագրերը (մլն դրամ)

| Ծրագրեր | 2024թ. փաստ | 2025թ. ճշտված պլան | 2025թ. փաստ | Կատարո-ղական ճշտված պլանի նկատմամբ (%) | 2025թ. 2024թ.-ի նկատմամբ (%) | 2025թ. և 2024թ. տարբերու-թյունը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ընդամենը | 16,345.2 | 27,903.1 | 20,017.2 | 71.7 | 122.5 | 3,672.0 |
| Բարձր տեխնոլոգիական արդյունա-բերության էկոհամակարգի և շուկայի զարգացման ծրագիր | 10,277.0 | 17,951.1 | 13,055.3 | 72.7 | 127.0 | 2,778.3 |
| Բարձր տեխնոլոգիական արդյունա-բերության բնագավառում պետական քաղաքականության մշակում, ծրա-գրերի համակարգում և մոնիտորինգ | 1,320.7 | 1,480.2 | 1,454.0 | 98.2 | 110.1 | 133.4 |
| Հեռահաղորդակցության ապահովում | 2,819.5 | 789.9 | 754.1 | 95.5 | 26.7 | (2,065.3) |
| Ռազմարդյունաբերության համալիրի զարգացում | 1,497.4 | 2,501.9 | 2,239.0 | 89.5 | 149.5 | 741.6 |
| Թվային փոխակերպման գործընթացի իրականացում | 430.7 | 5,180.0 | 2,514.8 | 48.5 | 583.9 | 2,084.1 |

ԲՏԱՆ պատասխանատվությամբ 2025թ. ընթացքում իրականացվել են 5 ծրագրեր։ Ծախսերը կազմել են ավելի քան 20 մլրդ դրամ կամ ծրագրված ցուցանիշի 71.7%-ը: Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության էկոհամակարգի և շուկայի զարգացման և Թվային փոխակերպման գործընթացի իրականացման ծրագրերի կատարողականով: Նախորդ տարվա համեմատ ՀՀ ԲՏԱՆ պատասխանատվությամբ իրականացվող ծախսերն աճել են 22.5%-ով՝ պայմանավորված Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության էկոհամակարգի և շուկայի զարգացման, Թվային փոխակերպման գործընթացի իրականացման և Ռազմարդյունաբերության համալիրի զարգացման ծրագրերի ծախսերի աճով, միևնույն ժամանակ 73.3%-ով նվազել են Հեռահաղորդակցության ապահովման ծրագրի ծախսերը:

Հաշվետու տարում Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության էկոհամակարգի և շուկայի զարգացման ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է նախատեսված միջոցների 72.7%-ը՝ շուրջ 13.1 մլրդ դրամ: Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է «Պետական աջակցություն ՏՏ ոլորտում գործունեություն իրականացնող առևտրային կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին» միջոցառման կատարողականով: Նախորդ տարվա համեմատ տվյալ ծրագրի ծախսերի 27%-ով կամ 2.8 մլրդ դրամով աճը հիմնականում պայմանավորված է նշված միջոցառման, ինչպես նաև ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի կառուցման և կահավորման շարունակականության ապահովման և թվային ծառայությունների ձեռքբերման ծախսերի աճով:

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող առևտրային կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին պետական աջակցության միջոցառման նպատակն է ՀՀ-ում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմանն օժանդակումը, ինչպես նաև տարածաշրջանի երկրների համեմատ նշյալ ոլորտում գործունեության խթանների առումով տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության իրականացման համար համապատասխան մրցունակ միջավայրի ստեղծումը։ 2025թ. միջոցառման շրջանակներում աջակցություն ստացած շահառուների թիվը կազմել է 39՝ նախատեսված 37-ի փոխարեն: Արդյունքային ցուցանիշի գծով արձանագրված գերակատարումը պայմանավորված է միջոցառման նկատմամբ բարձր պահանջարկով: Միջոցառման շրջանակներում տրամադրվել է 8.9 մլրդ դրամ աջակցություն՝ ապահովելով 66.2% կատարողական՝ պայմանավորված բավարարված հայտերի՝ նախատեսվածից ավելի ցածր արժեքներով: Նախորդ տարվա համեմատ հայտերի քանակի աճի հետ կապված՝ նշված ծախսերն աճել են 36.5%-ով կամ 2.4 մլրդ դրամով:

«Ձեռներեցության տեխնոլոգիական էկոհամակարգ» միջոցառման նպատակը նոր և գործող ընկերությունների ստեղծման ու առաջընթացի համար ինովացիոն միջավայրի ձևավորման միջոցով Հայաստանի ազգային նորարարական համակարգի զարգացումն է: Միջոցառման շրջանակներում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները.

- կնքվել է եռամյա համագործակցության պայմանագիր «Plug and Play» միջազգային աքսելերատորի հետ,

- տաղանդի ներգրավման ծրագրի «Ներուժ 6.0» սփյուռքի տեխնոլոգիական ստարտափներ ծրագրի շրջանակում հաղթող ճանաչված 6 կազմակերպություններին տրվել են դրամաշնորհներ.

- «Գաղափարից մինչև բիզնես» դրամաշնորհային ծրագրի «Գաղափարի փուլ» բաղադրիչով 2025թ. անցակացված մրցույթի շրջանակում 19 ընկերություններ ճանաչվել են դրամաշնորհային մրցույթի հաղթող և ստացել մինչև 5 մլն դրամի չափով պետական աջակցություն.

«Ձեռներեցության տեխնոլոգիական էկոհամակարգ» միջոցառման ծախսերը կազմել են 812 մլն դրամ՝ ապահովելով 85.6% կատարողական: Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ «Ներուժ 6.0» ծրագրի շրջանակում աքսելերացիոն ծրագիրն իրականացվել է միջազգային աքսելերատորի կողմից անվճար և «Գաղափարի փուլ» բաղադրիչով դրամաշնորհային մրցույթի շրջանակում գնահատող հանձնաժողովի կողմից նախատեսված 45-ի փոխարեն ընտրվել են 19 ընկերություններ, որի արդյունքում առաջացել են տնտեսումներ:

Նախորդ տարվա համեմատ նշված ծախսերն աճել են 27.5%-ով կամ 175.1 մլն դրամով՝ պայմանավորված 2025թ․ «Սևան Ստարտափ Սամմիթ» միջոցառման անցկացմամբ:

Թվային ծառայությունների միջոցառման նպատակն է թվային ծառայությունների ձեռքբերումը, որը ենթադրում է տիեզերալուսանկարների ձեռքբերում: Հաշվետու տարում միջոցառման շրջանակներում տարբեր գերատեսչությունների կողմից ներկայացված հայտերի հիման վրա կատարվել են 67,266.1 քառ․ կմ գերճշգրիտ լուծաչափի տիեզերալուսանկարներ` կանխատեսված 110,000 քառ․ կմ-ի դիմաց: Նախատեսվածից ցածր արդյունքային ցուցանիշը պայմանավորված է նրանով, որ տարվա կեսից փոխվել են պատվերի պահանջները, ինչի արդյունքում տիեզերալուսանկարները պլանավորվածից բարձր արժեքով էին և ավելի բարձր լուծաչափության: Նշված միջոցառման ծախսերը կատարվել են ամբողջությամբ: Նախորդ տարվա համեմատ միջոցառման ծախսերի 69.3% (287.3 մլն դրամ) աճը պայմանավորված է նրանով, որ հաշվետու տարում պատվիրատու գործընկերների հայտերի հիման վրա ձեռք են բերվել բարձր լուծաչափության օպերատիվ տիեզերանկարներ՝ ավելի բարձր արժեքով:

«Ինժեներական բիզնես աքսելերատորի շենքի կառուցման և կահավորման շարունակականության ապահովում» միջոցառման ծախսերը կատարվել են 90.6%-ով՝ կազմելով 1.8 մլրդ դրամ: Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է վարչական սարքավորումների գծով գնման մրցույթների արդյունքում առաջացած տնտեսումներով: Նախորդ տարվա համեմատ ծրագրի ծախսերն աճել են 2.2 անգամ կամ 973.7 մլն դրամով, որը պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների, հեղինակային հսկողության մեծ ծավալներով և ձեռքբերվող կապիտալ սարքավորումներով: Միջոցառումը Հայաստանի տեխնոլոգիական ու ինժեներական ոլորտի զարգացման պետություն-մասնավոր հատված համագործակցությանն ուղղված ծրագիր է, որի նպատակն է նպաստել ինժեներական և տեխնոլոգիաների ոլորտի հետագա զարգացմանը` խթանելով Հայաստանում տնտեսության մրցունակության և արտադրողականության բարձրացումը:

2025թ․ ավարտվել են Ինժեներական քաղաքի բիզնես աքսելերատորի շենքի շինարարական աշխատանքները, և այժմ կենտրոնն ապահովված է գործունեության համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով: Ինժեներական քաղաքում ռեզիդենտի կարգավիճակ ունի 16 կազմակերպություն, որոնց գործունեության հիմնական ոլորտներն են՝ ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը, 5-րդ սերնդի բջջային կապը, միկրոսխեմաների մշակումը, միկրոէլեկտրոնիկան, արդյունաբերական իրերի ինտերնետը (Industrial IoT), ռադիոէլեկտրոնային համակարգերը և համալիրները, կենսաբժշկական ճարտարագիտությունը և այլն։

2025թ. Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության բնագավառում պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է 1.5 մլրդ դրամ կամ նախատեսված միջոցների 98.2%-ը: Նախորդ տարվա համեմատ ծրագրի ծախսերն աճել են 10.1%-ով կամ 133.4 մլն դրամով:

Բարձր տեխնոլոգիաների, ռազմարդյունաբերության, թվայնացման, կիբեռանվտանգության, ինովացիոն տեխնոլոգիաների, կապի, փոստի, համացանցի և տիեզերական բնագավառներում պետական քաղաքականության մշակման, ծրագրերի համակարգման և մոնիտորինգի միջոցառման ծախսերը կազմել են շուրջ 1.1 մլրդ դրամ՝ ապահովելով 99.6% կատարողական: Նախորդ տարվա համեմատ նշված ծախսերն աճել են 3.7%-ով կամ 39.2 մլն դրամով:

Ռազմարդյունաբերության բնագավառում պետական քաղաքականության մշակման խորհրդատվական, մոնիտորինգի և աջակցության ծառայությունների, ծրագրերի համակարգման միջոցառման ծախսերը կազմել են 252.5 մլն դրամ՝ ապահովելով 92.9% կատարողական: Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է թափուր հաստիքների առկայությամբ, որի արդյունքում աշխատանքի վարձատրության ծախսերի գծով առաջացել են տնտեսումներ: Նախորդ տարվա համեմատ նշված ծախսերն աճել են 14.7%-ով կամ 32.4 մլն դրամով, որը հիմնականում պայմանավորված է աշխատավարձի բնականոն աճի և կատարողականի գնահատման հիման վրա պարգևատրումների արդյունքում աշխատանքի վարձատրության ծախսերի աճով:

Հաշվետու տարում Հեռահաղորդակցության ապահովման ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է 754.1 մլն դրամ կամ նախատեսված միջոցների 95.5%-ը: Նախորդ տարվա համեմատ ծրագրի ծախսերը նվազել են 73.3%-ով կամ 2.1 մլրդ դրամով՝ պայմանավորված 2024թ․ ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիտորինգի համակարգի ներդրմամբ։

Հեռահաղորդակցության և կապի կանոնակարգման միջոցառման ծախսերը կազմել են շուրջ 470.2 մլն դրամ՝ ապահովելով 95.4% կատարողական, որը հիմնականում պայմանավորված է տնտեսումներով: Նախորդ տարվա համեմատ նշված միջոցառման ծախսերն աճել են 36.2%-ով կամ 125 մլն դրամով, որը պայմանավորված է ռադիոմոնիտորինգի ծրագրի ներդրմամբ:

- «ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիտորինգի համակարգի» ներդրման շրջանակներում 2025թ․ հունվարի 1-ից «Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ–ի (այսուհետ՝ «ՀՀԿ») կողմից ամբողջությամբ շահագործվում են 1 Գլխավոր կայան, 5 ֆիքսված սպասարկվող կայաններ, 20 ֆիքսված չսպասարկվող կայաններ, 5 շարժական կայաններ, որի շնորհիվ ՀՀ տարածքում իրականացվում է ռադիոհաճախականային տիրույթի ռադիոհսկում 24/7 ռեժիմով:

- Իրականացվել են հատկացված հաճախականությունների 661,859 չափումներ՝ Երևան, Գյումրի, Վանաձոր և Գորիս քաղաքներում տեղակայված ռադիոմոնիտորինգի համակարգի ստացիոնար սպասարկվող և ՀՀ մարզերում 20 չսպասարկվող կայաններով, ինչպես նաև 14,698 չափումներ՝ 5 շարժական կայաններով:

- Հանրապետական և միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների երկայնքով, ինչպես նաև Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Կապան, Չարենցավան և Վաղարշապատ քաղաքներում իրականացվել են բջջային կապի 2G, 3G և 4G տեխնոլոգիաների հասանելիության ծածկույթների test-drive եղանակով թեստավորման աշխատանքներ և պատրաստվել՝ բջջային կապի հասանելիության ծածկույթի քարտեզներ:

- 2025թ․ սկզբից կատարված աշխատանքների արդյունքում՝ օգտագործվող ռադիոհաճախականային տիրույթի մաքրությունն ապահովվել է 97%-ով՝ նախատեսված 95%-ի փոխարեն:

- 2025թ․ ընթացքում ավարտին են հասցվել Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի Հանրապետության, Վրաստանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Իրաքի Հանրապետության, Սիրիայի Արաբական Հանրապետության կապի ադմինիստրացիաների հետ 87.5-108.0 ՄՀց ռադիոհաճախականային տիրույթում ձայնային հեռարձակման 16 կայանների համակարգման աշխատանքները և գրանցվել ՀՄՄ միջազգային տեղեկատվական շտեմարանում՝ որպես ՀՀ-ում օրինական օգտագործվող ռադիոհաճախականություններ:

Փոստային կապի ոլորտում իրականացվել են հետևյալ գործընթացները՝

- Փոստային կապի գործունեության լիցենզավորում.

- ՀՀ-ում, բացի փոստային կապի ազգային օպերատորից, լիցենզիայի հիման վրա ծառայություններ են մատուցում ևս 46 փոստային և/կամ սուրհանդակային կապի օպերատորներ:

- Փոստային կապի գործունեության լիցենզիա է տրվել 2 կազմակերպության, իսկ 8 կազմակերպության փոստային կապի գործունեության լիցենզիա ուժը կորցրած է ճանաչվել, ինչպես նաև կասեցվել է 2 կազմակերպության գործունեություն:

- 2025թ․ ընթացքում փոստային կապի գործունեության լիցենզիայի շրջանակներում բյուջե մուտք է եղել 133 մլն ՀՀ դրամ պետական տուրք:

- 2025թ. գործողության մեջ են դրվել 36 նամականիշ, 6 գեղաթերթիկ և նամականիշով 6 բացիկ:

- «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի կողմից՝

- իրականացվել են Երևան քաղաքի 4 և ՀՀ մարզերի 4 փոստային բաժանմունքների, ինչպես նաև փոստի փոխանակման և տեսակավորման կենտրոնում մեկ ուսումնական կենտրոնի արդիականացման և վերանորոգման աշխատանքներ:

Հայաստանի Հանրապետությունում մուլտիպլեքսի վարձակալված արբանյակային ունակությունը (թողունակությունը կազմում է 19 Մբ/վրկ) ապահովում է ՀՀ սեփականությունը հանդիսացող թվային հեռարձակման ցանցի կենսունակությունը ՀՀ բոլոր բնակավայրերում: Թվային հեռարձակման ցանցը բաղկացած է 213 հեռուստակայաններից, որոնցից 66-ում հանրապետական սփռման մուլտիպլեքսի հաղորդումն իրականացվում է օպտիկամանրաթելային ցանցով, իսկ 147-ում՝ արբանյակային ունակության կապուղով: Բացի այդ, 66 հեռուստակայանների համար վարձակալված արբանյակային կապուղին ծառայում է որպես պահուստային կապի միջոց օպտիկամանրաթելային ցանցում հնարավոր խափանումների դեպքում: «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության թվային մուլտիպլեքսի միջոցով հեռարձակվում է 28 հեռուստաալիքներ և 7 ռադիոալիքներ: Հեռուստահեռարձակման ծածկույթը ՀՀ բնակավայրերում կազմում է 100%:

2025թ․ «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» («ՀՀՌՑ») ՓԲԸ կողմից իրականացվել է հեռուստաաշտարակի արտաքին լուսավորման համակարգի արդիականացում՝ այն դարձնելով ժամանակակից, ծրագրավորվող և հաղորդակցական նշանակություն ունեցող լուծում։ «ՀՀՌՑ» ՓԲԸ կողմից ներդրվելով և կիրառվելով դինամիկ լուսային լուծումներ՝ հնարավորություն է տրվում հեռուստաաշտարակի լուսավորումն օգտագործել որպես հանրային և խորհրդանշական հաղորդակցության ժամանակակից միջոց՝ տարբեր նշանակալի օրերի և իրադարձությունների շրջանակում։

«ՀՀՌՑ» ՓԲԸ կողմից հեռուստառադիոհաղորդիչ ցանցի շահագործման պայմանների բարելավման, շահագործողական աշխատանքների կազմակերպման նոր մոդելի ներդրման և սպասարկող անձնակազմի օպտիմալացման ուղղությամբ 2025թ․ իրականացվել են հետյալ աշխատանքները.

- իրականացվել են համապատասխան նախագծային աշխատանքներ,

- իրականացվել են տեխնիկական զննություններ և ուսումնասիրություններ,

- գնահատվել է գործող ենթակառուցվածքների տեխնիկական վիճակը,

- սահմանվել են ցանցի զարգացման և արդիականացման առաջնահերթ ուղղությունները,

- իրականացվել է հետագա արդիականացման փուլերի տեխնիկական նախապատրաստում։

Տվյալների փոխանակման միջգերատեսչական կապի ապահովման միջոցառման նպատակներն են՝ ՀՀ պետական մարմինների համար միջգերատեսչական ցանցի կազմակերպումը, տվյալների փոխանակման և համացանցի ապահովման ծառայության մատուցումը, տվյալների փոխանակման միջգերատեսչական կապի և ինտերնետային կապի ամենօրյա ապահովումը, ինտերնետային կապի անխափան աշխատանքի ապահովումը, հանրությանը հասանելիությունը: Միջոցառման շրջանակներում օգտագործվել է նախատեսված միջոցների 93.9%-ը՝ 202 մլն դրամ: Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է «ԷԿԷՆԳ» ՓԲԸ-ի հետ պայմանավորվածության ձեռքբերման արդյունքում 2025թ. ծառայությունների անվճար մատուցմամբ: Նախորդ տարվա համեմատ նշված ծախսերի 67.6% (81.5 մլն դրամ) աճը հիմնականում պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 2025թ. միջոցներ են հատկացվել Երևանի ավագանու ընտրությունների անցկացման նպատակով:

2025թ. Ռազմարդյունաբերության համալիրի զարգացման ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է 2.2 մլրդ դրամ կամ նախատեսված միջոցների 89.5%-ը: Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է «Ռազմական նշանակության հատուկ գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքներ» և «Փորձանմուշների արտադրություն» միջոցառումների կատարողականներով: Նախորդ տարվա համեմատ ռազմարդյունաբերության համալիրի զարգացման ծրագրի ծախսերի 49.5% (741.6 մլն դրամ) աճը հիմնականում պայմանավորված է նշված առաջին միջոցառման ծախսերի աճով:

«Ռազմական նշանակության հատուկ գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքներ» միջոցառման նպատակն է՝ նպաստել ՀՀ պաշտպանության և անվտանգության համակարգերի զարգացմանը, մասնավորապես՝ իրականացնել գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքներ (ԳՀՓԿԱ ) պաշտպանության համակարգի ապահովման համար, այն է՝ ՀՀ զինված ուժերում և այլ զորքերում շահագործվող սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ու ռազմատեխնիկական ունեցվածքի նորոգման համար անհրաժեշտ հզորությունների ստեղծումը, պահպանումը և զարգացումը, ՀՀ զինված ուժերում և այլ զորքերում շահագործվող սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ու ռազմատեխնիկական ունեցվածքի արդիականացման գործընթացի յուրացումը, ռազմարդյունաբերության ոլորտի մասնագետների պատրաստումը։ Հաշվետու տարում միջոցառման շրջանակներում կնքվել են 4 նոր ԳՀՓԿԱ պայմանագրեր, օգտագործվել է 2.1 մլրդ դրամ կամ նախատեսված միջոցների 90.6%-ը: Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է նախկինում կնքված մի շարք պայմանագրերի ժամկետների ուշացումների, արտերկրից ներմուծվող հումքի, նյութերի, սարքերի, սարքավորումների և միկրոէլեկտրոնային բազայի բացակայության և լոգիստիկ խնդիրների պատճառով պայմանագրի փուլերի կանխավճարների և որոշ այլ վճարների չկատարմամբ:

Փորձանմուշների արտադրության նպատակով օգտագործվել է նախատեսված միջոցների 47.9%-ը՝ 31.1 մլն դրամ: Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ գործընթացը կարգավորող կարգն ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2025թ․ մարտի 13-ի թիվ 293-Ն որոշմամբ, այնուհետև երկարատև ուսումնասիրման արդյունքում ՌԱՀ-ի նիստում հավանության են արժանացել 2 հայտեր, որոնց մասով էլ կնքվել են պայմանագրեր:

Թվային փոխակերպման գործընթացի իրականացման ծրագրի շրջանակներում օգտագործվել է նախատեսված միջոցների 48.5%-ը՝ 2.5 մլրդ դրամ: Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է «Միասնական թվային միջավայրի ձևավորում» և «Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Հայաստանի Հանրապետությանն անհատույց ֆինանսական օգնության դրամաշնորհային ծրագիր շրջանակներում ԿՖԿՏՀ ներդրում» միջոցառումների կատարողականներով: Նախորդ տարվա համեմատ ծրագրի ծախսերի 5.8 անգամ աճը պայմանավորված է միասնական թվային միջավայրի ձևավորման ծախսերի աճով:

Տեղեկատվական անվտանգության, Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման և զարգացման ոլորտներում քաղաքականության իրականացման միջոցառման շրջանակներում ծախսերը կազմել են շուրջ 99.2 մլն դրամ՝ ապահովելով 48.9% կատարողական, որը հիմնականում պայմանավորված է «Տեղեկատվական անվտանգության և կրիպտոգրաֆիայի ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կառուցվածքի և նախահաշվի հաստատման ու կադրերի հավաքագրման՝ նախատեսվածից երկարատև գործընթացով: Միջոցառման մեկնարկը տրվել է 2025թ․ հունիսին, գործունեության հիմնական ուղղություններն են․

- Պետական մարմինների միջև տեղեկատվության փոխանցման անվտանգության ապահովության իրականացում՝ գաղտանագրման սարքերի միջոցով,

- Հետազոտական և գիտահետազոտական աշխատանքների կատարում,

- Տեխնիկական և ծրագրաապարատային լուծումների մշակում,

- Մասնագիտական դասընթացների կազմակերպում,

- Էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի և տեղեկատվության փոխանակման գործընթացների անվտանգության ապահովման նպատակով նորմերի և մեթոդական ուղեցույցերի մշակում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները․

- Սիմուլյացիոն միջավայրում իրականացվել է տեղեկատվության գաղտնագրման և անվտանգ փոխանցման համակարգի նախատիպի փորձարկում,

- Կրիպտոգրաֆիայի և նեղ մասնագիտական ուղղություններով դասընթացների կազմակերպման շրջանակում մշակվել և իրականացվել է կրթական ծրագիր,

- Իրականացվել է համակարգված հետազոտություն՝ տարածաշրջանի երեք երկրների տեղեկատվական անվտանգության և կրիպտոգրաֆիայի ոլորտների պետական համակարգերը վերլուծելու նպատակով,

- Գնումների գործընթացի իրականացում (համակարգչային և վարչական սարքավորումներ, սերվեր):

Միասնական թվային միջավայրի ձևավորման միջոցառման ծախսերը կազմել են 2.3 մլրդ դրամ՝ ապահովելով 64.3% կատարողական: Շեղումը հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ երկու պայմանագրերի մասով գումարների հատկացումները կատարվել են 2025թ. դեկտեմբերին, մի դեպքում մատակարարը հրաժարվել է կանխավճարից, իսկ պայմանագրով սերվերի մատակարարումը նախատեսված է մինչև 2026թ․ ապրիլ, մյուս դեպքում մատակարարման ժամկետ է սահմանված 2026թ․ առաջին եռամսյակը: Նախորդ տարվա համեմատ նշված միջոցառման ծախսերն աճել են 5.4 անգամ կամ 1.9 մլրդ դրամով, որը պայմանավորված է պետական մարմինների կողմից ստացված հայտերի ծավալների աճով:

ՌԴ կողմից ՀՀ-ին անհատույց ֆինանսական օգնության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ԿՖԿՏՀ ներդրման միջոցառմանը 2025թ․ հատկացված 1.1 մլրդ դրամը չի օգտագործվել՝ պայմանավորված հետևյալով: 2025թ. պետական բյուջեով նախատեսվել էր ՖՆ և «Քեյ-Փի-Էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ-ի միջև 2024թ. կնքված պայմանագրի Առաջադրանք 4-ի և Առաջադրանք 5-ի 3 եռամսյակների հանրագումարը: Տվյալ պայմանագրով սահմանված աշխատանքներն ամբողջությամբ պայմանավորված են ԿՖԿՏՀ ծրագրային ապահովման մրցույթի անցկացմամբ և դրա արդյունքում ընտրված մատակարարի կողմից ԿՖԿՏՀ մշակման և ներդրման ընթացքով: 2025թ. մեկնարկել է վերոնշյալ մրցույթի նախաորակավորման փուլը, որը պասիվ մասնակցությամբ պայմանավորված՝ վերահայտարարվել է 2025թ. ապրիլին: Դեկտեմբերին նախաորակավորված մասնակցի կողմից ստացվել է տեխնիկական առաջարկը, որը գտնվում է քննարկման և գնահատման փուլում: ԿՖԿՏՀ մրցույթի հետաձգման և փաստացի ժամկետներին համապատասխան վերանայվել են, երկարաձգվել են պայմանագրի առանձին առաջադրանքների կատարման ժամկետները: Արդյունքում ցածր կատարողական է արձանագրվել ԿԶԵՀ աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ հանրային հատվածի ֆինանսական հաշվետվությունների որակի բարձրացում» դրամաշնորհային ծրագրի գծով, որի շրջանակներում օգտագործվել է նախատեսված միջոցների 23.6%-ը՝ 46.3 մլն դրամ:

##### ԲՏԱՆ ֆինանսական ակտիվների գծով ելքերը

- 2025թ. ԲՏԱՆ ֆինանսական ակտիվների գծով ելքերը (մլն դրամ)

|  | Ճշտված պլան | Փաստ | Կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Վարկերի և փոխատվությունների տրամադրում | 866.5 | 866.5 | 100.0 |
| «Հայփոստ» փակ բաժնետիրական ընկերություն | 866.5 | 866.5 | 100.0 |

2025թ. «Հայփոստ» ՓԲԸ-ին՝ շահութահարկի գծով առաջացած պարտավորությունները պետական բյուջեից մարելու նպատակով տրամադրվել է 866.5 մլն դրամ բյուջետային վարկ: