ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ԼՐԱՑՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 1910-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) և «ԱՐՍԵՎ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Ընկերություն) միջև 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ին կնքվել էր ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ներքին Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/6 գնման պայմանագիրը, իսկ 2022 թվականի ապրիլի 28-ին՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11 գնման պայմանագիրը (այսուհետ համատեղ՝ Պայմանագրեր)։

Պայմանագրերի շրջանակներում Ընկերության կողմից ներկայացված պայմանագրի և որակավորման ապահովման բանկային երաշխիքների հավաստիության ստուգման արդյունքում պարզվել է, որ դրանք թողարկված չեն եղել բանկի կողմից։ Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 33-րդ կետի 8-րդ և 12-րդ ենթակետերը՝ Կոմիտեն 2026 թվականի մարտի 25-ին միակողմանիորեն լուծել է Ընկերության հետ կնքված Պայմանագրերը։

Պայմանագրերի միակողմանի լուծման պահին նշված օբյեկտներում Ընկերության կողմից արդեն իսկ իրականացվել էին որոշակի ծավալի շինարարական աշխատանքներ։ Պետական միջոցների արդյունավետ և նպատակային օգտագործումը երաշխավորելու, ինչպես նաև փաստացի կատարված աշխատանքների ծավալների ու որակի համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով՝ առաջացել է նշված օբյեկտներում իրականացված շինարարական աշխատանքների վերաչափագրման և փաստագրման անհրաժեշտություն։

Հաշվի առնելով խնդրի հրատապությունը օբյեկտների մնացորդային շինարարական աշխատանքները պատշաճ, որակով և ժամանակին ապահովելու նպատակով շինարարական աշխատանքների վերաչափագրման և փաստագրման ծառայություններն անհրաժեշտ է ձեռք բերել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի հիման վրա՝ հրատապ մեկ անձից գնման ընթացակարգով։

2. Առաջարկվող կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ կապահովվի նշված օբյեկտներում փաստացի կատարված շինարարական աշխատանքների ծավալների և որակի անկախ ու անկողմնակալ փորձագիտական գնահատումը, ինչը հնարավորություն կտա հստակեցնել պետական բյուջեի հանդեպ նախկին կապալառուի («ԱՐՍԵՎ» ՍՊԸ) ունեցած իրավական և ֆինանսական պարտավորությունները։ Սա իր հերթին կերաշխավորի պետական միջոցների նպատակային ու արդյունավետ օգտագործումը:

Հաշվի առնելով խնդրի հրատապությունը ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվությամբ իրականացվող վերը նշված երկու օբյեկտների մնացորդային շինարարական աշխատանքները պատշաճ, որակով և ժամանակին ապահովելու նպատակով շինարարական աշխատանքների վերաչափագրման և փաստագրման ծառայություններն առաջարկվում է ձեռք բերել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի հիման վրա՝ հրատապ մեկ անձից գնման ընթացակարգով, յուրաքանչյուր օբյեկտի համար նախատեսելով՝

1. ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոն – 2,148.0 հազար ՀՀ դրամ,

2. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ներքին Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ- ի նոր մասնաշենք – 1,812.0 հազար ՀՀ դրամ ։

Վերը նշված խնդրի լուծման նպատակով առաջարկվում է.

- Իրականացնել վերաբաշխում «1103. Քաղաքաշինության և ճարտարապետության բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացում և կանոնակարգում» ծրագրի «11002. Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակում  և տեղայնացում» միջոցառման «Ինժեներագեոդեզիական հետազննում   (ԵՄ նորմերի թարգմանություն և տեղայնացում)» նորմից՝ 3,960.0 հազար ՀՀ դրամ գումարի չափով, որի արդյունքում հետագայում ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին նշված գումարի չափով ֆինանսական միջոցների վերականգնման անհրաժեշտության չի առաջանա:

- Իրականացնել միջեռամսյակային վերաբաշխում  «1103. Քաղաքաշինության և ճարտարապետության բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացում և կանոնակարգում» ծրագրի «21001. Քաղաքաշինության բնագավառում պետական ծրագրերի իրականացման ապահովում» միջոցառման մեջ՝ 1,980.0 հազար ՀՀ դրամ գումարի չափով («ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի Աշոտաբերդ թաղամասի կառուցապատման աշխատանքներ» օբյեկտից ( ինն ամսվա համար)):

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից։

4. Ակնկալվող արդյունքը.

Նախագծի ընդունմամբ հնարավորություն կստեղծվի ժամանակին և իրավական պատշաճ հիմքերով իրականացնել «Ներքին Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մասնաշենքի և ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման օբյեկտներում փաստացի կատարված շինարարական աշխատանքների ծավալների լրացուցիչ ստուգումը, վերաչափագրումն ու փաստագրումը։ Սա թույլ կտա հստակեցնել իրավական և ֆինանսական պարտավորությունները նախկին կապալառուի հետ և հիմքեր կնախապատրաստի նշված օբյեկտների մնացորդային շինարարական աշխատանքների ավարտման նպատակով նոր գնման ընթացակարգեր կազմակերպելու համար։

5. Լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտությունը և պետական բյուջեի եկամուտներում ու ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունները.

Նախագծի ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում լրացուցիչ ծախսերի կամ եկամուտների ավելացումներ կամ նվազեցումներ չեն նախատեսվում։

6. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման Հավելված N 1-ով հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի`

«ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն» բաժնի «8. Կառուցել, հիմնանորոգել և վերանորոգել առնվազն 300 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ, ապահովել դրանց ամբողջական հագեցումը անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով նպատակի 8.4 Ցանկում ընդգրկված հաստատություններում շինարարական աշխատանքների իրականացում և անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով հագեցվածության ապահովում միջոցառում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Մինչև 2026 թվականը կառուցվող, հիմնանորոգվող կամ վերակառուցվող 300 դպրոցներ»-ի ծրագրում ընդգրկված դպրոցների ցանկը հաստատելու և ցանկում ընդգրկված դպրոցների համար սահմանված շինարարական աշխատանքների՝ կառուցման, վերակառուցման կամ հիմնանորոգման համար միջամտության աստիճանի ընտրության չափորոշիչները սահմանելու մասին» N2093-Ն որոշում:

ՀՀ առողջապահության նախարարություն բաժնի 28. Առողջապահական հաստատությունների արդիականացում նպատակի 28.16 ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցում և հագեցում բժշկական կահույքով, սարքավորումներով և պարագաներով միջոցառում: