ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1․ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 16.04.2026թ. |
| --- | --- |
|  | N 03/26-1/10059-2026 |
| Անհրաժեշտ է նախագծի՝ - 1-ին կետում փոխարինվող աշխատանքների տոկոսը նշել՝ 30.62 (26,069,700/85,119,928*100=30.62), ինչպես նաև խմբագրել 1-ին կետը և «Զարինջա և Ցամաքասար» բառերը փոխարինել «Զարինջա» բառով, նկատի ունենալով, որ աշխատանքների համադրումը կատարվում է ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/68-01 պայմանագրի 1-ին չափաբաժնի Զարինջա բնակավայրի խմելու ջրամատակարարման ցանցի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռք բերման շրջանակում. - 2-րդ կետում փոխարինվող աշխատանքների տոկոսը նշել՝ 47.84, (272,953,421/570,440,030=47.84), ինչպես նաև 2-րդ կետը խմբագրել և «2025 թվականի օգոստոսի 14-ին կնքված՝ «ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-44/24.1» ծածկագրով գնման պայմանագրում՝ պայմանագրով» բառերը փոխարինել «2024 թվականի հունիսի 18-ին կնքված՝ «ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-44/24-1» ծածկագրով գնման պայմանագրի 1-ին չափաբաժնում՝ չափաբաժնով» բառերով, նկատի ունենալով, որ համադրվող աշխատանքները վերաբերելի են ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-44/24-1 պայմանագրի 1-ին չափաբաժնին: Միաժամանակ հայտնում ենք, որ անհրաժեշտ է ճշտել պայմանագրի շրջանակում կատարվող լրացուցիչ աշխատանքների ծավալները, նկատի ունենալով, որ նախագծի ընդունունումը հիմնավորող փաստաթղթի համաձայն՝ լրացուցիչ աշխատանքների ծավալը կազմում է 9.96 տոկոս, այնինչ ըստ ներկայացված հաշվարկի՝ 10.6 տոկոս (634,857,572-573,781,450=61,076,122 դրամ, որը կազմում է ընդհանուր պայմանագրի 10.6 տոկոսը): Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ եթե վերահաշվարկի արդյունքում լրացուցիչ աշխատանքների ծավալները կգերազանցեն ընդհանուր պայմանագրի գնի 10 տոկոսը, ապա անհրաժեշտություն կառաջանա նաև բացառություն սահմանել ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի դրույթի նկատմամբ. - 3-րդ կետում փոխարինվող աշխատանքների տոկոսը նշել՝ 19.7 (7,757,873/39,398,595*100=19.7), ինչպես նաև պայմանագրի կապալառուի անվանումը նշել «Վալ-Արտ»: - 4-րդ և 5-րդ կետերում կապալառուի անվանումը նշել համապատասպանաբար «Գաբրի Արտ» և «ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ»: Միաժամանակ հայտնում ենք, որ ԱՄՓՀ-ԳՀԱՇՁԲ-48/24-1 պայմանագրի շրջանակում համադրվող աշխատանքների տոկոսաչափի մասով բացառություն սահմանելու վերաբերյալ դիրքորոշում կարող ենք հայտնել համադրվող աշխատանքների վերաբերյալ ակտի ներկայացման պարագայում: - 6-րդ կետում փոխարինվող աշխատանքների տոկոսը նշել՝ 20.21 (87,824,403/434,508,894*100=20.21): - 7-րդ կետում փոխարինվող աշխատանքների տոկոսը նշել՝ 66.5 (49,859,958/74,972,520*100=66.5), ինչպես նաև 7-րդ կետը խմբագրել և «պայմանագրում` պայմանագրով» բառերը փոխարինել «պայմանագրի 4-րդ չափաբաժնում՝ չափաբաժնով» բառերով, նկատի ունենալով, որ համադրվող աշխատանքները վերաբերելի են ՀՀԳՄՎՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/55-4 պայմանագրի 4-րդ չափաբաժնին: Միաժամանակ հայտնում ենք, որ նախագծին կից ներկայացվել է նաև վերոնշյալ պայմանագրի 5-րդ չափաբաժնի մասով համադրվող աշխատանքների վերաբերյալ ակտ: Այս կապակցությամբ հայտնում ենք, որ եթե նախագծով նախատեսվում է համադրում կատարել նաև նշյալ պայմանագրի 5-րդ չափաբաժնի մասով, ապա անհրաժեշտ է 7-րդ կետում նշել նաև հիշյալ չափաբաժնի համար սահմանվող տոկոսի չափը՝ համադրվող աշխատանքների ակտի համաձայն: - 8-րդ կետը խմբագրել և «կապիտալ հիմնանորոգման» բառերը փոխարինել «ասֆալտապատպան» բառով, իսկ լրացուցիչ աշխատանքների տոկոսը՝ նշել 35.98 (87,233,564/242,433,600*100=35.98): - 9-րդ կետը խմբագրել և «կապիտալ հիմնանորոգման» բառերը փոխարինել «ասֆալտապատպան» բառով, իսկ լրացուցիչ աշխատանքների տոկոսը՝ նշել 34.5 (122,771,438/355,800,000*100=34.5), ինչպես նաև պայմանագրի կապալառուի անվանումը նշել «Թումանյանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ: նախաբանում հղում կատարել նաև կարգի 57-րդ կետին. | Ընդունվել է։ Խմբագրվել է։ Ընդունվել է։ Խմբագրվել է։ Ընդունվել է։ Ընդունվել է։ Ընդունվել է։ Ընդունվել է։ Խմբագրվել է։ Ընդունվել է։ Ընդունվել է։ Խմբագրվել է։ |
| 2․ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 29.04.2026թ. |
|  | N 03/26-1/10558-2026 |
| առաջարկում ենք նախագծի՝ - 2-րդ կետում նշել ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-44/24-1 պայմանագրի շրջանակում կատարվող լրացուցիչ աշխատանքների ճշգրտված ծավալները, քանի որ նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթի համաձայն՝ այն կազմում է պայմանագրի ընդհանուր գնի 10.6 տոկոսը (634,857,572-573,781,450=61,076,122 դրամ), իսկ համադրվող աշխատանքների ակտի համաձայն՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի 9.96 տոկոսը (627,301,014-570,440,030=56,860,984 դրամ): Ընդ որում եթե ճշգրտման արդյունքում ավելացվող ծավալը չի գերազանցի պայմանագրի գնի 10 տոկոսը, ապա անհրաժեշտ կլինի նախագծի 2-րդ կետից հանել ծավալների ավելացմանը վերաբերվող մասը: - 6-րդ կետում նշված «պայմանագրում` պայմանագրով» բառերը փոխարինել «պայմանագրի 3-րդ չափաբաժնում՝ չափաբաժնով» բառերով, նկատի ունենալով, որ համադրվող աշխատանքները վերաբերելի են ԱՄՓՀ-ԳՀԱՇՁԲ-48/21-1 պայմանագրի 3-րդ չափաբաժնին: - 8-րդ կետում նշված «պայմանագրի 4-րդ չափաբաժնում՝ չափաբաժնով նախատեսված որոշ աշխատանքները փոխարինելով այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի 66․5 տոկոսի չափով, ինչպես նաև 7-րդ չափաբաժնում՝ չափաբաժնով նախատեսված որոշ աշխատանքները փոխարինելով այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով՝ պայմանագրի ընդհանուր գնի 50․0 տոկոսի չափով» բառերը փոխարինել «պայմանագրի 4-րդ և 5-րդ չափաբաժիններում՝ չափաբաժիններով նախատեսված որոշ աշխատանքները փոխարինելով այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով՝ պայմանագրերի ընդհանուր գների համապատասխանաբար 66․5 և 50 տոկոսների չափերով» բառերով, նկատի ունենալով, որ համադրվող աշխատանքները վերաբերելի են ՀՀԳՄՎՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/55-4 պայմանագրի 4-րդ և 5-րդ չափաբաժիններին: | Ընդունվել է, ճշգրտվել է համադրվող ախատանքների ծավալները և 2-րդ կետից հանվել է ծավալների ավելացումը /9,6 տոկոս է/։ Ընդունվել է․ խմբագրվել է։ Ընդունվել է․ խմբագրվել է։ |
| 3․ ՀՀ Արդարադատության նախարարություն | 14․05.2026թ. |
|  | N Մ/34771-2026 |
| Որոշման նախագծի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ չունենք: | Ընդունվել է ի գիտություն։ |
| 3․ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական վարչություն | 01․06.2026թ. |
|  | N 02/16.4/18288-2026 |
| Ներկայացված որոշման նախագծով նախատեսվում է թույլատրել ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի, ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի, ՀՀ Արագածոտնի Աշտարակի, ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի (…) համայնքապետարաններին՝ կատարել պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքների փոխարինում այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով և պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ավելացում՝ փոփոխություններ կատարելով մի շարք գնման պայմանագրում՝ չկիրառելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերի պահանջները։ Այս առումով հարկ է նկատի ունենալ, որ «Գնումների մասին» օրենքի 25-րդ հոդվածի նախկին խմբագրության համաձայն՝ արգելվում է փոփոխել պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների բնութագրերը: 2025 թվականի հոկտեմբերի 24-ի ՀՕ-336-Ն օրենքի համաձայն՝ պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների բնութագրերի փոփոխման դեպքերը և կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Նույն օրենքի անցումային դրույթների համաձայն՝ օրենքի պահանջները չեն տարածվում մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը սկսված և չավարտված գնման գործընթացների վրա: Նշված օրենքը ուժի մեջ է մտել 2025 թվականի նոյեմբերի 12-ին: Հաշվի առնելով վերը նշվածը, գտնում ենք, որ նախագիծը չի համապատասխանում «Գնումների մասին» օրենքի պահանջներին: | Չի ընդունվել։ 2025 թվականի հոկտեմբերի 24-ի ՀՕ-336-Ն օրենքի համաձայն՝ պայմանագրով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների բնութագրերի փոփոխման դեպքերը և կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Նույն օրենքի անցումային դրույթների համաձայն՝ օրենքի պահանջները չեն տարածվում մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելն սկսած և չդադարած, ինչպես նաև կնքված և գործող գնման գործարքների վրա, իսկ դրանց հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների կնքման պահին գործող իրավական ակտերով: Հետևաբար համաձայն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4–ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի (այսուհետ՝ նաև Կարգ) 57.1-ին կետի, որով սահմանվում է պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման ընթացքում պատվիրատուի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը դիմելու վերաբերյալ կանոնակարգում` հայցելով վերջինիս թույլտվությունը պայմանագրում Կարգի 56-րդ կետով նախատեսված պայմաններից տարբերվող պայմաններ սահմանելու կամ սահմանված պայմանները չկիրառելու համար: Հարկ ենք համարում նշել, որ նշված դրույթը գործում է 02.11.2022թ-ից.: Ելնելով վերոգրյալից և հաշվի առնելով, որ Նախագծի ընդունման լիազորող նորմ է հանդիսանում Կարգի 57.1-ին կետը, որով արդեն իսկ նախատեսվում է ՀՀ կառավարության կողմից պատվիրատուին գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու վերաբերյալ կանոնակարգում, այսինքն` նշված կետը հնարավորություն է տալիս պատվիրատուին առանձին դեպքերում դիմելու ՀՀ կառավարությանը՝ հայցելով վերջինիս թույլտվությունը պայմանագրում Կարգի 56-րդ կետով նախատեսված պայմաններից տարբերվող պայմաններ սահմանելու կամ սահմանված պայմանները չկիրառելու համար, այդ թվում՝ հայցելով ՀՀ կառավարության թույլտվությունը պայմանագրով նախատեսված ապրանքները, աշխատանքները կամ ծառայությունները փոխարինել այլ բնութագրեր ունեցող ապրանքներով, աշխատանքներով կամ ծառայություններով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ գերազանցում են պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսը՝ ապա ՀՀ կառավարությունը, հաշվի առնելով պայմանագրի կատարման և (կամ) կառավարման առանձնահատկությունը, կարող է իր որոշմամբ թույլատրել սահմանել պայմանագրում սույն կարգի 56-րդ կետով նախատեսված պայմաններից տարբերվող պայմաններ կամ չկիրառել սահմանված պայմանները։ |