Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 1910-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱև ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1.ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | 29.07.2026թ. |
| --- | --- | --- |
|  |  | № 01/9/20494-2026 |
| 1. Առաջարկում ենք Նախագծի հիմնավորումներում ներկայացնել նվազեցվող 1049-11016 միջոցառման «այլ կապիտալ դրամաշնորհներ» հոդվածով նախատեսված Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ հատվածի հողերի օտարման գծով ազատ միջոցների (300.0 մլն դրամ) ձևավորման հանգամանքները, հստակեցնել նվազեցման ազդեցությունը միջոցառման արդյունքների վրա (Հողերի օտարման 90% ավարտվածության վրա), ինչպես նաև ներկայացնել տեղեկատվություն նշված գումարի չափով ֆինանսական միջոցների վերականգնման բացակայության վերաբերյալ։ 2. Խմբագրական բնույթի թերությունների վերաբերյալ առաջարկում ենք Նախագծի 6-րդ հավելվածով նախատեսված ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացումների հավելվածից հանել 1049-11012 միջոցառումը, քանի որ այն հանդիսանում է ուղիղ վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդի ներգրավման անհրաժեշտությունը բացակայում է, միաժամանակ խմբագրելով 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ հավելվածներում ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդի ֆինանսական ցուցանիշները: Բացի այդ, առաջարկում ենք 4-րդ և 5-րդ հավելավածներում լրացնել 1049-11012 միջոցառմամբ առաջարկվող հողերի օտարման գծով արդյունքային ցուցանիշներ: | - Ընդունված է: 2026 թվականի համար 1049-11016 միջոցառման «այլ կապիտալ դրամաշնորհներ» հոդվածով նախատեսված Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ հատվածի հողերի օտարման գործընթացը ընթանում է, հաստատվել է պլանավորված թվով 88 հողամասերի օտարման գործընթացը, որից թվով 20 հողամասերի օտարման գործընթացը կավարտվի 2027թվականի սկզբին և համապատասխան վճարումները նույնպես կիրականացվեն 2027թվականի 1-ին եռամսյակում: Արդյունքում վերոնշյալ ծրագրի համար 2026թ պետական բյուջեում հատկացված միջոցներից 300.0 մլն դրամ կվերաբաշխվի և կավելացվի «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» թիվ 1049 ծրագրի բյուջետային ծախսերի 04.05.01.08 գործառնական դասակարգման «Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Տ4 Քաջարան Ագարակ 32 կմ ծրագրի «այլ կապիտալ դրամաշնորհներ» հոդվածին, որի շրջանակներում առաջացել է հողերի օտարման համար վերոնշալ գումարի ավելացումը: - Ընդունված է և խմբագրված: |  |