| ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 1 ՀՀ կառավարության 2026 թվականի «___» ____________ N ___-Ա որոշման |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ց Ա Ն Կ |  |  |  |  |
| ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեի պատվիրատվությամբ իրականացվող շինարարական պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների կատարման նոր ժամկետների |  |  |  |  |
| Հ/հ | Օբյեկտի անվանումը | Կապալառու կազմակերպության անվանումը | Պայմանագրի համարը, ամսաթիվը | Նոր ժամկետ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ՀՀ Տավուշի մարզի Դովեղի միջնակարգ դպրոց | «ՊՐՈՄ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ | ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/4 20.06.2025 | 25-12-2026 |
| 2 | «Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ» ՊՈԱԿ | «ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ և Բիդեք ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/3 19.10.2022 | 15-10-2026 |
| 3 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի ակադեմիկոս Ա. Թամամշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ | «Քյավառ սերվիս» ՍՊԸ և «Գրիգորյան Շին» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/27 04.12.2023 | 25-12-2026 |
| 4 | ՀՀ Շիրակի մարզի «Ախուրյանի Նիկոլ Աղբալյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճ | «ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆ ՔՈՆՍՏՐԱԿՇՆ» ՍՊԸ և Բիդեք ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/9 21.08.2025 | 20-12-2026 |
| 5 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գյուղ Աղբերքի Շատջրեքի միջնակարգ դպրոց | «ԼԵԳԵՆԴ ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ և «Վաղժան» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/27 31.10.2025 | 15-10-2026 |
| 6 | «Երևանի Թելմանի անվան թիվ 13 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | «Սոլիդ-Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ | ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/31, 15․12․2025 | 01-12-2026 |
| 7 | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կաքավաձորի միջնակարգ դպրոց | «Բիդեք» ՍՊԸ | ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/4, 09.09.2025 | 15-10-2026 |
| 8 | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ագարակի Տ. Թերլեմեզյանի անվան միջնակարգ դպրոց | «Վաղժան» ՍՊԸ | ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/7, 10.09.2025 | 15-10-2026 |
| 9 | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աղձքի միջնակարգ դպրոց | «Մոնոլիտ Գրուպ» ՍՊԸ | ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/6, 09.09.2025 | 15-10-2026 |
| 10 | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Քուչակի միջնակարգ դպրոց | «Բիդեք» ՍՊԸ | ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/3, 21.08.2025 | 15-10-2026 |
| 11 | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի Մելիքգյուղի միջնակարգ դպրոց | «Բիդեք» ՍՊԸ | ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/2, 21.08.2025 | 15-10-2026 |
| 12 | ՀՀ Սյունիքի մարզի գ․Գորայքի միջնակարգ դպրոց | «Եվրոստրոյ» ՍՊԸ | ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/26, 13.10.2025 | 15-10-2026 |
| 13 | ՀՀ Սյունիքի մարզի գ․Ախլաթյանի միջնակարգ դպրոց | «Սիսիանի (Նոր Բակ) Նորոգշին» ԲԲԸ | ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/24, 24.10.2025 | 15-10-2026 |
| 14 | ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի միջնակարգ դպրոց | «Բիդեք» ՍՊԸ | ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/1, 02.07.2025 | 15-10-2026 |
| 15 | Ա. Հովհաննիսյանի անվան հմ. 194 հիմնական դպրոց | «ՄԱՐԿՈ ԳՐՈՒՊ 7» ՍՊԸ և«123» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/10 10.09.2025 | 15-10-2026 |
| 16 | «Երնջատափի Ե. Չարենցի անվան միջնակարգ դպրոց» | «Հարությունյան Շին Գրուպ» ՍՊԸ | ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/8 05.09.2025 | 15-10-2026 |
| 17 | «Ախուրյանի Նիկոլ Աղբալյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ | «Սատանի կամուրջ» ՍՊԸ և «123» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/5 11.09.2025 | 15-10-2026 |
| 18 | ՀՀ Լոռու մարզի «Տաշիրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ | «Տ-Քնսթրաքշն» ՓԲԸ | ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/12, 08.06.2022 | 20-12-2026 |
| 19 | ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Շատինի միջնակարգ դպրոց | «Ալ-ՄԱՍՔԱ» ՍՊԸ | ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/23, 27.10.2025 | 15-10-2026 |
| 20 | ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Քարաշենի միջնակարգ դպրոց | «123» ՍՊԸ | ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/25 23.10.2025 | 15-10-2026 |
| 21 | Հեծանվային սպորտի և Հրանտ Շահինյանի անվան սպորտային, գեղարվեստական մարմնամարզության և ակրոբատիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց | «Զեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ | ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/10 17.02.2022 | 01-11-2026 |
| 22 | Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ.Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ | «Զեթ-Պրոֆիլ» ՍՊԸ | ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/1 30․11․2020 | 15-10-2026 |
| 23 | Լուսաղբյուր համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ | «Կիր-Քար» ՍՊԸ և «Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/25 10․11․2023 | 20-12-2026 |
| 24 | Հովտամեջի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում | «Բիդեք» ՍՊԸ | ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-25/9 21․08․2025 | 15-10-2026 |
| 25 | ՀՀ Տավուշի մարզի «Կողբի ԲԱ» ՀՈԱԿ | «Ամիրաղյան Ունիվերսալ Գրուպ» ՍՊԸ և «Խաչմիշշին» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1 20․06․2025 | 20-10-2026 |
| 26 | ՀՀ Շիրակի մարզի «Պեմզաշենի ԱԿ» ՊՈԱԿ | «Գոհարիկ» ՍՊԸ | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-1 10.06.2025 | 21-09-2026 |
| 27 | ՀՀ Արմավիրի մարզի «Լենուղու ԲԱ» ՀՈԱԿ | «Լիլանարմ» ՍՊԸ | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/9-2 04․08․2025 | 23-10-2026 |
| 28 | ՀՀ Լոռու մարզի Հարթագյուղ բնակավայրի կրթահամալիր | «Շինվեկտոր» ՍՊԸ և «Գայսաթ» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/44-2-4 31․05․2024 | 25-11-2026 |
| 29 | ՀՀ Լոռու մարզի Նորաշեն բնակավայրի կրթահամալիր |  |  | 24-11-2026 |
| 30 | ՀՀ Լոռու մարզի Լորուտի կրթահամալիր | «Շինվեկտոր» ՍՊԸ և «Գայսաթ» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/46-1 10․05․2024 | 05-12-2026 |
| 31 | ՀՀ Շիրակի մարզի Բյուրակնի կրթահամալիր | «Ալգարե» ՍՊԸ, «Բրավերկ» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/47/3 14․05․2024 | 05-11-2026 |
| 32 | ՀՀ Սյունիքի մարզի Արծվանիկի կրթահամալիր | «ՄԿ Բիլդինգ» ՍՊԸ և Կապանի «Նորոգշին» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/47/4 14․05․2024 | 20-11-2026 |
| 33 | ՀՀ Շիրակի մարզի Հայրենյացի կրթահամալիր | «Անդրեաս և Ընկերներ» ՓԲԸ և «Բրավերկ» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/100 18․10․2024 | 05-12-2026 |
| 34 | ՀՀ Լոռու մարզի Միխայելովկայի կրթահամալիր | «Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ և «Օ Փիեռ Գրուպ Ունիվերսալ» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/49-1 14․05․2024 | 22-11-2026 |
| 35 | ՀՀ Սյունիքի մարզի Շաքիի կրթահամալիր | «Արտ Պլաս» ՍՊԸ | ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/49-3 14․05․2024 | 05-12-2026 |
| 36 | ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ճարճակիսի կրթահամալիր | «Ճանշին Գրուպ» ՓԲԸ | ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/52 31․05․2024 | 20-11-2026 |
| 37 | ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնառատի կրթահամալիր | «Ռաֆ-Օջախ» ՍՊԸ և «Օ Փիեռ Գրուպ Ունիվերսալ» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/54-1 12․08․2024 | 05-12-2026 |
| 38 | ՀՀ Շիրակի մարզի Քարաբերդ բնակավայրի մանկապարտեզ | «Բիլդր Քնսթրաքշն» ՍՊԸ և «Բիդեք» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ՄԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/2 21․02․2025 | 25-10-2026 |
| 39 | ՀՀ Շիրակի մարզի Մարալիկ բնակավայրում ՀՀ Շիրակի մարզի Նոր Կյանք բնակավայրի մանկապարտեզի լրամշակում /ընդլայնում/ և տեղակապում | «Բիդեք» ՍՊԸ | ՀՏԶՀ-ՄԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/1 14․05․2025 | 15-11-2026 |
| 40 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Արեգունու կրթահամալիր | «Եվրոպա» ՍՊԸ | ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/48-1 10․05․2024 | 31-10-2026 |
| 41 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Կախակնի կրթահամալիր |  |  | 31-10-2026 |
| 42 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Փոքր Մասրիկի կրթահամալիր |  |  | 31-10-2026 |
| 43 | ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակ քաղաքի գոյություն ունեցող ջրի մաքրման կայանի հիմնանորոգում, լրացուցիչ նոր կայանի կառուցում | «Երվադա»ՍՊԸ | ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/3/2 11.03.2022 | 31-08-2027 |
| 44 | ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վարդանաշենի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի կառուցում | «ՔԱՆՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/4 16.06.2025 | 10-12-2026 |
| 45 | ՀՀ Արմավիրի մարզի «Տանձուտի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի կառուցում | «ՔԱՆՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/4 16.06.2025 | 10-12-2026 |
| 46 | ՀՀ Արմավիրի մարզի «Խանջյանի ԲԱ» ՀՈԱԿ-ի կառուցում | «ՔԱՆՔԱՐՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/4 16.06.2025 | 10-12-2026 |
| 47 | ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջրառատի ԲԱ» ՀՈԱԿ -ի կառուցում | «Էլա Շին» ՍՊԸ և «Լիլանարմ» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3 30.06.2025 | 10-12-2026 |
| 48 | ՀՀ Արմավիրի մարզի «Գայի ԲԱ» ՀՈԱԿ -ի կառուցում | «Էլա Շին» ՍՊԸ և «Լիլանարմ» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/3 30.06.2025 | 10-12-2026 |
| 49 | ՀՀ Արարատի մարզի «Այգեստանի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցում | «Շահարտ» ՍՊԸ և «Բլեսկ» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 19.06.2025 | 10-12-2026 |
| 50 | ՀՀ Արարատի մարզի «Դիմիտրովի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցում | «Շահարտ» ՍՊԸ և «Բլեսկ» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 19.06.2025 | 10-12-2026 |
| 51 | ՀՀ Արարատի մարզի «Դվինի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցում | «Շահարտ» ՍՊԸ և «Բլեսկ» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/2 19.06.2025 | 10-12-2026 |
| 52 | ՀՀ Տավուշի մարզի «Այրումի ԳԲԱ» ՊՈԱԿ -ի կառուցում | «ՕԼԻՄՊ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/8 23.07.2025 | 10-12-2026 |
| 53 | ՀՀ Շիրակի մարզի «Ախուրիկի ԲԱ» ՊՈԱԿ-ի կառուցում | «ԼԵՆՃԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ, «Մ․ Լամբարյան» ՍՊԸ, «Ախուրյանի Կոոպշին» ՍՊԸ, «ԷԼԻՏ ԱՐՄԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ ՀԳ | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/5-2 10.06.2025 | 10-12-2026 |
| 54 | ՀՀ Շիրակի մարզ Հացիկի բժշկական ամբուլատորիայի կառուցում | «Արտֆլոր» ՍՊԸ | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/16 05.09.2025 | 10-12-2026 |
| 55 | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ծակքարի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցում | «ՀԱՅԿ և ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ, «ԵՎՐՈՊԱ» ՍՊԸ, «ԳԱՅՍԱԹ» ՍՊԸ և «ՀԻԴՐՈԳԵՈՇԻՆ» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6-1 16.06.2025 | 10-12-2026 |
| 56 | ՀՀ Կոտայքի մարզի «Ձորաղբյուրի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցում | «Ավագ Շին 1» ՍՊԸ, «ԵՂՎԱՐԴՇԻՆ» ԲԲԸ և «ՏՐԱՆՍՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ» ՓԲԸ Կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/6-2 16.06.2025 | 10-12-2026 |
| 57 | ՀՀ Լոռու մարզի «Մեծավանի ԱԿ» ՊՈԱԿ-ի կառուցում | «Ասֆալտ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, «Արտեզիա» ՍՊԸ և «Բլեսկ» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/7-2 16.07.2025 | 10-12-2026 |
| 58 | ՀՀ Սյունիքի մարզի «Անգեղակոթի ԲԱ» ՊՈԱԿ-ի կառուցում | «Ասֆալտ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ, «Արտեզիա» ՍՊԸ և «Բլեսկ» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/7-2 16.07.2025 | 10-12-2026 |
| 59 | ՀՀ Լոռու մարզի Վահագնիի բժշկական ամբուլատորիայի կառուցում | «ՕԼԻՄՊ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/13-2 11.08.2025 | 10-12-2026 |
| 60 | Մաստարայի բժշկական ամբուլատորիայի կառուցում | ԲԼԵՍԿ ՍՊԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/14-1 18.09.2025 | 10-12-2026 |
| 61 | ՀՀ Սյունիքի մարզի Իշխանասարի միջնակարգ դպրոցի կառուցում | «Արմեն-Շին» ՍՊԸ և «Արամե» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԴԲՄ-ԱՇՁԲ-2024/66-1 06․09․2024 | 15-11-2026 |
| 62 | ՀՀ Տավուշի մարզի «Գետահովիտի ԱԱՊԿ» ՊՈԱԿ | «Դուստր Մարգարիտա» ՍՊԸ և «Զեթ Պրոֆիլ» ՍՊԸ կոնսորցիում | ՀՏԶՀ-ԱԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/7-1 16․07․2025 | 15-11-2026 |
| 63 | ՀՀ Սյունիքի մարզի «Սիսիանի ԲԿ» ՓԲԸ կառուցում | «Արտ-Պլաս» ՍՊԸ | ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2021/3 29.07.2021 | 01-11-2026 |
| 64 | ՀՀ ԱՆ «Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն» ՓԲԸ վերակառուցում | «Էն Շին» ՍՊԸ | ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2021/5 08.02.2021 | 01-09-2027 |