ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ, ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 1910-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) պատվիրատվությամբ իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում առաջացել է մի շարք անհետաձգելի աշխատանքների ֆինանսավորման անհրաժեշտություն:

- Կոմիտեի և «Հայնախագիծ» ԲԲԸ-ի միջև 2026 թվականի հուլիսի 8-ին կնքվել է N ՀՀՔԿ-ՄԱԽԾՁԲ-26/3 պետական գնման պայմանագիրը՝ 13,000,000 ՀՀ դրամ պայմանագրային արժեքով։ Նշված պայմանագրով նախատեսված է թվով 7 տիպային 144 և 200 տեղ հզորությամբ կրթահամալիրների և 432 տեղ հզորությամբ միջնակարգ դպրոցի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում։  Հաշվի առնելով պայմանագրի N 1 հավելվածի (Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց) 11-րդ կետի պահանջը, համաձայն որի՝ նախագծային աշխատանքների ֆինանսավորման 70 տոկոսը կկատարվի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության դրական եզրակացությունը ստանալուց հետո, սույն նախագծով նախատեսվում է 13,000,000 ՀՀ դրամի փոխարեն հատկացնել պայմանագրային արժեքի 70 տոկոսը՝ 9,100,000 ՀՀ դրամ:

Պայմանագրային աշխատանքների շրջանակում իրականացվում է նախագծերի արդիականացում ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության նոր պահանջներին և գործող շինարարական նորմերին (ՀՀՇՆ 30-01-2014, ՀՀՇՆ 30-02-2022, ՀՀՇՆ 20-04-2020, ՀՀՇՆ 31-03, ՀՀՇՆ 22-03-2017, ՀՀՇՆ 40-01.01-2014, ՀՀՇՆ 40-01.02, ՀՀՇՆ 52-01-2021, ՀՀՇՆ 53-01-2020) համապատասխան՝ ներառելով խոհանոցային բլոկների, սանիտարատեխնիկական, հակահրդեհային, արևային ֆոտովոլտային համակարգերի, ապաստարանների/նկուղային հարկերի, մասնագիտացված դասասենյակների (ֆիզիկա, քիմիա, ինֆորմատիկա) և բաց խաղահրապարակների լրամշակումը։

2.   Նախակրթական, կրթական և բժշկական օբյեկտների կադաստրային չափագրման ծառայությունների մատուցման նպատակով Կոմիտեի և «Տարոն Վարդանյան Արտուրի» ԱՁ-ի միջև 18.02.2026թ. կնքվել է N ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-25/64 գնման պայմանագիրը։

2026 թվականի սեպտեմբերի 3-ին կնքված Համաձայնագիր N 2-ով պայմանագրի ընդհանուր գինը 13,745,293.86 ՀՀ դրամից դարձել է 15,045,333.86 ՀՀ դրամ (ներառյալ 336,740 մ² հողամասերի և 72,007.87 մ² շենք-շինությունների չափագրումը)։ Արդյունքում՝ ծավալների ավելացմամբ պայմանավորված, առաջացել է պայմանագրի նախկին և նոր արժեքների տարբերության՝ 1,300,040 ՀՀ դրամի չափով լրացուցիչ ֆինանսավորման հատկացման անհրաժեշտություն։

Վերը նշված N ՀՀՔԿ-ՄԱԽԾՁԲ-26/3 պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ֆինանսավորումն ապահովելու և չափագրման պայմանագրային պարտավորությունների ֆինանսավորումն ապահովելու համար առաջացել է ՀՀ 2026 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1910-Ն որոշման մեջ համապատասխան վերաբաշխումներ, փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն։

3.  Կոմիտեի և «ԱՐՍԵՎ» ՍՊԸ-ի միջև 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ին և 2022 թվականի ապրիլի 28-ին կնքվել են համապատասխանաբար ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ներքին Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքների N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/6 և ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11 գնման պայմանագրերը։

Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 33-րդ կետի 8-րդ և 12-րդ ենթակետերի ու պայմանագրերի 8.3 կետի պահանջները՝ Կոմիտեն 2026 թվականի մարտի 25-ին միակողմանիորեն լուծել է նշված պայմանագրերը։ Պայմանագրերի լուծման արդյունքում շինարարական աշխատանքները դադարեցվել են։ Օբյեկտներում առկա շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների, տեխնիկայի, սարքավորումների և գույքի պահպանությունն ու անվտանգությունն ապահովելու նպատակով՝ ՀՀ կառավարության 2026 թվականի հունիսի 25-ի N 915-Ն որոշման համաձայն, Կոմիտեն 2026 թվականի հուլիսի 24-ին «ՊԱՀՈՒՆԻ» ՍՊԸ-ի հետ կնքել է N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԾՁԲ-26/2 պահնորդական ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիրը՝ 2026 թվականի հունիսի 1-ից մինչև օգոստոսի 31-ը 3 ամիս ժամկետով։

Ներկայումս Կոմիտեի և «ՀՀ փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջև 2026 թվականի հուլիսի 31-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԾՁԲ-26/3 պայմանագրի շրջանակում  իրականացվում են վերը նշված շինարարական օբյեկտներում կատարված և մնացորդային աշխատանքների ուսումնասիրություններ։ Քանի որ փորձաքննության ընթացքով պայմանավորված շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրեր դեռևս չեն կնքվել և նոր մրցույթների ամփոփումը և նոր կապալառուների հետ պայմանագրերի կնքումը պահանջում է լրացուցիչ ժամանակ, առաջացել է անհետաձգելի անհրաժեշտություն պահնորդական ծառայությունները ձեռք բերել ևս 3 (երեք) ամսով՝ սկսած 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։

Հաշվի առնելով խնդրի հրատապությունը և հնարավոր անցանկալի հետևանքները (գույքի կորուստ, վնասում կամ անվտանգության կանոնների խախտում)՝ պահնորդական ծառայություններն անհրաժեշտ է ձեռք բերել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի հիման վրա՝ հրատապ մեկ անձից գնման ընթացակարգով։

Կոմիտեի կողմից որոշվել է ծառայությունները ձեռք բերել հրատապության հիմքով մեկ անձից գնման ընթացակարգով՝ նկատի ունենալով, որ ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի դ պարբերության համաձայն՝ հրատապության հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնումների կատարման վերաբերյալ որոշումը կայացնում է պատվիրատուի ղեկավարը՝ առանց ՀՀ կառավարության կողմից նման թույլտվություն ստանալու հանգամանքի:

2. Առաջարկվող կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Նախագծի ընդունմամբ առաջարկվում է.

- ապահովել N ՀՀՔԿ-ՄԱԽԾՁԲ-26/3 պայմանագրով նախատեսված՝ թվով 7 տիպային 144 և 200 տեղ հզորությամբ կրթահամալիրների և 432 տեղ հզորությամբ միջնակարգ դպրոցի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակման խորհրդատվական ծառայությունների համար նախատեսված պայմանագրային գնի 70 տոկոսի՝ 9,100,000 ՀՀ դրամ, գումարի չափով ֆինանսական միջոցների հատկացումը և վճարման ժամանակացույցի հաստատումը,

-   ապահովել N ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-25/64 պայմանագրի Համաձայնագիր N 2-ով ավելացված աշխատանքների ֆինանսավորումը՝ տարբերության չափով՝ 1,300,040 ՀՀ դրամ, ինչը հնարավորություն կտա ամբողջությամբ ծածկել նախակրթական, կրթական և բժշկական օբյեկտների հողամասերի (336,740 մ²) և շենք-շինությունների (72,007.87 մ²) ճշգրտված ծավալներով կադաստրային չափագրման ծառայությունների ծախսը,

-    Կոմիտեի պատվիրատվությամբ իրականացվող ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ներքին Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տարածքների շուրջօրյա պահպանության համար պահնորդական ծառայությունների մատուցման ժամկետը երկարացնել 3 (երեք) ամսով՝ սկսած 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։

Հաշվի առնելով նախորդ՝ NՀՀՔԿ-ՀՄԱԾՁԲ-26/2 պայմանագրի ֆինանսական հատկացումները, նշված աշխատանքների համար նախատեսվում է հատկացնել ընդհանուր 7,750,000 ՀՀ դրամ, որից․

•	ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի տարածքի պահպանության համար՝ 5,500,000 ՀՀ դրամ՝ հաշվի առնելով կենտրոնի ընդհանուր հողատարածքի (29,696.3 քմ) և առկա շինությունների (2,280.6 քմ) մեծ ծավալները։

•	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ներքին Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի տարածքի պահպանության համար՝ 2,250,000 ՀՀ դրամ։

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից։

### 4. Ակնկալվող արդյունքը.

Նախագծի ընդունմամբ հնարավորություն կստեղծվի ապահովել թվով 7 տիպային 144 և 200 տեղ հզորությամբ կրթահամալիրների և 432 տեղ հզորությամբ միջնակարգ դպրոցի լրամշակված ու գործող նորմերին համապատասխանող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առկայությունը։

Սա հիմք կհանդիսանա համապատասխան կրթական և նախադպրոցական հաստատությունների կառուցման ու արդիականացման շինարարական աշխատանքների պատշաճ և ժամանակին իրականացման համար։

N ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-25/64 պայմանագրի Համաձայնագիր N 2-ով նախատեսված 1,300,040 ՀՀ դրամ տարբերության հատկացմամբ կապահովվի նախակրթական, կրթական և բժշկական օբյեկտների հողամասերի ու շենք-շինությունների կադաստրային չափագրման աշխատանքների ամբողջական ֆինանսավորումը, ինչը հիմք կհանդիսանա դրանց գույքային իրավունքների պետական գրանցման և հետագա շինարարական ծրագրերի անխափան իրականացման համար։

Առաջարկվող կարգավորման արդյունքում ակնկալվում է ապահովել ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Ներքին Գետաշենի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կառուցման տարածքների, շենք-շինությունների ու նյութական արժեքների շուրջօրյա հուսալի պահպանությունը և անվտանգությունը «ՀՀ փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող ուսումնասիրությունների ընթացքում՝ մինչև նոր կապալառուների ընտրության մրցույթների ամփոփումը։

5. Լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտությունը և պետական բյուջեի եկամուտներում ու ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունները.

Նախագծի ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեում լրացուցիչ ծախսերի կամ եկամուտների ավելացումներ կամ նվազեցումներ չեն նախատեսվում։

### 6. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.

Նախագիծը բխում է՝

- ՀՀ կառավարության 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշման Հավելված N 1-ով հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի «ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն» բաժնի «8. Կառուցել, հիմնանորոգել և վերանորոգել առնվազն 300 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ, ապահովել դրանց ամբողջական հագեցումը անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով» նպատակի «8.4 Ցանկում ընդգրկված հաստատություններում շինարարական աշխատանքների իրականացում և անհրաժեշտ գույքով և սարքավորումներով հագեցվածության ապահովում» միջոցառումից։

- ՀՀ կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ի N 2093-Ն որոշմամբ հաստատված «Մինչև 2026 թվականը կառուցվող, հիմնանորոգվող կամ վերակառուցվող 300 դպրոցներ»-ի ծրագրից։

- ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի «ՀՀ առողջապահության նախարարություն» բաժնի «28. Առողջապահական հաստատությունների արդիականացում» նպատակից և առողջապահական ու նախադպրոցական ենթակառուցվածքների զարգացման ոլորտային ռազմավարություններից։