ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

___  _____________  2019  թվական  N  ____  Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ  ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասը` Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը որոշում է.

1.«Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 2 աղյուսակում կատարել վերաբաշխում, N 3 աղյուսակում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1515-Ն որոշման NN 3, 4, 5, 11, 11.1 և 12 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ` համաձայն NN 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7 և 8 հավելվածների:

2.	Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ  ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«Հայաստանի Հանրապետության  2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է հետևյալ պատճառաբանությամբ.

Հաշվի առնելով, որ ՀՀ պետական բյուջեով իրականացվող ճանապարհաշինական ծրագրերի շրջանակներում թվով 2 պայմանագրերի ավարտը նախատեսված է 2020թ, սակայն կապալառու կազմակերպությունները հայտնել են, որ պատրաստակամ են 2020թ նախատեսված աշխատանքները ավարտեն 2019թ-ին։ Նշված պայմանագրերում համապատասխան փոփոխություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է 307 563,6 հազ․ դրամ։ Նշված գումարից 38 593,6 հազ․ դրամը թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/13Շ-1 պայմանագրի շրջանակներում առաջացած լրացուցիչ աշխատանքների համար անհրաժեշտ գումարն է, որը կազմում է պայմանագրային գումարի 2 տոկոսը։ Թվով 2 օբյեկտների մասով շինարարական աշխատանքների ժամանակ առաջացել են լրացուցիչ աշխատանքների անհրաժեշտություն, որի վերաբերյալ Պատվիրատուն ստացել է համայնքի կամ կապալառու կազմակերպության ղեկավարներ գրությունները՝ փոփոխության անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Նշվածի մասով Պատվիրատուն դիմել է հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությանը և ստացել փոփոխության հիմնավորող փաստաթղթեր։ Նշված փոփոխություններ արդյունքում անհարժեշտություն է առաջացել կատարել վերաբաշխում 27 161,5 հազ, դրամի չափով։ Հեղինակային և տեխնիկական հսկողության մասով մասով թվով 2 փոխանցիկ օբյեկտներում անհրաժեշտություն է առաջացել 2020թ․ համար նախատեսված 639,0 հազ․ դրամը տեղափոխել 2019թ․

Ընդհանուր առմամբ նախագծով նախատեսվում է կատարել վերաբաշխում 335,364.1 հազ. դրամի  ճանապարհաշինական աշխատանքների համար: Նշված գումարից 188,394.8 հազ. դրամը 2019թ․ իրականացված մրցույթների արդյունքում տնտեսված միջոցներ են, իսկ մնացած 146,969.3 հազ. դրամը վերաբաշխման միջոցով 1049 ծրագրի 11013 միջոցառման և 1049 ծրագրի 21007 միջոցարման միջոցներից անհրաժեշտ է տեղափոխել 1049 ծրագրի 21001 միջոցառում՝ համապատասխանաբար 106,264․8 և 40,704․5 հազ․ դրամի չափով։