| ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ «ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Առաջարկության հեղինակը, գրության ամսաթիվը, գրության համարը | Առաջարկության բովանդակությունը | Եզրակացություն | Կատարված փոփոխությունը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 13.12.2019թ. № 01/26/20745-2019 գրություն | - Նախագծին կից անհրաժեշտ է ներկայացնել նախագծի 1-ին կետում նշված աշխատանքների և ծառայությունների գնման պայմանագրերի վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչպես նաև նշել, թե յուրաքանչյուր պայմանագրի մասով պայմանագրի գնի քանի տոկոսի փոփոխություն է նախատեսվում կատարել: - Միաժամանակ հայտնում ենք, որ նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվելու պարագայում անհրաժեշտ կլինի երկարաձգել պայմանագրեր կնքած անձանց կողմից ներկայացված պայմանագրի և կանխավճարի ապահովումների գործողության ժամկետները: - Առաջարկում ենք նաև պայմանագրերով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում ձեռնարկել միջոցներ կողմերի նկատմամբ պայմանագրերով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու ուղղությամբ: | Ընդունվել է ի գիտություն: Ընդունվել է ի գիտություն: Ընդունվել է ի գիտություն: | Կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ: |
| 2. | ՀՀ արդարադատության նախարարություն 18.12.2019 թ. № 01/27.0.01/29637-2019 գրություն | - Անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված կոնկրետ որ պայմանագրերի վրա են տարածվելու նախագծի հիշյալ կետով նախատեսված դրույթները: - Նախագծին կից ներկայացված հիմնավորման համաձայն՝ ճանապարհաշինական ծրագրերի շրջանակներում 2019թ կնքված պայմանագրերի կատարման վերջնաժամկետները մեծամասնությամբ ավարտվել են սույն թվականի դեկտեմբերի 10-ին, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված ժամկետի երկարաձգումը հնարավոր է իրականացնել մինչև պայմանագրով ի սկզբանե սահմանված ժամկետը լրանալը, ուստի առաջարկում ենք քննարկել նախագծի 2-րդ կետով նախատեսված կարգավորման անհրաժեշտության հարցը: - Նախագծի 4-րդ կետով նախատեսվում է, որ սույն որոշմամբ սահմանված դրույթները տարածվում են նաև մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը ծագած հարաբերությունների վրա: Այս առումով անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը ծագած կոնկրետ որ հարաբերությունների, այսինքն՝ ճանապարհների հիմնանորոգման և միջին նորոգման աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կնքված որ պայմանագրերի վրա են տարածվելու սույն նախագծով սահմանված դրույթները: - Նախագծի 1-ին և 2-րդ կետերում «3-րդ» բառը անհրաժեշտ է փոխարինել «4-րդ» բառով՝ նկատի ունենալով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի դրույթները: - Նախագիծը անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ: | Ընդունվել է ի գիտություն: Ընդունվել է ի գիտություն: Ընդունվել է ի գիտություն: Ընդունվել է ի գիտություն: Նախագծի 2-րդ կետում նշված «3-րդ» բառը փոխարինվել է «4-րդ» բառով: Նախագծի 1-ին կետը ամբողջությամբ խմբագրվել է: Նախագիծը համաձայնեցվել է Ֆինանսների նախարարության հետ: | Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն: |