Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ

«Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման

«Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 10-րդ մասին համապատասխան:

Անհրաժեշտությունը

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և «Avondglans» հիմնադրամի միջև համայնքային փոքր տների կառուցման համար   «Avondglans» հիմնադրամի կողմից նվիրաբերության մասին» պայմանագրով Համայնքային փոքր տան կառուցման և կահավորման աշխատանքների իրականացման նպատակով նախարարությանը տրամադրվելու է 100 000 (մեկ հարյուր հազար)  եվրոյի չափով ֆինանսական միջոցներ, որի աշխատանքներն իրականացվելու են երեք փուլով՝

1-ին փուլում կիրականացվեն տան գնման հետ կապված աշխատանքները,

2-րդ փուլում կիրականացվեն նախագծային և վերանորոգման աշխատանքները,

3-րդ փուլում՝ կահավորման աշխատանքները:

Առաջին փուլում, որն իր մեջ ներառում է տան գնումը, փոխանցվելու է ընդհանուր գումարի 40%-ը` որպես կանխավճար, երկրորդ փուլում, որն իր մեջ ներառում է նախագծային և վերանորոգման աշխատանքները, փոխանցվում է ընդհանուր գումարի 40%-ը՝ առաջին փուլի կատարողականը ներկայացնելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, երրորդ փուլում, որն իր մեջ ներառում է կահավորման աշխատանքները, փոխանցվում է ընդհանուր գումարի 20%-ը՝ երկրորդ նախորդ փուլի կատարողականը ներկայացնելուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ներկա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է տարեց և/կամ հաշմանդամություն ունեցող (այդ թվում՝ հոգեկան առողջության կամ մտավոր խնդիրներ ունեցող) անձանց շուրջօրյա խնամքի ծառայություն մատուցող 12 հաստատություն (տուն-ինտերնատ, խնամքի կենտրոն, խնամքի տուն), այդ թվում 7-ը՝ ոչ պետական: Բոլոր հաստատություններում միասին շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ  է ստանում շուրջ 1390 մարդ (որից՝ ոչ պետական հաստատություններում 180 մարդ), իսկ տնային պայմաններում սպասարկվում է ավելի քան 3800 մարդ, իսկ ցերեկային կենտրոններ հաճախում է շուրջ 2000-ը:

Անկախ այն հանգամանքից, որ ծերացման հետևանքների հաղթահարման ուղղությամբ և տարեցների սոցիալական պաշտպանության ոլորտում վերջին տարիներին իրականացվել են բազմաթիվ ծրագրեր, միջոցառումներ, ընդունվել՝ իրավական ակտեր, դեռևս առկա են բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ և նոր մարտահրավերներ: Խնդիրներից մեկն էլ համայնքային և այլընտրանքային ծառայությունների բացակայությունն է:

Վերլուծելով գործող ծառայությունները, դրանց տեղաբաշխումն ու ծառայություններից օգտվող շահառուների թվաքանակը` կարելի է փաստել, որ տարեցներին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունները հիմնականում տեղակայված են Երևանում և հանրապետության մի քանի մարզերում (Շիրակի, Լոռու, Կոտայքի, Սյունիքի և Գեղարքունիքի), իսկ մնացած մարզերում ընդհանրապես բացակայում են տարեցներին որևէ ծառայություն մատուցող կազմակերպությունները:

Միաժամանակ սոցիալական ծառայությունների  առկա համակարգը իր դասական մոտեցումներով շեշտը դնում է հիմնականում խնամքի տրամադրման (տուն-ինտերնատներ) և նյութական օգնության (բարեգործական ճաշարաններ և այլն) վրա՝  ուշադրություն չդարձնելով տարեցների հասարակություն ներառման, առողջ և ինքնուրույն ապրելակերպի, սոցիալականացման, զբաղվածության ապահովման և այլ գործոնների վրա:

Հանրապետությունում իրականացված տարեցների կարիքների և ծառայությունների նոր մոդելների նկատմամբ պահանջարկի ուսումնասիրությունն ու դրա արդյունքների վերլուծությունը փաստեց, որ, իրոք, տարեցների շրջանում մեծ պահանջարկ ունեն ժամանակակից աշխարհում ընդունված տարբեր այլընտրանքային ծառայությունների մոդելներից մի քանիսը, մասնավորապես՝ ընտանեկանին մոտ պայմաններով փոքր տների (պանսիոն) ստեղծումը, տարեցների ակտիվ ժամանցի և առողջ ապրելակերպի ակումբները, տարեցների մշակութային կյանքի ապահովման ու զբաղվածության կենտրոնները և այլն:

Սույն ծրագրի նպատակը  հանրապետությունում տարեցների համայնքային փոքր տների ստեղծումն է, ինչը համահունչ է խնամքի ծառայությունների ապաինստիտուցիոնալացման՝ կառավարության որդեգրած գաղափարին:

Տարեցների  փոքր տունը նոր տիպի կառույց է, որն էականորեն տարբերվելու է այսօր գործող խնամքի տներից: Յուրաքանչյուր տարեցի ապահովվածությունը բնակելի մակերեսով պետք է լինի ոչ պակաս քան 6 քառ.մ և յուրաքանչյուր սենյակում պետք է բնակվի ոչ ավել, քան երկու անձ՝ ի տարբերություն ներկայիս գործող խնամքի պետական հաստատությունների, որտեղ մեկ սենյակում բնակվում են 2-7 անձ և բնակելի մակերեսով ապահովվածությունը մեկ անձի հաշվարկով կազմում է 5 քառ.մ:

Նման տներն այլընտրանք են մեծ հաստատություններին և տնտեսապես առավել արդյունվետ են:

Տարեցների փոքր տունը պետք է այնտեղ ապրողի համար ապահովի բարեկեցիկ կյանքի բոլոր տարրերը, այդ թվում` հարմարավետ կահավորված սենյակներ, մեկ տեղանոց կամ երկու` ամուսնական զույգերի կամ տարեցների համաձայնությամբ` երկուսով ապրելու, համապատասխան կոմունալ հարմարություններով և անհրաժեշտ սարքավորումներով, բազմատեսակ սնունդ տարեցի ընտրությամբ (այդ թվում՝ դիետիկ), անհրաժեշտ դեղորայքով և սանիտարահիգիենիկ պարագաներով ապահովում բարեկարգ, ծաղկազարդ բակ, հանգստի և ժամանցի սենյակներ, կենցաղային ծառայություններ (օրինակ` վարսավիրանոց և այլն), շուրջօրյա սպասարկում, ազատ ժամանցի կազմակերպում, մշակութային և այլ միջոցառումների անցկացում, բարձրակարգ մասնագետների առկայություն և այլն:

Փոքր տան նպատակն է՝

- նպաստել տարեցների կյանքի որակի բարելավմանը,

- նպաստել տարեցների ակտիվ և առողջ ապրելակերպին,

- քարոզել առողջ ապրելակերպ,

- նպաստել անձի սոցիալականացմանը, տարիքային բարդույթներից ձերբազատմանը, իրավունքների և շահերի պաշտպանությանը,

- նպաստել տարեցների շարունակական կրթությանը` նոր գիտելիքներ և հմտություններ (օրինակ` համակարգչային)  ձեռք բերելու միջոցով,

- նպաստել տարեցների հասարակական ակտիվության բարձրացմանը` էքսկուրսիաների կազմակերպման, նոր միջավայրի հետ շփման, նոր ծանոթությունների հաստատման, մարզամշակութային միջոցառումներին մասնակցելու միջոցով:

Փոքր տան շահառուներ կարող են լինել կացարան չունեցող այն տարեցները և/կամ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, որոնց ինքնասպասարկման ունակությունը պահպանված է և որոնք ունակ են ինքնուրույն տեղաշարժվելու և կենցաղային աշխատանքներ կատարելու:

Փոքր տներն ունեն ընտանեկանին մոտ պայմաններ, դրանց նպատակն է՝ աջակցել տարեց անձանց չկտրվել իրենց հարազատ միջավայրից և տարիներով ձևավորված սովորույթներից, մնալ իրենց համայնքում, հարազատ, ընկերական միջավայրում և մասնակցել համայնքային կյանքին, ինքնուրույն կազմակերպել իրենց առօրյան, լուծել առօրեական խնդիրները, ինչպես նաև հոգ տանել իրենց առողջության մասին:

Փոքր տանը ներկայացվող հիմնական պահանջներն են՝

- անձի ազատ կամաարտահայտումը` համայնքային ծառայության մեջ ներգրավվելու.

2.անձանց համար համայնքային բոլոր ծառայությունների և ենթակառույցների հասանելիությունը, ինչից օգտվում են համայնքի բոլոր բնակիչները.

3.համայնքային կյանքին մասնակցության և որոշումներ կայացնելու իրավունքի ապահովումը.

4.անհրաժեշտ կենցաղային պայմանների ապահովվածությունը.

5.համայնքային իշխանությունների գործուն մասնակցությունը:

Տարեց անձն իր ցանկությամբ կատարում է ներդրումներ փոքր տանը բնակվելու համար՝ իր կենսաթոշակից: Փոքր տան բնակիչներն իրենք են կատարում առտնին աշխատանքներ՝ տան մաքրության, գնումներ կատարելու, կերակուր պատրաստելու, այգում աշխատելու և այլ աշխատանքների հետ կապված, իհարկե, իրենց ցանկությամբ և սոցիալական օգնականի աջակցությամբ:

Փոքր տան բնակիչներն ապահովվում են կացարանով, անհրաժեշտ կահույքով, անկողնային պարագաներով, անկողնային և անձնական սպիտակեղենով, հագուստով, կոշկեղենով, օրը առնվազն երեքանգամյա սննդով, համապատասխան տնտեսական և հիգիենիկ պարագաներով, աշխատանքային զբաղվածությամբ (իրենց ցանկությամբ): Փոքր տան բնակիչներն ստանում են սոցիալ-հոգեբանական, վերականգնողական, բժշկական օգնություն, մասնակցում են տարբեր մշակութային միջոցառումների, ազատորեն զբաղվում են իրենց նախընտրած զբաղմունքով և այլն:

Ինչպես ընտանիքում, խնամքի փոքր տան բնակիչներն իրենք են որոշում իրենց օրվա օրակարգը` ինչով զբաղվել, ինչ եփել, ուր գնալ այդ օրը և այլն:  Փոքր տանը նշվում են բոլոր տոներն ու բնակիչների ծննդյան օրերը, ընդունում են հյուրեր, իրենք են հյուր գնում և այլն: Փոքր տան անձնակազմը միայն աջակցում է նրանց որոշումների կայացմանը և օգնում դրանք իրականացնել:

Սույն որոշման նախագծով առաջարկվում է նախատեսել ընդամենը 24,133.9 հազար դրամի կամ 45.44 հազար եվրոյի հատկացում (1 եվրոյի փոխարժեքի համար հիմք է ընդունվել ՀՀ 2020 թվականի բյուջեի կազմման համար սահմանված 531.16 դրամը), որից՝

- անշարժ գույքի գույքի ձեռքբերման համար 21,246.4 հազար դրամ կամ 40.0 հազար եվրո: Ֆինանսական գնահատականը հաշվարկվել է շուրջ 350 քառ.մ մակերեսով բնակելի տան հաշվարկով, իսկ 1 քառ. մ-ի արժեքն ընդունել է 63.4 հազար դրամ՝ ք. Ստեփանավանում բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների առուվաճառքի արդյունքում 2019թ-ին ձևավորված շուկայական արժեքը՝ համաձայն Կադաստրի կոմիտեի կողմից հրապարակված հաշվետվության:

- նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման համար 2,887.5 հազար դրամ կամ 5.44 հազար եվրո, որից՝ 2,625.0 հազար դրամը նախագծային աշխատանքների համար, իսկ 262.5 հազար դրամը՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության համար: Ֆինանսական գնահատականը նախագծային աշխատանքների համար հաշվարկվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 15.02.2008թ-ի N 19-Ն հրամանով հաստատված կարգի համաձայն՝ 1 քառ. մ-ը 7.5 հազար դրամ, իսկ փորձաքննության ծառայությունները՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման համաձայն՝ նախագծային աշխատանքների 10%:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշումներով կիրականացվի համաձայնագրի հետագա փուլերի իրականացման աշխատանքները:

Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

Նպատակ է հետապնդվում բարելավել Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական պաշտպանության ոլորտում տարեցներին ծառայությունների մատուցումը:

Կարգավորման նպատակը և բնույթը

Սույն որոշման նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում արտացոլել վերը նշված եկամուտները և այդ միջոցների հաշվին իրականացվելիք միջոցառումները (ծախսերը):

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

Սույն որոշման նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավվել են նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության, գնումների համակարգման և տնտեսական հարցերով բաժնի համապատասխան մասնագետները, ինչպես նաև նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների առանձին գործառույթներ համակարգող խորհրդականը:

Ակնկալվող արդյունքը

Որոշման ընդունման դեպքում էականորեն կբարելավվի տուն-ինտերնատներում խնամվող անձանց կենցաղային պայմանները և մատուցվող ծառայությունների որակը:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ծախսերի և եկամուտների մասերում էական ավելացման կամ նվազեցման բացակայության մասին

«Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների և ծախսերի մասերում ավելացումները կկազմեն համապատասխանաբար  21,246.4 հազար դրամ:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության մասին

«Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1515-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ  «Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում: