ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» որոշման ընդունման

Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով.

«Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագրի շրջանակներում շենքային պայմանների և բժշկական կենտրոնների հագեցվածության բարելավում»

Առողջապահության նախարարության «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկն աջակցում է առողջապահության նախարարությանը կառավարության ծրագրով արձանագրված առողջապահության ոլորտի կարևորագույն գործառույթների իրականացման` առողջապահական ծառայությունների որակի, հասանելիության ապահովման, ինչպես նաև կանխարգելիչ բժշկության համակարգի զարգացման հարցերում:

Վերոնշյալ գործառույթներն իրականացնելու նպատակով Երևանում և ՀՀ մարզերում հիմնանորոգվում, վերակառուցվում, կառուցվում և հագեցվում են բժշկական հաստատություններ, իրականացվում են սկրինինգային հետազոտություններ:

Հաշվի առնելով Մարտունու և Վարդենիսի տարածաշրջանում հեմոդիալիզ ստացող  հիվանդների թիվը և մարզի բնակչությանը հեմոդիալիզի ծառայությունը հասանելի դարձնելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև բուժսպասարկման որակի բարձրացման նպատակով՝ «Մարտունի ԲԿ» ՓԲԸ-ի գործող մասնաշենքում՝ ստեղծվել է հեմոդիալիզի ծառայության բաժանմունք, մինչև նոր բժշկական կենտրոնի  կառուցումը: Հետևաբար, անհրաժեշտություն էր առաջացել ձեռք բերել հեմոդիալիզի սարքեր, ջրի մաքրման կայան ու բիակարբոնատային խառնիչ և տեղակայել Մարտունու գործող հիվանդանոցում: Վերոնշյալ ծախսի համար համապատասխան գումար նախատեսվել էր 2019թ. ծրագրի բյուջեում: Մատակարարը պայմանագրով նախատեսված սարքավորումները ժամանակին մատակարարել է, սակայն, վերոնշյալ սարքավորումների տեղադրման ու ուսուցման աշխատանքները չի իրականացրել, քանի որ Մարտունու Բժշկական Կենտրոնը դեռևս չուներ հեմոդիալիզի ծառայություն մատուցելու լիցենզիա: Մարտունի ԲԿ-ն լիցենզիա կարող էր ստանալ համապատասխան սարքավորումներով հագեցվածության առկայության դեպքում: Բժշկական կենտրոնը սարքավորումներով հագեցվել է 2019թ. դեկտեմբերի 25-ին, վերջինիս լիզենզիան տրամադրվել է ս.թ հունվարի 15-ին: Ուստի, անհրաժեշտություն է առաջացել ծրագրի 2020թ առաջին եռամսյակում 32002 միջոցառման շրջանակներում նախատեսել «5129 - այլ մեքենաներ և սարքավորումներ» հոդված՝ ընդհանուր 8,540.0 հազար ՀՀ դրամի չափով, համապատասխանաբար՝ 6,832.0 հազար ՀՀ դրամ վարկային միջոցներից և 1,708.0 հազար ՀՀ դրամ՝ համաֆինանսավորման միջոցներից հեմոդիալիզի սարքավորումների տեղադրման, ուսուցման և պայմանագրով նախատեսված ապրանքների 10% երաշխիքային գումարը վճարելու համար: Նշված ավելացումը առաջարկվում է կատարել նույն միջոցառման «5112 - շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածի միջոցներից:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» որոշման նախագծի ընդունման  կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության կամ բացակայության մասին

Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» որոշման նախագծի ընդունման  կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների  ավելացման կամ նվազման մասին

Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում լրացուցիչ ծախսերի անհրաժեշտություն չի առաջացնում:

ՑԱՆԿ

Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» որոշման նախագծի հեղինակների (մշակողների)

Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից:

ՑԱՆԿ

Իրավական ակտերի, որոնց հիման վրա կամ որոնցից օգտվելով մշակվել է   Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» որոշման նախագիծը

Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման նախագիծը  մշակվել է «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» և «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքների հիման վրա: