ՆԱԽԱԳԻԾ

Գերմանական ֆինանսական համագործակցություն

Հայաստանի Հանրապետության հետ

Համայնքային ենթակառուցվածքների ծրագիր II-փուլ 2

Մասհանման ժամկետի երկարաձգում

ժամանակ առ ժամանակ փոփոխված (Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր)

Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր

Ամսաթիվ՝ 2010թ. մայիսի 4

Գումարը՝ 30 մլն եվրո

BMZ-No.` 2009 66 515

Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր թիվ՝ 24560

ժամանակ առ ժամանակ փոփոխված (Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր)

Հարգելի նախարար Ջանջուղազյան

Հղում կատարելով վերոնշյալ Վարկային և Ծրագրային համաձայնագրին, 2019թ. նոյեմբերի 22-ի ձեր գրությանը և հաշվի առնելով Ծրագրի իրականացման հետաձգումները (ինչպես սահմանված է Վարկային և Ծրագրային համաձայնագրում)՝ ուրախ ենք ձեզ տեղեկացնել, որ մասհանման հայտ ներկայացնելու ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2020թ. հունիսի 30-ը:

Որպես մասհանման ժամկետի սույն երկարաձգման հետևանք՝ տեղեկացնում ենք, որ այս դեպքում միայն KfW-ն չի գանձի այն գումարը, որը պետք է գանձեր Վարկային և Ծրագրային համաձայնագրի Հոդված 3.6-ի համաձայն. մասհանման ժամկետը երկարաձգվում է առանց համապատասխան գումարը գանձելու միայն բացառիկ հիմունքներով: 2020թ. հունիսի 30-ից հետո հետագա (հնարավոր) երկարաձգումների դեպքում համապատասխան գումարը կգանձվի վարկառուից:

Հետևաբար մենք համաձայն ենք սույն Վարկային և Ծրագրային համաձայնագրի հետևյալ փոփոխություններին`

Բաժին Ա՝ Վարկային և Ծրագրային համաձայնագրի փոփոխություն

Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիրը փոփոխվում է հետևյալ կերպ.

Հոդված 3.2-ը հանվում և փոխարինվում է հետևյալով.

«Մասհանման հայտ ներկայացնելու ժամկետ: KfW-ն իրավունք ունի մերժել մասհանման կատարումը 2020թ. հունիսի 30-ից հետո»:

Բաժին Բ՝ Հավելյալ դրույթներ

- Սույն նամակը չի փոփոխում կամ մերժում Վարկային և Ծրագրային համաձայնագրի որևէ այլ դրույթ, բացառությամբ, եթե այլ բան սահմանված չէ սույն նամակում:

- Վարկային և ծրագրային համաձայնագրի Հոդված 10.2 (Ծախսեր), Հոդված 13 (Ներկայացուցչություններ և հայտարարություններ), Հոդված 14.2 (Կատարման վայրը), Հոդված 14.3 (Մասնակի անվավերություն և բացեր), Հոդված 14.4 (Գրավոր ձև և փոփոխություն), 14.6 (Կիրառելի օրենսդրություն) և 14.9 (Իրավական վեճեր) դրույթները ներառվում են սույն նամակում կարծես ամբողջությամբ սահմանված են սույն նամակում, և կարծես Վարկային և ծրագրային համաձայնագրի այդ դրույթների վերաբերյալ տեղեկանքները հղում են սույն նամակին:

- Սույն նամակը կատարված է 2 բնօրինակով՝ անգլերեն լեզվով:

Խնդրում ենք ձեր համաձայնությունը տալ վերոնշյալ փոփոխությանը՝ ստորագրելով իրավաբանորեն պարտադիր ուժ ունեցող ձևով և մեկ բնօրինակը վերադարձնելով KfW-ին:

Հարգանքով՝

KfW

Քաղաքային և տարածաշրջանային զարգացման

ծրագրի գլխավոր կառավարիչ

Բերնդ Հասել

Քաղաքային և տարածաշրջանային զարգացման

ծրագրի ավագ կառավարիչ

Ռոբերտ Ռոթ

Կարդացել և համաձայն եմ՝

Երևան ________________

Հայաստանի Հանրապետություն՝ ի դեմս ֆինանսների նախարարության

Անուն՝

Պաշտոն՝