| ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ <<Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտության |  |
| --- | --- |
|  | 1.Անհրաժեշտությունը ՀՀ կառավարության սույն որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է Հեր-Հերի ջրամբարից ինքնահոս ջրատարի կառուցման նախածահետազոտական աշխատանքների համար: |
|  | 2.Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները Հեր-Հերի ջրամբարից ինքնահոս ջրատարի կառուցման նախածահետազոտական աշխատանքների համար ՀՀ կառավարության 07.11.2019թ. N 1614-Ն որոշմամբ հատկացվել է 43,400.0 հազար դրամ: Մրցույթի արդյունքում 20.11.2019 թվականին կնքվել է պայմանագիր՝ 32,994.0 հազար դրամ գումարով: Պայմանագրով նախածահետազոտական աշխատանքների համար նախատեսված է չորս ամիս: 2019 թվականի իրականացվել է վերոնշյալ աշխատանքների 25 %-ը, որի դիմաց վճարվել է 8,248.5 հազար դրամ: 2019 թվականին 43,400.0 հազար դրամ հատկացված գումարից չօգտագործված մասը, որը կազմում է 35,151.5 հազար դրամ, հետ է վերադարձվել ՀՀ պետական բյուջե: Նախածահետազոտական աշխատանքների շարունակելու և պատշաճ ձևով ավարտելու համար 2020 թվականին անհրաժեշտ է վճարել պայմանագրի մնացած գումարը՝ 24,745.5 հազար դրամ: Հաշվի առնելով վերոնշյալն առաջարկվում է ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի <<Ոռոգման համակարգի առողջացում>> ծրագրի <<Հեր-Հերի ջրամբարից ինքնահոս ջրատարի կառուցում>> միջոցառման <<Շենքերի և շինությունների շինարարություն>> հոդվածով հատկացված 54,284.5 հազար դրամից 24,745.5 հազար դրամը վերաբաշխել <<Նախագծահետազոտական ծախսեր>> հոդվածով: Ինչպես նաև որպես միջոցառման կատարող համարել ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեին: |
|  | 3. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը Հեր-Հերի ջրամբարից ինքնահոս ջրատարի կառուցումը և ջրի օգտագործումը ոռոգման նպատակով: |
|  | 4.Կարգավորման նպատակը և բնույթը Հեր-Հերի ջրամբարի ջրի արդյունավետ օգտագործում: |
|  | 5. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք |
|  | Որոշման նախագիծը մշակվել է ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեի կողմից: |
|  | 6.Ակնկալվող արդյունքը Հեր-Հերի ջրամբարի ջրի օգտագործումն ոռոգման նպատակով: |